Bydgoszcz, dnia czerwca 2022 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz

tel.: 52 50-65-666

fax: 52 50-65-667

e-mail: kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl

Znak sprawy: WSS.082.3.2022.BW

**ZAPYTANIE**

**W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 81,

85-009 Bydgoszcz,

zaprasza do dokonania wyceny zadania pn.:

**„Wielowariantowa koncepcja działań remediacyjnych rejonu kompleksu składowisk odpadów „Zielona” oraz jego przedpola, do ulicy Nowotoruńskiej, będących obszarem oddziaływania dawnych ZCh „Zachem” w Bydgoszczy”**realizowanego w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Działania prośrodowiskowe
w zakresie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i szkód w środowisku występujących w obszarze dawnych Z.Ch. Zachem 2022-23”, finansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

1. **Przedmiot, cel i zakres zamówienia.**

Przedmiot, cel i zakres zamówienia został szczegółowo wskazany w załączniku nr 1 (OPZ) do niniejszego zapytania.

1. **Termin realizacji zamówienia**

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zrealizuje i przekaże Przedmiot zamówienia
w następujących terminach:

1. ETAP I – wykonanie szczegółowej analizy dostępnych materiałów archiwalnych, opracowań, ekspertyz i dokumentacji dotyczących przedmiotowego rejonu Kompleksu Składowisk Odpadów ZIELONA oraz jego przedpola; przygotowanie programu badań wynikającego z przeprowadzonej analizy; wykonanie prac terenowych i badań laboratoryjnych oraz przygotowanie raportu/opracowania z wykonanych prac i badań - 90 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 30 listopada 2022 r.;
2. ETAP II – przygotowanie wielowariantowej koncepcji działań remediacyjnych, zawierającej rozwiązania pozwalające na skuteczne zabezpieczenie Kompleksu Składowisk Odpadów ZIELONA, a także dwa warianty oczyszczania/remediacji środowiska gruntowo-wodnego na przedpolu ww. obiektu; przygotowanie
w oparciu o przyjęte tzw. „parametry realizacyjne”, rekomendowanych „wariantów eksperckich” zarówno dla Kompleksu Składowisk Odpadów ZIELONA, jak też dla obszaru przedpola ww. obiektu - 180 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 15 marca 2023 r.
3. ETAP III – opracowanie dla wybranych „wariantów eksperckich”, szczegółowych informacji i danych techniczno-organizacyjnych oraz finansowych – 390 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 31 października 2023 r.
4. **Miejsce i termin składania ofert szacunkowych.**
5. Ofertę, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:

- dariusz.choromanski.bydgoszcz@rdos.gov.pl

- beata.woloszynowska.bydgoszcz@rdos.gov.pl

**do dnia 10 czerwca 2022 r.**

1. Szacowanie wartości zamówienia nie ma charakteru publicznego.
2. **Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami**

Dariusz Choromański – Ekspert w Wydziale Szkód w Środowisku

tel.: +48 605 063 786

e-mail: dariusz.choromanski.bydgoszcz@rdos.gov.pl

Beata Wołoszynowska – Specjalista w Wydziale Szkód w Środowisku
tel.: 52 50-65-666 wew. 6042
e-mail: beata.woloszynowska.bydgoszcz@rdos.gov.pl