|  |  |
| --- | --- |
| Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy | |
|  | |
|  | |
|  |  |
| **Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy** | |
|  |  |
| AKTUALIZACJA | |

**Plan działania 2022 – 2024**

| Lp. | Stan pożądany | Niezbędne działania do realizacji zapewnienia dostępu | Termin | Koszt  tys. zł. | Osoba odpowiedzialna | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dostępność architektoniczna:** | | | | | |  |
|  | zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków | przebudowa parteru budynku E,  w tym dostosowanie Punktu Informacyjnego WSSE, obejmująca:   * instalację drzwi rozsuwanych, * dostosowania wysokości blatów, * dostosowanie oświetlenia wejść do budynku do wymogów natężenia ok. 100 lx, * oznakowanie budynku i wejść tablicami informacyjnymi, * oznaczenie wejść do budynku  w sposób wyróżniający  z elewacji | 2022- 2023 r. | 150 | Koordynator ds. dostępności architektonicznej |  |
| przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni brukowej wjazdu i placu wewnętrznego obejmujące:   * oznaczenie miejsc parkingowych, * niwelacja stromizn podjazdu | 2023 r. | 140 | Koordynator ds. dostępności architektonicznej | zależne od pozyskania funduszy unijnych |
|  | instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń,  z wyłączeniem pomieszczeń technicznych | montaż 0,5 m przed każdym pierwszym stopniem schodów w górę oraz 0,5 m przed pierwszym stopniem schodów w dół, na całej szerokości schodów oznakowania dotykowego – pas ostrzegawczy | 2022-2023 r. | 2,5 | Koordynator ds. dostępności architektonicznej |  |
| montaż urządzenia alarmowego w WC | 2022 r. | 0,2 | Koordynator ds. dostępności architektonicznej | zrealizowano dodatkowo na drzwiach WC umieszczono tabliczkę z piktogramami oznaczonymi pismem Braille’a |
|  | zapewnienie w budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń administracyjnych | wymiana oznaczeń informacyjnych  i na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe, kontrastowe i oznaczenie ich pismem braille’a | w ramach przebudowy Punktu Informacyjnego | 5 | Koordynator ds. dostępności architektonicznej |  |
|  | zapewnianie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposó | aktualizacja planów ewakuacji  z uwzględnieniem ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami | 2022 r. | bezkosztowo | Specjalista ds. BHP i Ochrony p.poż. /Specjalista  ds. Obrony Cywilnej | zrealizowano |
| zakup krzesła ewakuacyjnego | 2023 r. | 6 | Specjalista ds. BHP i Ochrony p.poż. | zrealizowano |
| **Dostępność cyfrowa:** | | | | | |  |
|  | osiągnięcie standardu WCAG 2.1 zgodnie z zał. nr 1 do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | Pełne dostosowanie strony internetowej WSSE do wymagań  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Strona WSSE docelowo będzie pełniła funkcję informacyjną oraz BIP <https://www.gov.pl/web/wsse-bydgoszcz> zgodnie ze standardami producenta strony internetowej. | działanie stałe | bezkosztowo | Specjalista ds. programowania – koordynator ds. dostępności cyfrowej | strona internetowa WSSE w Bydgoszczy pełni funkcję informacyjną oraz BIP. Nadzorowanie zamieszczanych informacji pod względem standardów WCAG 2.1 i technicznych możliwości udostępnionych przez producenta serwisu informacyjnego RP |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Dostępność informacyjno- komunikacyjna:** | | | | |  |
|  | zapewnienie na stronie internetowej WSSE informacji o zakresie działalności dla osób ze szczególnymi potrzebami | zamieszczenie na stronie internetowej WSSE informacji o działalności jednostki w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz w tekście łatwym do odczytania i rozumienia (ETR). | bez zbędnej zwłoki | - | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej  + EST | zrealizowano |
|  | zapewnienie dostępu do pętli indukcyjnej do obsługi osób niedosłyszących w Punkcie Obsługi Klienta | zakup i zainstalowanie przenośnej pętli indukcyjnej w Punkcie Informacyjnym, oznaczenie piktogramem miejsca, w którym pętla jest zainstalowana. | bez zbędnej zwłoki | ok. 1,5 | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej  + EZP | zrealizowano |
|  | zapewnienie dostępu do urządzeń ułatwiających odczytywanie zapisów dokumentów osobom  z dysfunkcją wzroku | wyposażenie Punktu Informacyjnego w szkła powiększające lub elastyczne ramki powiększające. | bez zbędnej zwłoki | 0,5 | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej | zrealizowano |
|  | zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami obsługi z wykorzystaniem przesyłania wiadomości tekstowych, w tym  z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych | wyposażenie Punktu Informacyjnego w telefon komórkowy, zainstalowanie odpowiednich aplikacji na telefonie | bez zbędnej zwłoki | bezkosztowo | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej | zrealizowano |
|  | zapewnienie dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami na jej wniosek | opracowanie procedury rozpatrzenia wniosku o kontakt w formie zakreślonej przez osobę ze szczególnymi potrzebami. Przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej wzoru wniosku. | bez zbędnej zwłoki | bezkosztowo | NPZ | zrealizowano |
|  | zapewnienie obsługi osobom ze szczególnymi potrzebami | opracowanie zasad obsługi osób ze szczególnymi potrzebami  i przeszkolenie pracowników WSSE w tym zakresie | bez zbędnej zwłoki | bezkosztowo | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej  + NPZ | zrealizowano |
|  | zapewnienie dostępności  w zamówieniach publicznych | opracowanie i stosowanie  w zamówieniach publicznych zapisów o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. | bez zbędnej zwłoki | bezkosztowo | Koordynator ds. dostępności informacyjno-komunikacyjnej  +EZP | nie stosowano zapisów o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, gdyż nie było to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia |