GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ

W KIELCACH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do regulacji stanu prawnego, nieruchomości zajętych pod pas drogi krajowej nr 79, oznaczonych jako działki nr 4414 i 6732, położonych w obrębie miasta Połaniec, powiat staszowski.

Kielce, sierpień 2024

# Ogólna charakterystyka i cel

  - Charakterystyka

Działki ewidencyjne nr 4414 i 6732, położone w obrębie m. Połaniec, powiat staszowski
w granicach których jest usytuowany pas drogi krajowej nr 79, powstały ze scalenia działek wywłaszczonych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, Urząd Spraw Wewnętrznych z dnia 13.02.1968 r, znak:SW.IV-60/75/67/1-88 (88 decyzji wywłaszczeniowych) oraz działek o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych pod pas DK 79 bez tytułu prawnego.

Ponieważ w/w decyzje wywłaszczeniowe, zostały wydane przed założeniem ewidencji gruntów, to numery działek objętych tymi decyzjami nie odpowiadają numeracji działek  w obecnie obowiązującej ewidencji gruntów.

Ponadto, niektóre z przedmiotowych decyzji zawierają więcej, niż jedną działkę.

# Cel

Geodezyjne wyodrębnienie z działek ewidencyjnych położonych w obrębie m. Połaniec, gm. Połaniec, powiat staszowski oznaczonych numerami 4414 i 6732 poprzez stan prawny
i poprzez faktyczne zajęcie pod pas DK NR 79 -  nowych działek ewidencyjnych, z których każda będzie odpowiadać jednej działce wywłaszczonej na podstawie decyzji PWRN USW lub  jednej działce o nieuregulowanym stanie prawnym zajętej w dacie 31.12.1998 r. pod pas DK 777 (aktualny nr 79) oraz działce ewidencyjnej o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiące część działki drogowej nie zajętej w dacie 31.12.1998 r pod pas DK 79  lecz użytkowanej w tej dacie przez właścicieli sąsiednich działek.

Obszar zawarty w granicach w/w nieruchomości drogowych o nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiący w dniu 31.12,1998 r pas drogi krajowej Nr 777 – aktualny Nr 79, lub/i zajęty w dniu 31.12,1998 r. np. pod części sąsiednich posesji, należy wyodrębnić, jako oddzielne działki.

Dokumentacja opracowana w ramach przedmiotowego zlecenia ma na celu:

- ujawnienie w ewidencji gruntów i w księgach wieczystych, podziału i własności Skarbu Państwa nieruchomości odpowiadających wywłaszczanym działkom

- ujawnienie w ewidencji gruntów wydzielonych działek o nieuregulowanym stanie prawnym (Opis j.w), będących we władania Skarbu Państwa i GDDKiA

- uzyskanie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa z dniem 1.01.1999 r nowo wydzielonych dziełek o nieuregulowanym stanie prawnym, zajętych w dniu 31.12.1998 r, bez tytułu prawnego pod pas DK Nr 777, podlegających regulacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” (Dz. U.NR 133,  poz. 872 ze zm.)

## Przedmiot opracowania

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna do regulacji stanu prawnego, nieruchomości zajętych pod pas drogi krajowej nr 79, na odcinku obrębu m. Połaniec, gm. Połaniec, dotyczy działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 4414 i 6732

Należy przeprowadzić badanie stanu prawnego działek objętych zleceniem i przyjąć granice prawne zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne, jeśli takich nie można określić, to należy przyjąć granice ujawnione w ewidencji gruntów. Zgodnie z § 31 „Jeżeli brak jest dokumentacji lub materiałów, o których mowa w § 30 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2024.219 z póź. zm. ), albo zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy, dane dotyczące położenia granic działek ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku pomiarów geodezyjnych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic.

Ustalenie przebiegu granicy działki ewidencyjnej regulują przepisy od § 31 do § 33, w/w Rozporządzenia.

Nowo wydzielone działki o nieuregulowanym stanie prawnym, zajęte w dniu 31.12.1998 r, bez tytułu prawnego pod pas DK Nr 79, podlegają regulacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną” (Dz. U.NR 133,  poz. 872 ze zm.)

Nieruchomości będące przedmiotem zlecenia według wiedzy Zamawiającego, na dzień sporządzenia niniejszego OPZ, zawierają w przybliżeniu 100 działek „hipotecznych”  wchodzących w ich skład (wywłaszczonych na podstawie ww. decyzji PWR).

Obowiązek zbadania i ustalenia stanu prawnego działek zawartych w nieruchomościach
nr 6732 i 4414, odszukania decyzji wywłaszczeniowych wydanych m.in. na podstawie mapy 249.13/60/65 przyjętej do zasobu w dniu 25.05.1965 r, spoczywa na Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa również obowiązek zbadania, niezależnie od przekazanych decyzji wywłaszczeniowych przez Zleceniodawcy, stanu prawnego wszystkich nieruchomości objętych zamówieniem.

Wstępnie szacuje się, iż projekt podziału nieruchomości objętych opracowaniem przez stan prawny będzie zawierał ok. 104 nowych ewidencyjnych działek po podziale, gdzie jedna nowa działka ewidencyjna będzie odpowiadać jednej działce wywłaszczonej lub jednej działce o nieuregulowanym stanie prawnym.

Ostateczna ilość działek do wydzielenia z nieruchomości objętych opracowaniem zostanie ustalona przez Wykonawcę na podstawie odszukanych dokumentów prawnych oraz stanu zagospodarowania nieruchomości na dzień 31.12.1998r., tym samym  może ulec zmianie, tj. zwiększyć się lub zmniejszyć.

Przedmiotem niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru:

1.  zbadanie stanu prawnego nieruchomości

2. wykonanie  mapy do celów prawnych, przedstawiającej  projektowany podział nieruchomosci poprzez stan prawny, w taki sposób aby powstały odrębne działki stanowiące własność Skarbu Państwa na podstawie np. decyzji wywłaszczeniowych PWRN USW oraz działki o nieuregulowanym stanie prawnym zajęte w dacie 31.12.1998 r. pod DK 78 bez tytułu prawnego podlegające uwłaszczeniu w trybie art. 73 ustawy [11] a także działki o nieuregulowanym stanie prawnym stanie prawnym, stanowiące w dacie 31.12.1998 r część działki drogowej lecz użytkowanej w tej dacie przez właścicieli sąsiednich działek.

Mapa ma zawierać adnotacje, które działki o nieuregulowanym stanie prawnym, były zajęte w dacie 31.12.1998 r pod DK Nr 78 bez tytułu prawnego i z dniem 1.01.1999 r,  z mocy prawa, Skarb Państwa nabył ich własność, w trybie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące  administrację publiczną

Granice pasa drogowego i granice projektowanych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych na mapie numerami ……, są zgodne z faktycznym zajęciem gruntu pod drogę krajową nr 777 ( aktualny Nr 79) w dniu 31.12.1998 r,

(propozycja)

3. sporządzić wykaz zmian gruntowych/danych ewidencyjnych, zwierający projektowane

nowe działki ewidencyjne:

- o uregulowanym ostanie prawnym

- o nieuregulowanym stanie prawnym, zajęte pod DK 79 w dniu 31.12.1998 r,

bez tytułu prawnego, z uwzględnieniem podmiotów władających tymi

nieruchomościami w dniu 31.12.1998 r

- działki o nieuregulowanym stanie prawnym użytkowane w dacie 31.12.1998 r

jako części sąsiednich posesji przez ich właścicieli

- sporządzić inne opracowanie geodezyjno – prawne, które będą niezbędne do uregulowania/ujawnienia własności Skarbu Państwa do działek objętych zleceniem, zajętych pod pas drogowy  DK 79, np.

- sporządzić wykazy i opisy  synchronizacyjne, pozwalające na ujawnienie w ewidencji gruntów i w księgach wieczystych stanu prawnego, zobrazowanie kartograficzne i powierzchnię, nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia, zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzonych dokumentami,

- dokonanie pomiaru uzupełniającego szczegółów sytuacyjnych, ogrodzeń, elementów pasa drogowego: chodnika, jezdni, pobocza, rowów, skarp (wykazanie zajętości pod pas drogowy)

- udokumentowanie odszukanymi w zasobie PODGiK materiałami, zajęcia pod pas drogowy w dacie 31.12.1998 r, części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, objętych przedmiotem zamówienia, a użytkowanych obecnie przez właścicieli sąsiednich działek jako części ich posesji

- odszukanie w terenie i wykonanie pomiaru w aktualnym układzie współrzędnych punktów starej osnowy geodezyjnej, mających zastosowanie do przeprowadzenia transformacji współrzędnych punktów granicznych działek do obowiązującego aktualnie w geodezji układu współrzędnych.

- w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających Rozporządzenie [3] skutkujących brakiem możliwości odtworzenia (określenia współrzędnych punktów granicznych), położenia granic z dokładnością właściwą dla szczegółów I grupy określonej w przepisach, należy dokonać ustalenia przebiegu granicy działki ewidencyjnej w trybie  § 31 do § 33 tego  Rozporządzenia.

Uwaga:

Wykonawca, mając na względzie założone cele ma dostosować zawartość opracowań i mapy do wymagań miejscowo właściwego Sądu Rejonowego – Wydziału ksiąg wieczystych, Starostwa Powiatowego w Staszowie, Wojewody Świętokrzyskiego, Zamawiającego

### Materiały wyjściowe

W związku z faktem, iż decyzje wywłaszczeniowe Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach, PWRN USW znak:SW.IV-60/75/67/1-88, będące w posiadaniu Zamawiającego zawierają dane osobowe  - zostaną one udostępnione Wykonawcy dopiero po podpisaniu umowy na realizacje zlecenia oraz umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Na Wykonawcy, niezależnie od przekazanych materiałów /decyzji/ przez Zamawiającego, spoczywa obowiązek przeprowadzenia  na własny koszt zbadania stanu prawnego wszystkich nieruchomości objętych zamówieniem oraz odszukanie i pozyskanie wszystkich dokumentów prawnych w tym decyzji wywłaszczeniowych,

Materiały wyjściowe przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część dokumentów kontraktowych, a wymagania określone w każdym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, w zakresie określonym przez Zamawiającego, tak jakby zawarte były w całej umowie.

### Ogólne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania robót i opracowań, w taki sposób, aby zadania i założone cele zostały zrealizowane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa regulującymi prowadzenie opracowań i robót z zakresu geodezji i kartografii, prowadzenia państwowych zasobów  geodezyjnych i kartograficznych, ewidencji gruntów i budynków, KPA.

Przy wykonywaniu przedmiotowego zlecenia Wykonawca będzie stosował analizy, metody pomiarów, sprzęt i oprogramowanie oraz inne wymagania wynikające ze stosownych instrukcji i wytycznych oraz wygania właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wojewody Świętokrzyskiego, Sądów Rejonowych – Wydziałów Ksiąg Wieczystych, Starosty prowadzącego kataster nieruchomości (ewidencję gruntów).

Podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla przedmiotu zamówienia określa ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne [1].

Wykonawca winien posiadać uprawnienia zawodowe z zakresu nr 2 - Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań.

Wykonawca będzie przestrzegać prawa patentowe i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

### Ochrona i utrzymanie opracowań i materiałów wyjściowych

### Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę zleconego opracowania i materiałów wyjściowych wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac do czasu ich przekazania Zamawiającemu.

Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 2 lat od daty odbioru ostatecznego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań w formie tradycyjnej i elektronicznej.

# wykonanie OPRACOWAŃ

## Szczegółowe wymagania dla Wykonawcy i zawartości Dokumentacji Geodezyjnej-   Prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości

### Skalkulowane przez Wykonawcę koszty mają zawierać wszystkie czynności i opracowania objęte Zleceniem

## 3.1. Skład dokumentacji geodezyjnej – prawnej dla celów regulacji stanu prawnego     nieruchomości, objętej niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Niżej opisana dokumentacja dla Zamawiającego ma zostać skompletowana i przekazana w dwóch teczkach, zawierających opracowania w wersji papierowej i numerycznej na CD

Skład dokumentacji do odbioru:

# mapa sytuacyjna do celów prawnych - 4 egz. w wersji papierowej+ płyta CD  (mapa PDF, DXf)

# mapy winny zawierać aktualne elementy zagospodarowania terenu, a w szczególności:

ogrodzenia, zjazdy, budynki, krawędzie jezdni,  obiekty małej architektury

Na mapach tych, w odniesieniu do nieruchomości zajętych pod DK nr 79 bez tytułu prawnego, musi zostać umieszczona uwaga (projekt):

Granice pasa drogowego i granice projektowanych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonych na mapie numerami ……, są zgodne z faktycznym zajęciem gruntu pod drogę krajową nr 777 ( aktualny Nr 79) w dniu 31.12.1998 r,

Mapy, wykazy zmian gruntowych/wykazy zmian danych ewidencyjnych, wykazy synchronizacyjne, mają być opatrzone klauzulami PODGiK.

- wykazy zmian gruntowych/wykazy zmian danych ewidencyjnych - 4 egz. w wersji papierowej + płyta CD excel

c) wykazy synchronizacyjne - 4 egz. w wersji papierowej + płyta CD excel

d) inne opracowanie geodezyjno – prawne, które będą niezbędne do ujawnienia w  ewidencji gruntów i w księgach wieczystych zmian aktualizacyjnych niezbędnych dla osiągniecia założonych celów i wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również protokoły powstałe w wyniku przeprowadzonych w terenie czynności  geodezyjnych

e) wykaz współrzędnych nowo wydzielonych działek

f) odnalezione dokumenty prawne dotyczące stanu prawnego działek objętych   przedmiotem zamówienia

g) dokumenty potwierdzające, zajęcie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, objętych przedmiotem zamówienia, stanowiących w dacie 31.12.1998 r, pas drogowy DK 9, a użytkowanych obecnie jako części sąsiednich posesji przez ich właścicieli

# kontrola jakości OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

4.1 Nadzór procesu realizacji objętego Zamówieniem przedmiotu

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na wszystkich etapach wykonywanych prac kontrolę jakości i stopnia zaawansowania wykonania zamówienia.

Ustala się następujące czynności, które będą służyć bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego:

- przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania Umowy, „Zgłoszenia Prac Geodezyjnych”, opatrzonego potwierdzeniem wpływu do właściwego PODGiK świadczącego o rozpoczęciu rzeczywistej realizacji Umowy w tym terminie

- spotkania, w przypadku takiej potrzeby, w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego i ewentualnie innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji zleconego opracowania, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający; (w tym zmiany do umowy),

- Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

- Korespondencja między Zleceniodawcą a Wykonawcą może odbywać się drogą
e-mailową

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia na każdym etapie wykonania umowy i w każdym czasie, sporządzonych opracowań celem określenia stopnia zaawansowania wykonania zlecenia.

- Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania przedmiotowego wezwania jest zobligowany do przedłożenia Zleceniodawcy dokumentów potwierdzających stan zaawansowania robót.

- Wykonawca przedłoży opracowanie, przed złożeniem do przyjęcia do zasobu geodezyjno-kartograficznego, celem uzyskania akceptacji przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia korygujących i zmieniających uwag do opracowania.

Kontrolę należy zorganizować tak, aby na bieżąco eliminować nieprawidłowości 
i zapobiec przenoszeniu błędów na dalsze etapy prac. Jeżeli w wyniku kontroli częściowych i końcowej Zamawiający stwierdzi, że prace zostały wykonane wadliwie i/lub wymagają dodatkowych czynności niezbędnych dla osiągnięcia przez sporządzone opracowania zamierzonych celów, Wykonawca bezzwłocznie wykona te czynności we własnym zakresie i na swój koszt.

# odbiór OPRACOWAŃ  i TERMIN

## Rodzaje odbiorów opracowań projektowych

Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia wykonania całości przedmiotu Umowy i do przekazanie dokumentacji umownej Zamawiającemu w terminie do dnia 05.12.2024 r.

Opracowanie zleconej dokumentacji formalnej i geodezyjno - prawnej podlega odbiorowi końcowemu.

Przekazana Zamawiającemu dokumentacja wykonana w ramach przedmiotu zamówienia, ma być  przyjęta do zasobu właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa w tym PGiK  oraz przez Zamawiającego.

Odbioru opracowań geodezyjnych dokonuje Zamawiający w swojej siedzibie w terminie 14 dni od przekazania przez Wykonawcę kompletu materiałów, przyjętych do właściwego miejscowo zasobu PODGiK.

Odbiór polega na stwierdzeniu czy opracowanie zostało wykonane prawidłowo zgodnie umową, OPZ i w umownym terminie.

Z odbioru spisywany jest protokół zdawczo-odbiorczy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że konieczne jest dokonanie poprawek lub uzupełnień w odbieranej dokumentacji, przerywa czynności odbioru, określając kolejny termin odbioru.

# płatności

## Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podstawą płatności będzie cena jednostkowa, tj. cena za jedną wydzieloną działkę.

Za „jedną wydzieloną działkę” uważa się wszystkie działki powstałe w wyniku opracowania, tj. zarówno działki o uregulowanym stanie prawnym jak i działki o nieuregulowanym stanie prawnym.

Ostateczna wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie obliczona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości działek wydzielonych.

Płatność odbędzie się na podstawie poprawnie wystawionej faktury, po odbiorze opracowań określonych w Umowie i OPZ, po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu zdawczo-odbiorczego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury, przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy (zmiana rachunku wymaga aneksu).

# Przepisy prawne

[1]. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 r. poz. 1752

z późn. zm.)

[2]. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów

nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663 z późn. zm.);

[3]. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i

budynków z  dnia 27 lipca 2021 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 219 z późn. zm.)

[4]. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2023 r, poz. 219

z późn. zm.);

[5]. Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. w sprawie zakładania ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz.U. z 2016 r., poz. 312 z późn. zm.).

[6]. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2019, poz.434 ze zm)

[7]. Ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.U. z 2024  r., poz. 115 ze zm.);

[8]. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (Dz.U.2020, poz. 1322 z późn. zm.)

[9] Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (DZ.U.2021.1385 ze zm.)

[10] Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2022 r.,  poz. 1670 ze zm.)

[11] ustawa z dnia 13 października 1998 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące

administrację publiczną” (Dz. U. z 1998, NR 133,  poz. 872 ze zm.)