Załącznik nr 1 do Szacowania
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
„Opracowanie wzorców i standardów dotyczących dróg publicznych, przeznaczonych do stosowania jako narzędzia optymalizacji wydatkowania środków z Funduszy Europejskich 
(pakiet 2026)”

1. Obiekty budowlane, czyli również drogę i jej części, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2026 r. poz. 524), projektuje się i buduje w sposób określony w przepisach, w tym w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. poz. 1518 oraz z 2025 r. poz. 1352), dalej „PTB”.
Uszczegółowieniem przepisów techniczno-budowlanych są wzorce i standardy (WiS), które na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889) rekomenduje minister właściwy do spraw transportu. Celem WiS jest wspomaganie projektantów, zarządców dróg i całej administracji drogowej, organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz wykonawców w ich codziennej pracy, poprzez zapewnienie dostępu do najnowszej, aktualnej, sprawdzonej i jednoznacznie sformułowanej wiedzy technicznej w drogownictwie. WiS są stosowane fakultatywnie.
Dotychczas na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury w obszarze drogownictwa przygotowano i opublikowano niemal sześćdziesiąt opracowań. Z aktualnymi WiS można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach. Kontynuując prace nad tworzeniem spójnego i kompleksowego systemu wymagań technicznych w drogownictwie, zidentyfikowano potrzebę opracowania kolejnych WiS. 
Celem realizacji zamówienia jest opracowanie wytycznych w ramach wzorców i standardów w drogownictwie ujednolicających i zwiększających rzetelność w zakresie rozwiązań projektowych. Realizacja zamówienia przełoży się na optymalizację wydatkowania środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie przygotowywania i realizacji inwestycji drogowych.

2. Przedmiotem zamówienia jest:
2.1. opracowanie wzorców i standardów, których efektem powinien być dokument umożliwiający: jednolite uwzględnianie ryzyk i oddziaływań wynikających ze zmiany klimatu w projektach, ograniczenie ryzyka uszkodzeń infrastruktury wskutek ekstremalnych zjawisk pogodowych, poprawę trwałości i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej, oraz
które będą dotyczyć zagadnień projektowania i użytkowania dróg publicznych w odniesieniu do ryzyk i oddziaływań wynikających ze zmiany klimatu (zwanego dalej „Zagadnieniem”),
w tym dotyczyć co najmniej: 
a) projektowania dróg (w tym poszczególnych urządzeń drogi i drogowych obiektów inżynierskich) w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ryzyk i oddziaływań związanych co najmniej z ulewnymi deszczami, powodziami, suszami, falami upałów, bardzo silnym wiatrem, osuwiskami, zjawiskami zimowymi, uwzględniając różne scenariusze zdarzeń, sposoby ich przewidywania, intensywności oddziaływań i związane z tym poziomy ryzyk,
b) identyfikację zagrożeń klimatycznych istotnych dla infrastruktury drogowej w formie katalogu, z rozróżnieniem zagrożeń nagłych i długotrwałych, określania prawdopodobieństwa wystąpienia, oceny skutków dla infrastruktury, klasyfikowania poziomu ryzyka ze wskazaniem ryzyka akceptowalnego,
c) zasad wykorzystania (z uwzględnieniem scenariuszy i horyzontów czasowych) oraz doboru  danych klimatycznych, w tym prognoz i map, w stosunku do zagrożeń, odpowiednio do rodzaju infrastruktury i przewidywanego okresu jej użytkowania, wraz ze sposobem uwzględniania niepewności prognoz,
d) rekomendowanych rozwiązań projektowych, technicznych, przyrodniczych i organizacyjnych zwiększających odporność klimatyczną infrastruktury drogowej i mostowej na oddziaływania wynikające ze zmiany klimatu (wskazane w lit. a), wraz z kryteriami ich doboru, ograniczeniami stosowania, wymaganiami utrzymaniowymi i oceną skuteczności,
e) doboru trwałych środków adaptacyjnych (np. rozbudowa, przebudowa, remont) istniejących dróg do ryzyk i oddziaływań wynikających ze zmiany klimatu wraz z oceną ryzyka pozostałego po zastosowaniu tych środków, w tym rozwiązań mających na celu zapewnienie odporności rozbudowywanych/ przebudowywanych dróg,
f) identyfikacji zniszczeń, oceny i odtwarzania odcinków, części i urządzeń dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich (infrastruktury drogowej i mostowej) zniszczonych lub uszkodzonych wskutek oddziaływań wynikających ze zmiany klimatu, w tym  analiza awarii i uszkodzeń infrastruktury, które powstały wskutek oddziaływań klimatycznych, 
g) doraźnych i tymczasowych działań o charakterze technicznym, w tym kontroli stanu technicznego, dotyczących istniejących dróg i drogowych obiektów inżynierskich związanych z odpowiedzią na wystąpienie poszczególnych oddziaływań wynikających ze zmiany klimatu,
h) procedury dotyczącej oceny/audytu odporności klimatycznej inwestycji, w tym jej dokumentowania poprzez wzory kart, listy kontrolne, macierze ryzyka i tabele doboru rozwiązań,
i) przykładów zastosowania proponowanych metod do typowych przypadków projektowych,
(zwanych dalej łącznie „Aspektami Zagadnienia”).
2.2. opracowanie wzorców i standardów o charakterze katalogu typowych rozwiązań określających zasady projektowania dróg dla pieszych oraz innych elementów infrastruktury drogowej wykorzystywanych przez osoby ze szczególnymi potrzebami, których efektem powinien być dokument umożliwiający: ujednolicenie rozwiązań dotyczących prowadzenia ruchu pieszych  ze szczególnymi potrzebami na terenie kraju, wskazanie dobrych praktyk projektowych, poprawę dostępności, bezpieczeństwa i komfortu użytkowania infrastruktury przez osoby ze szczególnymi potrzebami, oraz
które będą dotyczyć zagadnienia projektowania dróg publicznych w zakresie rozwiązań prowadzenia pieszych ze szczególnymi potrzebami (zwanego dalej „Zagadnieniem"),
w tym dotyczyć co najmniej:
a) zidentyfikowania charakterystyki osób ze szczególnymi potrzebami oraz ich percepcji w przestrzeni,
b) elementów systemu prowadzania osób ze szczególnymi potrzebami, w tym co najmniej: naturalnych linii kierunkowych (krawężniki, obrzeża, ściany budynków), systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni (FON), tyflografik, wymagań dla systemów dźwiękowych (sygnalizacja akustyczna i systemy naprowadzania głosowego),
c) zasad spójnego planowania prowadzenia ruchu pieszych ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem:
· ciągłości i logiczności przebiegu tras,
· czytelności i jednoznaczności rozwiązań,
· minimalizacji barier architektonicznych,
· integracji systemu prowadzenia z istniejącą infrastrukturą,
d) elementów systemu fakturowych oznaczeń nawierzchni oraz zasad ich stosowania  (pasy prowadzące, pola uwagi, pasy ostrzegawcze),
e) [bookmark: _Hlk237957873]zasad doboru rozwiązań dot. prowadzenia ruchu pieszych ze szczególnymi potrzebami, w tym np. kolorystyki, faktur, materiałów, nawierzchni, urządzeń ułatwiających pokonywanie odległości i przeszkód,
f) zasad umieszczania elementów systemów prowadzenia pieszych ze szczególnymi potrzebami na drogach dla pieszych, przystankach, przejściach dla pieszych i przejściach sugerowanych, schodach, placach, dojściach do wind, dojściach do budynków i w innych miejscach, które tego wymagają,
g) identyfikację wraz z analizą rozwiązań już funkcjonujących ze wskazaniem najlepszych praktyk i przykładów nieprawidłowych rozwiązań wraz z ich graficznym zobrazowaniem (schematy sytuacyjne, przekroje, wizualizacje)
(zwanych dalej łącznie „Aspektami Zagadnienia”).
2.3. Zamawiający podzieli zamówienie na dwie części. Zakres i przedmiot poszczególnych części zamówienia przedstawia poniższa tabela:
	Oznaczenie części zamówienia
	Zakres i przedmiot części zamówienia

	Część I
	Opracowanie wzorców i standardów, które będą dotyczyć zagadnienia projektowania i użytkowania dróg publicznych w odniesieniu do ryzyk i oddziaływań wynikających ze zmiany klimatu.

	Część II
	Opracowanie katalogu typowych rozwiązań, które będą dotyczyć zagadnienia projektowania dróg publicznych w zakresie rozwiązań prowadzenia pieszych ze szczególnymi potrzebami.



3. W ramach realizacji zamówienia – odrębnie dla każdej części zamówienia przedstawionej w tabeli w pkt 2.3 OPZ (tj. odrębnie dla każdego Zagadnienia) – Wykonawca:
a) przeprowadzi analizę Zagadnienia (zwaną dalej również "Analizą"),		
b) przygotuje na podstawie przeprowadzonej Analizy raport dokumentujący zakres Analizy i dokonane ustalenia (zwany dalej "Raportem") oraz projekt wytycznych dotyczący Zagadnienia (zwany dalej "Projektem Wytycznych")[footnoteRef:1],		 [1:   jeżeli Wykonawca części I lub II zamówienia dojdzie do przekonania, że zamiast odrębnego dokumentu właściwsze będzie przygotowanie zbioru rozdziałów lub podrozdziałów przeznaczonych do włączenia do istniejących wzorców i standardów, to po uzgodnieniu z Zamawiającym Projekt Wytycznych zostanie przygotowany w formie takiego zbioru. ] 

c) przeprowadzi wśród zainteresowanych podmiotów (na przykład zarządców dróg publicznych; organów zarządzających ruchem na drogach publicznych; organów administracji architektoniczno-budowlanej; organów nadzoru budowlanego; organizacji zrzeszających właściwych przedmiotowo projektantów, wykonawców lub rzeczoznawców; biur projektowych; właściwych przedmiotowo jednostek organizacyjnych uczelni wyższych lub instytutów badawczych lub osób indywidualnych posiadających stopień naukowy i właściwą przedmiotowo specjalizację; innych osób i organizacji zainteresowanych treścią Projektu Wytycznych (w tym w przypadku części II zamówienia organów i organizacji działających na rzecz i reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami)) konsultacje treści mających stanowić zawartość Projektu Wytycznych (przeprowadzane w trakcie lub pod koniec realizacji zamówienia), a wyniki tych konsultacji uwzględni w Raporcie i w Projekcie Wytycznych,	
d) zorganizuje w trakcie realizacji zamówienia – nierzadziej niż 1 raz w miesiącu i nieczęściej niż co 2 tygodnie – spotkania Zespołu realizującego zamówienie z przedstawicielem lub przedstawicielami Zamawiającego w celu przedstawienia Zamawiającemu bieżącego postępu prac oraz omówienia kwestii organizacyjnych lub merytorycznych związanych z zamówieniem.
 			
4. W ramach Analizy, o której mowa w pkt 3 lit. a OPZ, Wykonawca co najmniej:
a) ustali, jaki jest aktualny stan wiedzy naukowej i technicznej dotyczącej Zagadnienia, w tym poszczególnych Aspektów Zagadnienia, 
b) ustali, jaki jest aktualny stan uregulowań prawnych obejmujących Zagadnienie lub Aspekty Zagadnienia na poziomie Unii Europejskiej (w tym w zakresie ewentualnych aktów soft law) oraz na poziomie krajowym w Polsce[footnoteRef:2] (w tym w zakresie ewentualnych aktów prawa wewnętrznego organów administracji drogowej) i w co najmniej trzech wybranych przez siebie państwach Unii Europejskiej, [2:  w zakresie części I Wykonawca weźmie pod uwagę co najmniej Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 oraz krajowe dokumenty strategiczne dotyczące adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodnej i zarządzania ryzykiem powodziowym.] 

c) ustali, jaki jest zakres normalizacyjny Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz co najmniej dwóch organizacji branżowych o międzynarodowym zasięgu działania lub działających na poziomie krajowym pojedynczych państw Unii Europejskiej (w tym PIARC oraz co najmniej jednej wybranej przez siebie) w obszarze obejmującym Zagadnienie (lub Aspekty Zagadnienia, jeżeli wyłącznie wybrane Aspekty Zagadnienia podlegały normalizacji).

5. W Raporcie, o którym mowa w pkt 3 lit. b OPZ, Wykonawca co najmniej:
a) opisze aktualny stan wiedzy naukowej i technicznej dotyczącej Zagadnienia (w tym Aspektów Zagadnienia),
b) zidentyfikuje luki i ograniczenia w aktualnym stanie wiedzy naukowej i technicznej oraz wskaże, w odniesieniu do Zagadnienia (w tym Aspektów Zagadnienia):
· w jakim zakresie dostępna wiedza pozwala na sformułowanie jednoznacznych zaleceń technicznych; 
· w jakim zakresie możliwe jest wyłącznie sformułowanie zaleceń warunkowych albo wariantowych; 
· w jakim zakresie brak jest wystarczających podstaw do sformułowania zaleceń oraz jakie dalsze badania lub analizy należy przeprowadzić. 
Prowadzenie badań naukowych nie wchodzi w zakres zamówienia.
c) sporządzi zestawienie najważniejszych krajowych i zagranicznych publikacji naukowych (w tym artykułów i monografii) oraz podręczników dotyczących Zagadnienia lub Aspektów Zagadnienia (w łącznej liczbie niemniejszej niż 15) i zwięźle uzasadni, dlaczego uznaje poszczególne publikacje oraz podręczniki za najważniejsze,
d) sporządzi zestawienie istotnych projektów badawczych (lub opracowań równoważnych) dotyczących Zagadnienia lub Aspektów Zagadnienia, które zostały zrealizowane na poziomie krajowym lub europejskim w okresie obejmującym co najmniej lata 1995-2026,
e) opisze, jak w dotychczasowej praktyce projektowej (tj. na wskazanych przez siebie przykładach co najmniej 10 inwestycji zrealizowanych lub realizowanych w Polsce lub za granicą) uwzględniane jest Zagadnienie lub wybrane Aspekty Zagadnienia oraz opisze zastosowane kryteria włączenia i pominięcia ww. przykładów praktycznych  oraz sposób oceny ich aktualności, wiarygodności i przydatności dla Projektu Wytycznych. W zakresie państw, organizacji branżowych oraz przykładów inwestycji Wykonawca uzasadni wybór na podstawie określonych i opisanych kryteriów, uwzględniając porównywalność warunków prawnych, technicznych lub klimatycznych oraz stopień zaawansowania rozwiązań dotyczących Zagadnienia lub Aspektów Zagadnienia. Każdy przykład powinien być przedstawiony w ujednoliconej karcie obejmującej co najmniej lokalizację i rodzaj inwestycji, stan realizacji, problem, którego dotyczy przykład, zastosowane rozwiązanie, podstawę źródłową, ocenę skuteczności, możliwość i warunki wykorzystania rozwiązania w Polsce (w przypadku przykładu zagranicznego),
f) opisze zakres normalizacyjny PKN, CEN, ISO i co najmniej dwóch organizacji branżowych o międzynarodowym zasięgu działania lub działających na poziomie krajowym pojedynczych państw Unii Europejskiej (w tym PIARC oraz co najmniej jednej wybranej przez siebie) w obszarze obejmującym Zagadnienie (lub Aspekty Zagadnienia, jeżeli wyłącznie niektóre Aspekty Zagadnienia podlegały normalizacji) oraz sporządzi odpowiednie zestawienia dokumentów o charakterze normalizacyjnym lub branżowym (np. normy, wytyczne, katalogi, specyfikacje techniczne) dotyczących Zagadnienia lub Aspektów Zagadnienia wydanych przez poszczególne podmioty, w tym wymieni i uzasadni użyteczność tych dokumentów wraz z zakresem w jakim powinny lub mogą być wykorzystywane w Projekcie Wytycznych,
g) opisze aktualny stan uregulowań prawnych obejmujących Zagadnienie lub Aspekty Zagadnienia w Unii Europejskiej (w tym w zakresie ewentualnych aktów soft law), w Polsce (w tym w zakresie ewentualnych aktów prawa wewnętrznego organów administracji drogowej) oraz w co najmniej trzech wybranych przez siebie państwach Unii Europejskiej oraz stwierdzi i uzasadni czy i w jakim zakresie różni się on od aktualnego stanu wiedzy naukowej i technicznej dotyczącej Zagadnienia, 
h) opisze zakres Projektu Wytycznych i najważniejsze motywy uzasadniające ujęcie w tym Projekcie poszczególnych postanowień lub grup postanowień,
i) szczegółowo uzasadni swoje decyzje dotyczące ujęcia w Projekcie Wytycznych poszczególnych postanowień lub grup postanowień, jeżeli postanowienia te będą mogły wzbudzać istotne wątpliwości co do celowości, zgodności z prawem lub z zasadami wiedzy technicznej,
j) przedstawi co najmniej 5 przykładów praktycznego zastosowania sformułowanych w Projekcie Wytycznych postanowień (zaleceń, procedur doboru rozwiązań, procedur obliczeń, metod projektowania), które będą odzwierciedlać typowe sytuacje projektowania w zakresie dotyczącym Zagadnienia lub Aspektów Zagadnienia,
k) sporządzi zestawienie (w formie tabelarycznej) ewentualnych konsekwencji dla treści innych rekomendowanych już wzorców i standardów, które wynikają z treści Projektu Wytycznych, albo stwierdzi, że Projekt Wytycznych nie powoduje, że wymagane jest wprowadzanie zmian w żadnym innym dokumencie ze zbioru wzorców i standardów,
l) sporządzi zestawienie (w formie tabelarycznej zgodnej z szablonem zaprojektowanym przez Zamawiającego) definicji zawartych w Projekcie Wytycznych, w którym uzasadni niezbędność formułowania poszczególnych definicji,
m) sporządzi zestawienie (w formie tabelarycznej), w którym dla każdego rozdziału lub podrozdziału Projektu Wytycznych wskaże jednostki systematyzacyjne lub jednostki redakcyjne rozporządzenia PTB, które w tym rozdziale lub podrozdziale Projektu Wytycznych są rozwinięte/uszczegółowione,
n) sformułuje i uzasadni postulaty zmiany zaleceń innych rekomendowanych wzorców i standardów (postulaty powinny mieć formę projektów brzmienia konkretnych zmian, które powinny zostać wprowadzone), jeżeli dojdzie do przekonania, że jest to niezbędne w celu zapewnienia spójności lub poprawności systemu wiedzy, na który składa się zbiór rekomendowanych wzorców i standardów,
o) może sformułować i uzasadnić postulaty zmiany konkretnych przepisów rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw transportu (postulaty mogą proponować uchylenie kwestionowanych przepisów lub nadanie im nowego brzmienia albo dodanie przepisów o konkretnym brzmieniu), jeżeli dojdzie do przekonania, że zmiana przepisów jest niezbędna lub wysoce pożądana w celu zapewnienia skuteczności szczególnie istotnych zaleceń.
		
6. Raport, o którym mowa w pkt 3 lit. b i pkt 5 OPZ, będzie spełniał następujące wymagania ogólne:
a) Raport będzie przygotowany (na szablonie udostępnionym przez Zamawiającego) w sposób staranny, w tym wolny od błędów redakcyjnych (tj. językowych, typograficznych, edytorskich) i graficznych,
b) informacje zawarte w Raporcie będą sformułowane w sposób czytelny, precyzyjny, zrozumiały, wolny od sprzeczności wewnętrznych, niekonsekwencji terminologicznych, nieprecyzyjności, wieloznaczności, powtórzeń i błędów logicznych,
c) informacje zawarte w Raporcie będą uporządkowane w sposób umożliwiający łatwe zweryfikowanie realizacji poszczególnych zadań wymienionych w pkt 5 OPZ,
d) Raport będzie zawierał wszystkie uwagi zgłoszone podczas konsultacji przeprowadzanych w ramach realizacji zamówienia oraz stanowiska Wykonawcy w odniesieniu do poszczególnych uwag (w formie tabelarycznej zawierającej co najmniej: podmiot zgłaszający uwagę, miejsce w Projekcie Wytycznych, treść uwagi, stanowisko Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz sposób uwzględnienia uwagi (jeśli dotyczy)).

7. W Projekcie Wytycznych, o którym mowa w pkt 3 lit. b OPZ, Wykonawca: 
a) sformułuje postanowienia (zalecenia, procedury doboru rozwiązań, procedury obliczeń, metody projektowania itp.) dotyczące Zagadnienia, w tym co najmniej poszczególnych Aspektów Zagadnienia,
b) zawrze odpowiednie odesłania do stosowania dokumentów o charakterze normalizacyjnym lub branżowym dotyczących Zagadnienia, które powinny lub mogą być wykorzystywane podczas projektowania.
		
8. Projekt Wytycznych, o którym mowa w pkt 3 lit. b i pkt 7 OPZ, będzie spełniał następujące wymagania ogólne:
a) Projekt Wytycznych będzie obejmował wszystkie Aspekty Zagadnienia, 
b) Projekt Wytycznych będzie przygotowany (na szablonie udostępnionym przez Zamawiającego) w sposób staranny, w tym wolny od błędów redakcyjnych (tj. językowych, typograficznych, edytorskich) i graficznych,
c) postanowienia zawarte w Projekcie Wytycznych będą sformułowane w sposób jednoznaczny, czytelny, precyzyjny, zrozumiały, wolny od sprzeczności wewnętrznych, niekonsekwencji terminologicznych, wieloznaczności, powtórzeń i błędów logicznych,
d) [bookmark: _Hlk238041457]postanowienia zawarte w Projekcie Wytycznych będą celowe w stosunku do zakresu i celu Zagadnienia, zgodne z aktualnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego (w tym z ustaloną w tych przepisach terminologią), zgodne z treściami innych rekomendowanych wzorców i standardów (jeżeli nie zaproponowano wprowadzenia odpowiednich zmian w innych wzorcach i standardach), zgodne z normami zharmonizowanymi dotyczącymi wyrobów budowlanych oraz zgodne z ustalonym przez Wykonawcę aktualnym stanem wiedzy naukowej i technicznej oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również będą zgodne z krajowymi dokumentami strategicznymi, o których mowa w pkt 4 lit. b,
e) postanowienia zawarte w Projekcie Wytycznych będą przedstawione w formie tabel, wykresów, grafik, rysunków i schematów z podanymi wymiarami lub parametrami jeśli będzie to zasadne, lub będą uzupełnione takimi elementami i zdjęciami, jeżeli takie ich przedstawienie będzie bardziej przystępne dla adresatów, 
f) postanowienia zawarte w Projekcie Wytycznych będą również zawierały (jeśli dla danego Aspektu Zagadnienia będzie to zasadne) procedury postępowania krok po kroku, kryteria i tabele doboru rozwiązań, algorytmy decyzyjne, wzory kart i list kontrolnych, przykłady obliczeniowe, typowe rozwiązania projektowe, wskazanie przypadków, w których dane zalecenie ma zastosowanie, ograniczenia i przeciwwskazania do stosowania rozwiązań, zasady postępowania w sytuacjach nietypowych,
g) Projekt Wytycznych będzie zawierał zmiany wprowadzone w wyniku konsultacji, o których mowa w pkt 3 lit. c, z zaznaczeniem tych zmian.	
	
9. Raport i Projekt Wytycznych Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie:
a) zapisanych na przenośnym nośniku danych USB (pendrive) plików elektronicznych w formacie .docx, możliwych do edycji w aplikacji Microsoft Word (w wersji 2007 albo nowszej), oraz plików elektronicznych w formacie .pdf,
b) kolorowych, dwustronnych wydruków (po jednym egzemplarzu każdego dokumentu).

10. W ramach organizacji spotkań Zespołu realizującego zamówienie z przedstawicielem lub przedstawicielami Zamawiającego, o których mowa w pkt 3 lit. d OPZ, Wykonawca zapewni:
a) możliwość odbywania spotkań w formie wideokonferencji (z dostępną funkcją nagrywania) albo – na wniosek Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego – w formie spotkań osobistych na terenie Warszawy (trwających jednorazowo niedłużej niż 4 godziny), 
b) narzędzie internetowe (w technologii chmurowej) umożliwiające bezpieczne przechowywanie i udostępnianie plików wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamówienia, gwarantujące dostęp do tych plików wyłącznie członkom Zespołu realizującego zamówienie i przedstawicielom Zamawiającego.

11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia w ciągu 8 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, jednak nie wcześniej niż po upływie 5 miesięcy od dnia podpisania tej umowy.
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