Numer postępowania: WSI.261.1.2025

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

pn. „Usunięcie odpadów niebezpiecznych zdeponowanych w pobliżu 
ul. Zwycięstwa w Siemianowicach Śląskich.”

1.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, UWAGI OGÓLNE.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompletna usługa zagospodarowania (usunięcia, transportu i unieszkodliwienia) odpadów niebezpiecznych nielegalnie zmagazynowanych w pobliżu ul. Zwycięstwa w Siemianowicach Śląskich, zwanych dalej „odpadami”. Odpady zmagazynowane są na działkach o nr ewidencyjnych: 1173/122, 2105/122, obręb 11 (na dzień wydania decyzji stanowiącej Załącznik Nr 1 do OPZ) w Siemianowicach Śląskich w pobliżu ul. Zwycięstwa.

1.2.   Szacowana ilość odpadów, o których mowa w pkt 1.1. OPZ wynosi ok. 13 Mg odpadów. Jest to wartość orientacyjna, natomiast realizacja zamówienia obejmuje usunięcie i poddanie ostatecznym procesom unieszkodliwienia wszystkich odpadów, o których mowa w pkt. 1.1. OPZ.

1.3.	Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające 	z iloczynu ilości  Mg faktycznie zagospodarowanych odpadów, przemnożonych przez ceny jednostkowe 1 Mg zagospodarowanych odpadów, na podstawie Oświadczenia (wraz z kartami przekazania odpadów) Wykonawcy określającego rodzaj i masę odpadów poddanych ostatecznym procesom przetwarzania (w Mg).

1.4.   Realizacja powyższego zadania odbywa się w oparciu o decyzję z 25 kwietnia 2025 r., znak WSI.473.2.2024.AS.12, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, wydaną na podstawie art. 26a ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku z koniecznością podjęcia działań polegających na unieszkodliwieniu przedmiotowych odpadów i gospodarowaniu nimi ze względu na stwarzane przez nie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Kopia ww. decyzji stanowi Załącznik do OPZ.

1.5.   Odpady zdeponowane na przedmiotowym terenie znajdujące się w zbiornikach typu mauzer o pojemności ok. 1m3 każdy, to materiały sorpcyjne i słoma, a na dnie dwóch zbiorników znajduje się czarna substancja nieznanego pochodzenia.

1.6.  Dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również koszty nieprzewidziane wprost w dokumentacji, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, ponosi Wykonawca.

2. 	MIEJSCE I SPOSÓB ZGROMADZENIA ODPADÓW.

2.1. Miejsce, w którym następuje magazynowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, objętych niniejszym zamówieniem, znajduje się na działkach ewidencyjnych o nr. 1173/122, 1172/122 (na dzień wydania decyzji stanowiącej Załącznik do OPZ), obręb 11 w Siemianowicach Śląskich.

2.2.   Odpady zgromadzone są w 20 szt. pojemnikach typu mauzer o pojemności ok. 1m3 każdy.

3. 	PRZEKAZANIE TERENU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TEREN.

3.1. Zamawiający udostępni Wykonawcy Nieruchomość, na której są magazynowane przedmiotowe odpady niebezpieczne (określoną w pkt. 2 OPZ). Udostępnienie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym ujawnione zostaną wszystkie istotne okoliczności dotyczące miejsca zgromadzenia odpadów oraz ewentualnych zanieczyszczeń terenu istniejących na dzień przekazania.

3.2. Od chwili udostępnienia Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dysponuje Nieruchomością - zakres dyspozycji wynika z uprawnień wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 25 kwietnia 2025 r., znak WSI.473.2.2024.AS.12 i ponosi za nią odpowiedzialność oraz za przejęte odpady.

3.3. Pomimo udostępnienia terenu, Zamawiający i jego przedstawiciele zachowują prawo wstępu do miejsca zgromadzenia odpadów w każdym czasie po uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcy.

3.4. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną miejsca i jego sąsiadującego otoczenia, w którym będą prowadzone prace.

3.5. Wykonawca ma obowiązek udostępnić wszelkim służbom, w tym m.in.: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, WIOŚ, GIOŚ oraz Prokuratura, wejście na teren przedmiotowej Nieruchomości.

3.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w sposób nie zakłócający korzystania z nieruchomości sąsiednich.

3.7. Wykonawca zobligowany jest do ustalenia z władającym terenem, na którym znajdują się odpady, czasu wyłączenia tego terenu z korzystania przez ludność na czas realizacji przedmiotu umowy.

3.8. Zwrotne przekazanie Nieruchomości nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego, po zakończeniu realizacji czynności związanych z załadunkiem odpadów i ich wywozem, po usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (innych niż istniejące w chwili przejęcia) z terenu Nieruchomości i terenów, po których poruszał się Wykonawca, w tym drogi dojazdowej.

4. 	ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA PRAC

4.1. Unieszkodliwieniu z Nieruchomości, podlegają wszystkie odpady znajdujące się na niej.

4.2.  Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy podjęcie wszystkich

czynności niezbędnych do załadunku, transportu i unieszkodliwienie w procesie ostatecznym odpadów, a w tym:

4.2.1.  Przygotowanie terenu dojazdu oraz terenu wokół Nieruchomości

w zakresie niezbędnym dla wykonania usługi. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim obejmują ewentualną wycinkę roślinności uniemożliwiającej przejazd lub manewry pojazdów, po uzgodnieniu z Zamawiającym, a w przypadku, gdy będzie to wymagane, po uzyskaniu stosownych decyzji i zezwoleń przez Wykonawcę.

4.2.2. Dobór i zapewnienie środków zabezpieczenia indywidualnego pracowników wykonujących czynności związane z odpadami.

4.2.3.  Przygotowanie obsługi biorącej udział w usuwaniu odpadów z terenu Nieruchomości w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa BHP, przepisów p.poż., zasad postępowania na wypadek rozprzestrzenienia się odpadów.

4.2.4.   Przygotowanie odpadów do transportu w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska zgodny z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zapewnia niezbędny do tego sprzęt, pojemniki, materiały oraz środki niezbędne do podjęcia działań na wypadek rozprzestrzenienia się odpadów podczas przeładunku.

4.2.6.	Transport odpadów z Nieruchomości bezpośrednio do miejsc ich ostatecznego przetwarzania.

4.2.7. Ważenie odpadów na legalizowanej wadze przy przyjęciu

ich do instalacji prowadzącej ostateczny proces przetwarzania 
- dokument z danego ważenia na legalizowanej wadze (np. przyjęcie zewnętrzne, dowód ważenia) będzie wykorzystany w procesie zatwierdzania przez przejmującego odpad (instalację) karty przekazania odpadów w systemie BDO.

Ważenie to będzie podstawą do rozliczeń pomiędzy Wykonawcą

i Zamawiającym.

4.2.8. Poddanie odpadów procesowi ostatecznego unieszkodliwienia w instalacjach działających na podstawie stosownych zezwoleń/pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

4.2.9. Uporządkowanie miejsca, z którego zostaną usunięte odpady, zarówno w odniesieniu do danej partii wywożonych odpadów, jak i po usunięciu wszystkich odpadów z miejsca ich zgromadzenia. Wykonawca odpowiada za zanieczyszczenia i uszkodzenia powstałe w czasie i na skutek usuwania odpadów, zarówno na terenie Nieruchomości, jak i drogi dojazdowej.

4.3.  Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich środków, narzędzi, materiałów, sprzętu oraz obsługi, niezbędnych do bezpiecznego usunięcia przedmiotowych odpadów z miejsc, w których są magazynowane oraz ich dostarczenia do miejsc ich ostatecznego przetwarzania. Środki mają być adekwatne do sytuacji, która dotyczy odpadów magazynowanych w szacowanej ilości 13 Mg.

4.4.  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań zaradczych 
i naprawczych w razie rozprzestrzenienia się odpadów, w celu zapobieżenia lub ograniczenia negatywnego wpływu odpadów na ludzi i środowisko. O zaistnieniu takiego zdarzenia zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

5. 	PROCEDURA USUNIĘCIA I TRANSPORTU ODPADÓW

5.1. Ustala się, że przekazującym odpady, zobowiązanym do sporządzenia kart przekazania odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej zwanej BDO), jest Wykonawca, który zgodnie z pkt. 3 OPZ przejmuje odpowiedzialność za teren Nieruchomości.

5.2. Sporządzenie kart przekazania odpadów w BDO będzie odbywać się zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5.3.	W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, Strony zobowiązane są do postępowania zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi tej kwestii, zawartymi w ustawie o odpadach.

6. 	TRANSPORT ODPADÓW.

6.1. Wykonawca zrealizuje transport odpadów bezpośrednio do instalacji ich

ostatecznego przetwarzania.

6.2. Realizacja transportu będzie prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych lub innych w tym zakresie.

6.3. Z racji na fakt, iż Zamawiający oczekuje transportu odpadów bezpośrednio do instalacji ich ostatecznego przetwarzania, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zbierania przez Wykonawcę odpadów w miejscach pośrednich.

6.4. Pojazdy transportujące odpady winny spełniać wymagania prawa i właściwych norm w zakresie dotyczącym transportu odpadów niebezpiecznych tj.:

6.4.1 Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy do odbioru odpadów niebezpiecznych w elektroniczny system   monitoringu   (bazujący   na   GPS   lub   innym   równoważnym   systemie   nawigacji satelitarnej, dalej wymieniany jako GPS) rejestrujący przebieg trasy pojazdów - punkty nie rzadziej niż co 100 m i 15 sekund;

6.4.2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do systemu lokalizacji GPS w czasie rzeczywistym do systemu GPS w czasie rzeczywistym (np. przez platformę online) lub udostępni Zamawiającemu raport z przejazdu każdego odbioru zawierający: datę, godzinę, trasę przejazdu (mapa lub plik z danymi lokalizacji), numery rejestracyjne pojazdu oraz długość trwania usługi.

6.4.3. Dane z systemu lokalizacji będą stanowiły podstawę do potwierdzenia wykonania usługi oraz mogą służyć do rozliczenia zrealizowanego zakresu prac.

6.4.4. Brak możliwości potwierdzenia przejazdu z wykorzystaniem systemu lokalizacji będzie traktowany jako nienależyte wykonanie umowy i może skutkować naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami umowy.

7. 	PRZETWARZANIE ODPADÓW

7.1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania procesu przetwarzania odpadów w instalacji lub instalacjach do prowadzenia ostatecznych procesów przetwarzania odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia, (tj. słoma, rękawy sorpcyjne i nieznana substancja), funkcjonującymi na podstawie stosowanych zezwoleń/pozwoleń na prowadzenie działalności w tym zakresie.

7.2.	Wykonawca odpowiada za nadanie kodu odpadów zg. z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

7.3. Przetwarzanie odpadów może nastąpić na:

a)  instalacji własnej zarządzanej przez Wykonawcę,
albo

b) instalacjach z którymi Wykonawca posiada zawarte umowy, które gwarantują przyjęcie i zagospodarowanie odpadów, które zarządzane są przez podmioty, które staną się Podwykonawcą Wykonawcy w zakresie przetwarzania odpadów,

8. 	TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

8.1.  Rozpoczęcia realizacji czynności zg z przedmiotem Umowy winno nastąpić

najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

8.2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie: 
do 14 listopada 2025 r.

9. 	KOORDYNACJA

9.1. Wykonawca wyznaczy z chwilą podpisania umowy koordynatora realizacji zadania, który będzie nadzorował wykonanie umowy oraz kierował pracami związanymi z usuwaniem odpadów z Nieruchomości oraz ich dostarczeniem do miejsc ostatecznego przetwarzania. Wyznaczenie koordynatora nastąpi w formie pisemnej poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec Zamawiającego.

9.2.  Zamawiający wyznaczy koordynatora realizacji usługi, który odpowiedzialny

będzie za bieżącą współpracę z Wykonawcą.

9.3.  Koordynator realizacji zadania z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do

bieżącej współpracy z koordynatorem realizacji zadania z ramienia

Zamawiającego.

10.  DOKUMENTACJA REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

10.1. 	Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego dokumentowania realizacji

zamówienia, w tym:

10.1.1. Przedłożenia wyników badań, przeprowadzonych zg. z art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, świadczących o zgodności kwalifikacji odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

10.1.2. Dokumentowania ewentualnych zdarzeń związanych z powstaniem zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub środowiska oraz podjętych na tę okoliczność czynności zaradczych i naprawczych.

10.1.3. Sporządzania sprawozdania końcowego w zakresie wykonanych prac. Załączniki do ww. sprawozdania:

- Oświadczenie Wykonawcy określające rodzaj i masę odpadów poddanych ostatecznym procesom przetwarzania [w Mg] w całym okresie obowiązywania Umowy,

- Protokół z każdego transportu odpadów,

- dowód ważenia z wyszczególnioną masą odpadów poszczególnej partii wg wagi legalizowanej na instalacji,

- wydruk karty przekazania odpadów z systemu BDO, osobno dla każdego transportu odpadów,

- wydruk z karty ewidencji odpadów (KEO) instalacji prowadzącej proces przetwarzania odpadów pochodzących z Nieruchomości z zaznaczonymi kartami przekazania odpadów (KPO) przyjętych w ramach niniejszego zamówienia do ostatecznego przetwarzania w danym okresie jak i z zaznaczonymi wpisami odpowiadającymi przetwarzaniu.

Wykonawca w celu potwierdzenia dokonania przetwarzania w kolumnie KEO Masa [Mg]: wpisuje masę tożsamą z KPO dotyczącej przyjęcia odpadów na instalacji,

- oświadczenie potwierdzające poddanie odpadów ostatecznemu procesowi przetwarzania w instalacji. Oświadczenia winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie ostatecznego przetwarzania.

- Zbiorcza karta ewidencji odpadów wraz z zestawieniem nr stron karty zbiorczej, na których Wykonawca wskazuje proces dla odpadów pochodzących z Nieruchomości. Na karcie zbiorczej Wykonawca winien zakreślić odpady poddane przetwarzaniu w ramach przedmiotowej Umowy.

- Protokół zdawczo-odbiorczy zwrotnego udostępnienia Nieruchomości przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

10.1.4. Protokół odbioru końcowego wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie do 14 listopada 2025 r. Zamawiającemu pisemnie i drogą e-mailową (wersja edytowalna) w celu weryfikacji zakresu wykonanej usługi (adres poczty elektronicznej zostanie ustalony po podpisaniu umowy). 
Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego oraz załączników (2 dni kalendarzowe) przekazuje go Wykonawcy.

10.1.5. Protokół odbioru końcowego wraz z załącznikami musi być podpisany przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego stanowiąc potwierdzenie wykonania prac.

11.  ROZLICZENIE I PŁATNOŚCI.

11.1. 	Rozliczenie realizacji zamówienia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie w oparciu o masę przetwarzania odpadów wyrażoną w Mg, według ważenia przeprowadzonego na legalizowanej wadze na instalacji oraz oceną jednostkową (zryczałtowaną) za usunięcie i poddanie ostatecznemu unieszkodliwieniu.

11.2. 	Wynagrodzenie jest należne wyłącznie w odniesieniu do tych odpadów, które zostały poddane procesowi ostatecznego przetwarzania, co zostanie potwierdzone w dokumentacji o której mowa w pkt 10.1 OPZ.

12.  ZAŁĄCZNIK.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest następujący załącznik:

- Kopia Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 25 kwietnia 2025 r., znak WSI.473.2.2024.AS.12.