Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia.

## Usługa wykonania analizy i rekonfiguracji infrastruktury urządzeń aktywnych.

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi analizy i rekonfiguracji infrastruktury urządzeń aktywnych w tym:

  - analizy istniejącej infrastruktury sieciowej opartej o urządzenia Cisco;

  - opracowania docelowej architektury sieciowej;

  - rekonfiguracji infrastruktury (w tym optymalizację MST);

  - opracowania mapy infrastruktury;

  - przygotowania planu wymiany przełączników niewspieranych przez producenta na urządzenia nowe będące w posiadaniu Zamawiającego;

  - przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

## 2. Zakres prac

### 2.1 Analizy istniejącej infrastruktury sieciowej opartej o urządzenia Cisco

Wykonawca zobowiązany jest do:

- zebrania informacji o infrastrukturze (konfiguracje, topologia, wersje oprogramowania),

- analizy konfiguracji urządzeń Cisco (L2/L3),

- identyfikacji:

  - pętli sieciowych,

  - nieoptymalnych konfiguracji Spanning Tree (MST),

  - pojedynczych punktów awarii,

  - błędnych lub nieużywanych konfiguracji portów,

- oceny zgodności z dobrymi praktykami Cisco,

- opracowania docelowej architektury sieciowej.

### 2.2 Optymalizacja Spanning Tree (MST)

Wykonawca:

- przeanalizuje istniejącą konfigurację MST (Multiple Spanning Tree),

- oceni poprawność jej działania,

- zidentyfikuje błędy i nieoptymalne ustawienia,

- opracuje docelową konfigurację MST obejmującą:

  - optymalny podział VLAN na instancje MST,

  - właściwe wskazanie root bridge i secondary root,

  - optymalizację ścieżek transmisji,

- przygotuje schemat logiczny działania MST po rekonfiguracji,

- opracuje rekomendacje zmian konfiguracyjnych.

### 2.3 Opracowanie mapy infrastruktury

Wykonawca przygotuje:

- aktualną i docelową mapę topologii sieci (L2/L3),

- diagram fizycznych i logicznych połączeń,

- oznaczenie:

  - VLAN,

  - portów trunk i access,

  - instancji MST,

- dokumentację w formacie (np. Visio, lub na podstawie oprogramowania Catalyst Center Cisco).

### 2.4 Plan wymiany przestarzałych przełączników

Wykonawca:

- zinwentaryzuje urządzenia,

- wskaże urządzenia przestarzałe lub niewspierane,

- opracuje plan ich wymiany na urządzenia nowe będące w posiadaniu Zamawiającego,

- przypisze nowe urządzenia do ról i lokalizacji,

- przygotuje harmonogram migracji,

- określi wpływ na działanie infrastruktury.

### 2.5 Rekonfiguracja infrastruktury sieciowej

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rekonfiguracji infrastruktury urządzeń Cisco, obejmującej w szczególności:

- rekonfigurację istniejącej implementacji MST w celu zapewnienia jej poprawnego działania,

- dostosowanie MST do opracowanego projektu,

- korektę przypisania VLAN do instancji MST,

- optymalizację ról przełączników (root / secondary),

- eliminację pętli sieciowych,

- poprawę konwergencji sieci,

- rekonfigurację przełączników zgodnie z projektem,

- migrację i uporządkowanie VLAN,

- konfigurację trunków i portów dostępowych,

- przełączenie ruchu na nowe urządzenia,

- zapewnienie redundancji i wysokiej dostępności.

W ramach realizacji prac Wykonawca:

- wykona prace w uzgodnionych oknach serwisowych,

- zapewni minimalizację przerw w działaniu sieci,

- przeprowadzi testy poprawności działania,

- udokumentuje wszystkie wprowadzone zmiany.

### 2.7 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca przygotuje:

- raport z analizy,

- projekt docelowy konfiguracji,

- mapy sieci,

## 3. Wymagania organizacyjne

- prace prowadzone w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- zmiany wymagające restartów oraz przełączeń przełączników, związane z rekonfiguracją MST, będą realizowane w uzgodnionych oknach serwisowych, które mogą powodować czasową niedostępność usług sieciowych, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do minimalizacji wpływu tych zmian na działanie infrastruktury

## 4. Kryteria odbioru

Odbiór nastąpi po:

- wykonaniu rekonfiguracji,

- dostarczeniu dokumentacji wskazanej w niniejszym dokumencie i umowie,

- potwierdzeniu poprawnego działania infrastruktury sieciowej objętej rekonfiguracją,

- potwierdzeniu należytego wykonania umowy .