|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego pn****. Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Biblioteka Narodowa)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 5. Postęp rzeczowy. | Nie określono przyczyny przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego:   * „**Zdigitalizowany i udostępniony IV zestaw zbiorów BN (27 878 obiektów)**”.   Planowany termin osiągnięcia ww. kamienia to: **10-2022**, podczas gdy kamień milowy został osiągnięty: **11-2022.**  Ponadto, w raporcie końcowym nie uwzględniono następujących kamieni milowych:   * **Odbiór produktu prac BN;** * **Odbiór produktu prac BJ.** | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |