### Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

#### 1. Nazwa zamówienia

Działania ochronne w zakresie zachowania i poprawy stanu siedliska nocka dużego w obszarze Natura 2000 Kościół w Śliwicach PLH040034

#### 2. Podstawa prawna realizacji zadania

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościół w Śliwicach PLH040034 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. poz. 3880 ze zm.).

#### 3. Miejsce realizacji zamówienia

Budynek kościoła Parafii Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej
ul. ks. Stanisława Sychowskiego 29, 89-530 Śliwice
Działka nr: 041605_2.0015.330

#### 4. Opis prac do wykonania

##### Zakres rzeczowy:

- Uprzątnięcie guana nietoperzy (na strychu, w miejscu bytowania kolonii rozrodczej nocka dużego)

  - Łączna powierzchnia: ok. 45 m².

  - Guano należy zebrać i przekazać do utylizacji przez podmiot posiadający stosowne uprawnienia lub do badań naukowych (fakt przekazania do utylizacji i/lub badań należy udokumentować pisemnie).

- Wyłożenie folii wodoszczelnej (na podłodze strychu, w miejscu bytowania kolonii rozrodczej nocka dużego)

  - Łączna powierzchnia: ok. 65 m².

  - Folia o grubości min. 0,5 mm, kolor czarny, wodoodporna i wodoszczelna.

  - Montaż w sposób umożliwiający łatwe czyszczenie (np. odkurzaczem).

- Wymiana/naprawa folii paroprzepuszczalnej (na strychu, w miejscu bytowania kolonii rozrodczej nocka dużego)

  - Łączna powierzchnia: ok. 110 m².

  - Uszkodzoną folię należy wymienić na nową, jednocześnie zapewniając jej szczelne połączenie z folią (istniejącą oraz nowo położoną / wymienioną).

  - Stosować należy folię o parametrach: grubość min. 1 mm, przepuszczalność pary wodnej ≥1700 g/m²/24h, gramatura ≥200 g/m², kolorystyka możliwie zbliżona do obecnej (niebieska).

- Montaż drabinek po obu stronach strychu (na wysokości fragmentu strychu zajmowanego przez nietoperze)

  - Drabinki umożliwiające swobodne i bezpieczne zejście / wejście bezpośrednio do poziomu podłogi strychu zajętego przez nietoperze.

  - Rozstaw szczebli w przedziale 25 – 30 cm.

  - Szerokość drabiny min. 34 cm.

  - Drabinki trwałe, np. drewniane, stalowe nierdzewne lub aluminiowe.

  - Montaż bez ingerencji w konstrukcję dachową.

Uwaga: Podane powierzchnie mogą ulec nieznacznym zmianom (w związku z aktywnością nietoperzy) w okresie przed rozpoczęciem realizacji zadania.

#### 5. Nadzór chiropterologiczny

Wymagane jest zapewnienie ciągłego nadzoru doświadczonego chiropterologa, którego zadania obejmują:

- Obecność w czasie całych prac współpraca z wykonawcą.

- Konsultacje dotyczące materiałów, technologii, rozwiązań technicznych.

- Reagowanie na potencjalne zagrożenia dla siedlisk i gatunków chronionych.

- Przeprowadzenie monitoringu oceny stanu siedlisk nocka dużego po zakończeniu prac.

- Zapewnienie prawidłowego przebiegu prac pod względem wymagań z zakresu ochrony nietoperzy, a przede wszystkim zapewnienia dalszego funkcjonowania i trwania obiektu objętego pracami, jako schronienia letniego dla nocka dużego.

Za doświadczonego chiropterologa uznaje się osobę, która:

- była wykonawcą lub współwykonawcą co najmniej 3 prac / usług obejmujących inwentaryzację lub monitoring chiropterofauny w zakresie gatunków wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory lub

- była wykonawcą lub współwykonawcą raportu oddziaływania na środowisko lub raportu oddziaływania na obszar Natura 2000, obejmującego swoim zakresem ocenę oddziaływania prac budowlanych lub remontowych na obszar Natura 2000, którego przedmiotami ochrony jest co najmniej 1 gatunek nietoperza lub

- była wykonawcą lub współwykonawcą co najmniej 1 pracy / usługi w zakresie nadzoru chiropterologicznego obejmującego swoim zakresem prace budowlane lub remontowe w obszarze Natura 2000, którego przedmiotem ochrony jest co najmniej 1 gatunek nietoperza.

#### 6. Termin realizacji

- Rozpoczęcie prac po opuszczeniu strychu przez kolonię rozrodczą nocka dużego, co należy udokumentować (w postaci protokołu pisemnego wraz z dokumentacją fotograficzną) oraz zgłosić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

- Zakończenie wszystkich prac: do 31 października 2025 r.

- Odbiór: w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia zakończenia prac.

#### 7. Dokumentacja fotograficzna

- Zdjęcia wykonane przed, w trakcie i po pracach.

- Format cyfrowy, min. rozdzielczość 3872x2592 pikseli.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełne prawa autorskie i majątkowe do fotografii.

#### 8. Warunki realizacji zamówienia

- Prace mogą być prowadzone w dni robocze oraz soboty, godziny ustalane z gospodarzem obiektu.

- Wykonawca zapewni ścisłą współpracę z podmiotem pełniącym funkcję nadzoru przyrodniczego.

- Przed rozpoczęciem prac: obowiązkowa wspólna kontrola terenowa w obiekcie kościoła w Śliwicach przeprowadzona przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy z udziałem nadzoru chiropterologicznego. Ww. kontrola zostanie przeprowadzona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Obowiązek przestrzegania BHP, w tym pracy w maseczkach i rękawicach.

- Zabezpieczenie przed przenoszeniem guana – dezynfekcja sprzętu, zabezpieczenie obuwia.

- Zapewnienie miejsca składowania materiałów i odpadów (w uzgodnieniu z Zamawiającym i gospodarzem obiektu).

#### 9. Obowiązki Wykonawcy

- Realizacja prac z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną i przyrodniczą.

- Przestrzeganie zaleceń Zamawiającego i nadzoru chiropterologicznego.

- Reagowanie na zalecenia środowiskowe zgłaszane przez nadzór chiropterologiczny.

- Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników i osób trzecich.

- Przestrzeganie warunków określonych w decyzji Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków z dnia 3 lutego 2025 r., znak: WUOZ.DB.WZN.5142.7.1.2025.WP.

#### 10. Postanowienia końcowe

- Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 130.000 zł netto (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) – nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zachowuje zasadę konkurencyjności, przejrzystości i równego traktowania oferentów.

- Kryteria oceny ofert, tryb udzielenia zamówienia oraz szczegóły proceduralne określa zapytanie ofertowe.

Załączniki:

- Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków z dnia 3 lutego 2025 r., znak: WUOZ.DB.WZN.5142.7.1.2025.WP.

- Porozumienie w sprawie wykonania działań ochronny w obszarze Natura 2000 Kościół w Śliwicach z dnia 18 listopada 2024 r. pomiędzy Parafią Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, a Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.