PROJEKT
ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
z dnia ……….……… 2026 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000 Fort Salis Soglio PLH180008

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, 426, 737, 912) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 marca 
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Fort Salis Soglio PLH180008 (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2014 r. poz. 1008 oraz z 2018 r. poz. 4799), załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 





















Załącznik do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia ……………… 2026 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Fort Salis Soglio PLH180008

Działania ochronne ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania 
	Lp.
	Przedmiot ochrony
	Działania ochronne
	Obszar wdrażania
	Podmiot odpowiedzialny za wykonanie

	Dotyczące ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt i ich siedlisk oraz związane 
z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania

	1.
	Wszystkie przedmioty ochrony
	Oznakowanie granic obszaru Natura 2000 tablicami informacyjnymi. Ich doraźna wymiana lub konserwacja (w miarę potrzeb).
	Przy drogach i ścieżkach prowadzących w głąb obszaru Natura 2000, w tym do ruin fortu.
	RDOŚ w Rzeszowie

	2.
	9170 Grąd środkowoeuropejski
i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
	Stosowanie w gospodarce leśnej typów drzewostanu, które uwzględniają optymalny skład gatunkowy dla siedliska.
	Płaty siedliska w oddz. 46a-c Nadleśnictwa Krasiczyn (zgodnie z zał. nr 7).
	RDLP w Krośnie; Nadleśnictwo Krasiczyn

	3.
	
	Usuwanie gatunków obcych siedliskowo i geograficznie z drzewostanu w ramach cięć pielęgnacyjnych, za wyjątkiem robinii akacjowej. W przypadku rezerwatu przyrody „Skarpa Jaksmanicka” konieczność wykonania tego zabiegu w oddz. 46d należy uwzględnić w kolejnych zadaniach ochronnych dla rezerwatu i wykonać po ich ustanowieniu.
	Areał siedliska (zgodnie z zał. nr 7).
	RDLP w Krośnie; Nadleśnictwo Krasiczyn

	4.
	
	Usuwanie gatunków obcych siedliskowo i geograficznie z runa, podszytu i podrostu – w ramach zabiegu należy usuwać gatunki silnie ekspansywne jak robinia akacjowa z niższych warstw lasu. W przypadku rezerwatu przyrody „Skarpa Jaksmanicka” konieczność wykonania tego zabiegu w oddz. 46d należy uwzględnić w kolejnych zadaniach ochronnych dla rezerwatu i wykonać po ich ustanowieniu. W razie potrzeby, by polepszyć efektywność zabiegu, należy zastosować nieszkodliwe dla owadów arborycydy. Po usunięciu podszytów, w miejscach o odpowiednich warunkach, należy stymulować odnowienie gatunków właściwych dla siedliska. Zabieg należy przeprowadzać w zależności od potrzeb.
	Areał siedliska (zgodnie z zał. nr 7).
	RDOŚ w Rzeszowie na podstawie porozumienia z właścicielem
/ użytkownikiem terenu.

	5.
	
	Realizacja gospodarki leśnej z uwzględnieniem specyfiki siedliska i wskaźników decydujących o stanie jego ochrony – w trakcie wykonywania cięć pielęgnacyjnych należy uwzględnić potrzebę kształtowania wielogeneracyjnej struktury drzewostanu, odpowiedniego zasobu drzew starych i obumierających oraz udziału martwego drewna grubowymiarowego (stanowiących co najmniej 5% średniej zasobności w obrębie leśnym, w którym położony jest obszar Natura 2000) przez pozostawianie w trakcie cięć pielęgnacyjnych najstarszych i najlepiej rokujących na przyszłość okazów dębu szypułkowego i grabu. W trakcie selekcji należy uwzględnić również potrzebę kształtowania właściwego dla grądu subkontynentalnego składu gatunkowego drzewostanu, w tym udziału gatunków domieszkowych oraz zasobów martwego drewna.
	Płaty siedliska w oddz. 46a-c Nadleśnictwa Krasiczyn (zgodnie z zał. nr 7). 
	RDLP w Krośnie; Nadleśnictwo Krasiczyn

	6.
	
	Przeciwdziałanie kradzieżom drewna – pilnowanie by nie pozyskiwano nielegalnie drewna w lesie, w tym drewna martwego. 
	Areał siedliska (zgodnie z zał. nr 7).
	Straż Leśna we współpracy ze Strażą Graniczną, policja.

	7.
	1308 Mopek zachodni Barbastella barbastellus
	Poprawa warunków mikroklimatycznych w schronieniu zimowym – odtworzenie zapory ziemnej w prawej poternie, poprawa stanu zapory ziemnej w lewej poternie (działanie jednorazowe; prace należy prowadzić w okresie od 1 V do 15 VII).
	Poterna prawa – odtworzenie zapory ziemnej, poprawa stanu zapory ziemnej w lewej poternie.
	RDOŚ w Rzeszowie na podstawie porozumienia z właścicielem
/ użytkownikiem obiektu i Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

	8.
	
	Zabezpieczenie wejść do potern przez montaż krat. Kraty te powinny umożliwić swobodny przelot nietoperzy oraz zabezpieczyć przed wchodzeniem do potern ludzi (działanie jednorazowe; prace należy wykonać w okresie od 1 V do 15 VII). 
	Wejście do poterny głównej, prawej i lewej.
	RDOŚ w Rzeszowie na podstawie porozumienia z właścicielem
/ użytkownikiem obiektu i Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

	9.
	
	Konserwacja zabezpieczeń, zamykanie krat w okresie przedhibernacyjnym i otwieranie ich po okresie hibernacji. Krata powinna być otwarta w okresie od 1 IV do 30 X. 
	Wejścia do potern.
	RDOŚ w Rzeszowie na podstawie porozumienia z właścicielem
/ użytkownikiem obiektu i Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

	10.
	
	Umieszczenie tablicy edukacyjnej zawierającej podstawowe informacje o celu utworzenia obszaru Natura 2000, przedmiotach jego ochrony, działaniach mogących stanowić zagrożenie dla stanowiska nietoperzy. Jej doraźna konserwacja lub wymiana (posadowienie tablicy – działanie jednorazowe, konserwacja/wymiana – w zależności od potrzeb). 
	Przy wejściu do fortu.
	RDOŚ w Rzeszowie na podstawie porozumienia z właścicielem
/ użytkownikiem obiektu i Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

	11.
	
	Oznakowanie wejść do potern tablicami zawierającymi podstawowe zalecenia ochronne i informacje o celu ich zamknięcia na okres zimowy – trwałe tablice (odporne na korozję) zawierające m.in. informacje o celu zamknięcia tej części fortu, czasookresie zamknięcia krat, obszarze fortu wyłączonym z penetracji (zaznaczenie na planie obiektu), a także działaniach mogących stanowić zagrożenie dla stanowiska nietoperzy należy umieścić nad wejściem do każdej z potern (posadowienie tablic – działanie jednorazowe, konserwacja/wymiana – w zależności od potrzeb).
	Przy wejściach do potern
	RDOŚ w Rzeszowie na podstawie porozumienia z właścicielem
/ użytkownikiem obiektu i Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

	12.
	
	Prowadzenie edukacji w lokalnej społeczności – wydanie materiałów informacyjnych, prelekcje, spotkania, działalność promocyjna (w zależności od potrzeb). 
	Zainteresowane podmioty w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa
	RDOŚ w Rzeszowie we współpracy z Nadleśnictwem Krasiczyn

	13.
	
	Utrzymanie zadrzewień w najbliższym sąsiedztwie fortu i w jego obrębie umożliwiających swobodny dolot nietoperzy do miejsc zimowania i rojenia – w obrębie zadrzewień należy dążyć do utrzymania pełnej zwartości koron drzew. W przypadku konieczności usunięcia drzew nie należy dopuścić do nadmiernego rozrzedzenia koron drzew prowadzących do powstania luk większych niż 10 m (ok. 1 ar). W przypadku konieczności usunięcia drzew z powierzchni umocnień fortu ich skala powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Prace te powinny być skonsultowane ze specjalistą chiropterologiem i prowadzone poza okresem hibernacji mopka. 
	Zadrzewienia w obrębie umocnień i w ich bezpośrednim sąsiedztwie (strefa nr 2 w zał. nr 8).
	Starostwo Powiatowe w Przemyślu w uzgodnieniu z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w porozumieniu z dzierżawcą obiektu.

	14.
	
	Utrzymanie lub powiększenie obecnego areału i zwartości terenów leśnych ostoi, poprawa jakości żerowisk, zapewnienie schronisk dziennych przez podejmowanie działań służących:
- utrzymaniu jak największej powierzchni drzewostanów liściastych,
- rozbudowaniu struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanów, 
- zwiększeniu udziału martwych i obumierających drzew (docelowo co najmniej 5% średniej zasobności w obrębie leśnym, w którym położony jest obszar Natura 2000).
	Pozostała część obszaru (strefa nr 3 w zał. nr 8). 
	Nadleśnictwo Krasiczyn, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Gmina Medyka, właściciel / użytkownik obiektu na podstawie porozumienia z RDOŚ w Rzeszowie.

	15.
	
	Utrzymanie właściwego stanu ochrony gatunku w obszarze – przeciwdziałanie aktom wandalizmu na terenie fortu (naruszanie konstrukcji fortu, rozkopywanie ziemi, szczególnie zapór ziemnych warunkujących właściwy reżim termiczny potern, niszczenie krat zabezpieczających wejścia do potern oraz tablic informacyjnych i edukacyjnych), a także paleniu ognisk i używaniu otwartego ognia, szczególnie w obrębie najniższej kondygnacji fortu, w okresie od 1 XI do 30 III. 
	Ruiny fortyfikacji (strefa nr 1 w zał. nr 8).
	RDOŚ w Rzeszowie we współpracy z właścicielem / użytkownikiem obiektu i Strażą Graniczną.

	Dotyczące monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz realizacji celów działań ochronnych

	16.
	9170 Grąd środkowoeuropejski
i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
	Monitoring stanu ochrony z zastosowaniem metodyki monitoringu GIOŚ (raz na 10 lat). 
	Wyznaczone stanowiska monitoringowe (współrzędne pocz., środ. i końca transektu), 
stan. nr I:
N49 45 21.8 E22 53 37.7;
N49 45 18.8 E22 53 39.3;
N49 45 17.2 E22 53 43.7;
stan. nr II:
N49 45 35.4 E22 53 43.4;
N49 45 38.8 E22 53 43.3;
N49 45 41.8 E22 53 44.9
	RDOŚ w Rzeszowie

	17.
	1308 Mopek zachodni Barbastella barbastellus
	Monitoring zimowy populacji i stanu siedliska z zastosowaniem metodyki monitoringu GIOŚ (co 5 lat).
	Cały obszar.
	RDOŚ w Rzeszowie



