|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: opis założeń projektu informatycznego pn.: CB INHORT – Cyfrowa Biblioteka Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego,*** *wnioskodawca Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, beneficjent Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy****.*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Uwaga ogólna | Czy w ramach projektu w portalu KRONIK@ będą tylko udostępniane Państwa pliki prezentacyjne wraz z metadanymi czy też instytucja ma również zamiar przechowywać kopię zapasową w repozytorium KRONIK@? (jeśli tak, to proszę o podanie wolumenu w TB). | Proszę o wyjaśnienie. | W portalu KRONIK@ znajdą się jedynie udostępniane dane z metadanymi – bez kopii zapasowej |
| **2** | **MC** | 2.3 Udostępnione informacje sektora publicznego i  zdigitalizowane zasoby | Wskazano, że zdigitalizowanych zostanie 6 000 wszystkich obiektów, podczas gdy we wskaźniku KPI 2.6 - 5 000. | Proszę o wyjaśnienie lub korektę opisu założeń. | Skorygowano wartość wskaźnika KPI 2.6 |
| **3** | **MC** | 3. Kamienie milowe | Kiedy planowana jest migracja zasobów do portalu KRONIK@? Rekomendujemy dopisanie migracji zasobów do portalu KRONIK@ w kamieniach milowych. | Proszę o wyjaśnienie i korektę opisu założeń. | Migracja do zasobów KRONIK@ planowana jest na 05-2029.  Do OZPI wprowadzono odpowiednią zmianę. |
| **4** | **MC** | 6. Otoczenie prawne | Proszę o informację w jakim zakresie w projekcie będą wykorzystywane przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. | Proszę o wyjaśnienie. | Przewidziano, że profil i podpis zaufany będą wykorzystywane do zawierania umów z wykonawcami usług i dostawcami. |
| **5** | **MC** | 6. Otoczenie prawne | Proszę o informację w jakim zakresie w projekcie będą wykorzystywane przepisy wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych. | Proszę o wyjaśnienie. | Przewidziano, że doręczenia elektroniczne będą wykorzystywane w komunikacji osób zarządzających projektem z jednostkami administracji państwowej. |
| **6** | **MC** | 6. Otoczenie prawne | Proszę o informację w jakim zakresie w projekcie będą wykorzystywane przepisy wynikające z ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. | Proszę o wyjaśnienie. | Przewidziano, że przepisy wynikające z ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej będą wykorzystywane w komunikacji osób zarządzających projektem z jednostkami administracji państwowej. |
| **7** | **MC** | 6. Otoczenie prawne | Proszę o informację czy w ramach projektu będą przetwarzane informacje niejawne. | Proszę o wyjaśnienie. | W ramach projektu nie przewiduje się wykorzystywania informacji niejawnych, natomiast będą one występowały w umowach z podwykonawcami. |
| **8** | **MC** | 6. Otoczenie prawne | Proszę o informację czy portal, który powstanie w ramach projektu przewiduje integrację z Węzłem Krajowym. | Proszę o wyjaśnienie. | Portal nie przewiduje integracji z Węzłem Krajowym. |
| **9** | **MC** | 7.3. Przyjęte założenia technologiczne | Proszę o podanie standardów metadanych stosowanych w projekcie oraz formatów plików wytwarzanych w ramach digitalizacji. | Proszę o wyjaśnienie. | Przyjęty standard metadanych to standard Dublin Core Metadata, który będzie zgodny z systemem wdrożonym w portalu KRONIK@.  Planowane formaty plików do PDF, JPG, GIF, PNG, TXT, CSV, AVI, MP4. |