Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Wstęp

Przedmiot OPZ.

- Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące remontu szlabanu wjazdowego do Rejonu w Szczytnie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Olsztynie, Rejon w Szczytnie,  ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno.

Zakres stosowania OPZ.

Opis przedmiotu zamówienia jest stosowany jako dokument do postępowania zamówieniowego przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.2.

Zakres objęty OPZ.

- Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu m.in. demontaż, zakup, dostawę, montaż i wykonanie. Wszystkie wymiary i ilości prac i materiałów są przybliżone.

Wykonanie robót.

  - Wymagania ogólne.

Wszystkie roboty powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów materiałów, szczególnie w zakresie organizacji technologii i bezpieczeństwa pracy. Roboty powinny odbywać się etapami tak, aby nie zakłócać pracy jednocześnie całego urzędu. Prace powinny odbywać się w dni robocze, w godzinach pracy urzędu tj. 7.00-15.00. Zamawiający dopuszcza możliwość prac poza wyznaczonymi godzinami po uprzednim uzgodnieniu na wniosek Wykonawcy. Dopuszczeni do robót Pracownicy powinni być przeszkoleni z zagrożeń występujących na terenie GDDKiA.

Zakres prac

- Prace obejmować będą remont szlabanu wjazdowego do Rejonu w Szczytnie znajdującego się przy ul. Mrongowiusza 2, w Szczytnie (12-100), w ilości 1 szt. Zdjęcia poglądowe szlabanu zamieszczono na końcu niniejszego opracowania. Prace przygotowawcze.

Pracownicy wykonujący prace powinni posiadać ubiór zapewniający bezpieczeństwo podczas prac. Wykonawca na swój koszt zutylizuje materiały powstałe w wyniku prac. Wszelkie materiały rozbiórkowe nie przeznaczone do powtórnego wmontowania, stają się własnością Wykonawcy. Nie dopuszcza się składowania materiałów z rozbiórki na terenie GDDKiA.

Podczas wykonywanych prac należy ściśle przestrzegać technologii stosowania produktów wg szczegółowych instrukcji zawartych w kartach technicznych producentów.

Prace remontowe prowadzone będą na czynnym obiekcie, z tego względu wykonawca zapewnić ma stały dostęp do nieruchomości.

Prowadzenie robót wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót.

Prace remontowe.

Prace zewnętrzne .

Naprawa obudowy szlabanu typu GADR 8.

Naprawa lampy błyskowej.

Naprawa przycisku zewnętrznego do otwierania szlabanu.

Naprawa ramienia aluminiowego szlabanu o długości 8 mb.

Wymiana podzespołów mechanicznych ramienia szlabanu.

Naprawa listwy LED 8mb.

Naprawa silnika GADR 8 .

Naprawa centrali sterującej GADR 8

Ponowne uruchomienie szlabanu, synchronizacja z istniejącą bramą, istniejącymi czujnikami, istniejącym systemem radiowym.

Prace porządkowe.

Wykonawca po zakończeniu prac przygotuje obiekt do użytkowania poprzez, posprzątanie całego otoczenia i jego okolicy, zamontuje zdemontowane elementy podczas prac przygotowawczych.

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu prac posprzątać  (chodniki, nawierzchnię jezdni itp.)

Materiały

- Wymagania ogólne.

Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania, wykonawca ma obowiązek zgłosić do akceptacji Zamawiającego przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi dokumentację techniczną materiałów (np. atesty i aprobaty techniczne) potwierdzającą jakość i zgodność z wymaganiami. Poniższe zestawienie nie wyszczególnia materiałów pomocniczych wymaganych do przeprowadzenia prac zgodnie z zaleceniami producentów danych produktów, a które Wykonawca musi zapewnić w ramach wykonania zadania.

Kontrola jakości:

Kontrola jakości odbywać się będzie poprzez:

- ocenę wizualną wykonanych prac,

- zgodność użytych materiałów z zatwierdzeniem, o którym mowa w pkt. 3;

- zgodność technologii z OPZ.

W czasie wykonywanych prac strony na bieżąco zgłaszają roboty co do, których mają wątpliwości.

Podstawa płatności.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie wszelkich prac opisanych w przedmiarze w tym w szczególności:

- prace przygotowawcze;

- prace remontowe;

- koszty i zakup wszelkich materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania naprawy;

- koszty transportu oraz utylizacji materiałów z rozbiórki;

- prace porządkowe.

Przed przystąpieniem do wyceny niniejszego zamówienia publicznego, konieczne jest dokonanie rzeczywistych obmiarów w w/w lokalizacji w celu zapoznania się wykonawcy z sytuacją dotyczącą realizacji przedmiotu zadania oraz możliwości dokonania wyceny wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego jego wykonania. Potwierdzeniem dokonania pomiarów w siedzibie tutejszego Urzędu będzie złożenie oferty. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięcia pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia.

Zdjęcia, rysunki