UMOWA …………….

Zawarta w dniu ….. listopada 2023 r. pomiędzy

Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Górze reprezentowaną przez

Dyrektora PSSE w Górze – mgr inż. Zbigniew Ćwiertniak zwanym dalej zlecającym

a

……………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

………………………………………………………………………………………………

§ 1

Zlecający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący zakres prac:

1. Demontaż istniejących naświetli (jednoszybowe w oprawie metalowej).

Do demontażu - trzy naświetla o wymiarach ok. 6m x 1m.

2. Montaż nowych naświetli, stolarka białe PCV, naświetla dwuszybowe, parapety, wykonanie prac wykończeniowych.

3. Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach, usunięcie odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.

4. Wykonawca zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały posiadające wymagane dla nich świadectwa, atesty i certyfikaty.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się  wykonać prace do dnia 23 grudnia 2023 r.

§ 3

## Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia wszystkich elementów. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy elementów, ich części bądź innych urządzeń znajdujących się na terenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Górze Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia na koszt własny do stanu poprzedniego.

W przypadku gdy stanie się to z winy Zlecającego naprawa następuje na koszt Zlecającego.

§ 4

## Za wykonanie w/w prac wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie …………… zł (brutto) słownie: ………………………………………………………………. .

Strony ustalają, że uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe nie może ulec zmianie. Cena ustalona w umowie stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszelkie niezbędne koszty w celu realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

Warunki płatności określa się następująco: całość kwoty wynagrodzenia zostanie wypłacona przelewem Wykonawcy po całkowitym zrealizowaniu zadania, na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Załącznikiem do faktury jest protokół końcowego odbioru prac podpisany przez Wykonawcę i upoważnionego pracownika PSSE w Górze.

§ 6

W razie niedotrzymania terminu wykonania prac Zlecający ma prawo naliczyć karę umowną  w wysokości 0,1% wartości prac objętych zakresem umowy za każdy dzień zwłoki po terminie ustalonym w § 2, o ile zwłoka taka powstanie z winy Wykonawcy i potrącić karę umowną z rachunku  Wykonawcy.

Za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zlecający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10%, liczone od wartości wynagrodzenia brutto,                        o którym mowa w umowie.

§ 7

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych prac.

Wykonawca udziela Zlecającemu gwarancji za wady przedmiotu umowy na okres                                    24 miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. W razie zaistnienia wad               w przedmiocie umowy w okresie gwarancji Zlecający informuje o tym fakcie Wykonawcę oraz wzywa go aby ten usunął wadę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Strony mogą jednak postanowić inaczej. W celu szczegółowego ustalenia wad oraz ich zakresu strony mogą dokonać oględzin z których zostanie spisany protokół. Wskazana wyżej odpowiedzialność Wykonawcy jest niezależna od jego odpowiedzialności                z tytułu rękojmi oraz odpowiedzialności odszkodowawczej wskazanej w przepisach kodeksu cywilnego.

W przypadku nieusunięcia wady w wyznaczonym terminie Zlecający może powierzyć wykonanie prac  osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 8

W przypadku nieuregulowania należności w terminie Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości 0,1% należności dziennie.

§ 9

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, działań lub zaniechań osób trzecich, które uniemożliwiają realizację postanowień umownych. Wówczas niemożliwy do zrealizowania zapis zastępuje się zapisem najbardziej zbliżonym do pierwotnej woli stron.

§ 10

Spory pomiędzy stronami umowy mogące powstać w trakcie realizacji zakresu umowy lub po jego zakończeniu rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Głogowie.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 12

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                                 Wykonawca