GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

ODDZIAŁ W ŁODZI

Rejon w Opocznie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie przeglądów budynków GDDKiA Oddział w Łodzi wraz z Rejonami

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem

Zbigniew Kucharski

Kierownik Rejonu

Opoczno, 04.04.2025r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądów budynków zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi wraz z Rejonami.

- Przeglądy budowlane zostaną wykonane w zakresie budowlano konstrukcyjnym obiektów Zamawiającego określonych w Załączniku nr 1, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1lit. a i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane ze zmianami.

- Wykonanie przedmiotu umowy obejmuje:

- Wykonanie przeglądów rocznych obiektów budowlanych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i załączniku nr 1 do umowy;

- Sporządzenie protokołów  dla każdego obiektu przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia;

- Przeprowadzenie wizji lokalnej  w terenie.

- Termin realizacji zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu Umowy w okresie od dnia podpisania umowy, wg. harmonogramu usług:

- Przeglądy budowlane  roczny – Oddział w Łodzi Irysowa 2, 91-857 Łódź

- W terminie do 31 października 2025- 3 obiekty

- Przeglądy budowlane -roczny – Centrum Zarządzania Ruchem

- W terminie do 30.06.2025 – 2 obiekty

- Przeglądy budowlane- roczny – Rejon Autostradowy w Łowiczu

- W terminie do 31.07.2025 – 18 obiektów

- Przeglądy budowlane -pięcioletni – Rejon w Opocznie

- W terminie do 30.04.2025 - 10 obiektów

- Przeglądy budowlane - roczny – Rejon w Piotrkowie Tryb.

a. W terminie do 30.09.2025 - 1 obiekt

- Przeglądy budowlane  roczny – Rejon w Radomsku

a. W terminie do 30.06.2025- 7 obiektów

- Przeglądy budowlane roczny Rejon w Sieradzu

a. W terminie do 31.07.2025 - 16 obiektów

- Przeglądy budowlane - roczny i pięcioletni – Rejon w Wieluniu

- W terminie do 31.10.2025- 17 obiektów

- Wymagania dotyczące przeglądów

- Przeglądy należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo budowlane zgodnie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane ze zmianami.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny do wykonania przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w Umowie. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają stosowne uprawnienia bądź dysponują osobami, które posiadają stosowne uprawnienia budowlane w wymaganych specjalnościach oraz wpis na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa.

Ponadto  posiadają min. 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu przeglądów technicznych oraz posiadają polisę OC w zakresie świadczonej działalności gospodarczej na kwotę min. 50000,00PLN.

Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie załączenie do oferty uprawnień budowlanych, zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, zaświadczeniu o odpowiedzialności cywilnej oraz wykazie  w formie referencji, że okresie ostatnich 3 lat wykonano przeglądy techniczne w budynkach użyteczności publicznej co najmniej 3 obiektów.

- Z przeprowadzonych przeglądów Wykonawca sporządzi szczegółowe protokoły wraz z zaleceniami pokontrolnymi.

Zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane ze zmianami Protokół będzie zawierał co najmniej:

1) datę przeprowadzenia kontroli;

2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;

3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;

4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;

5)zakres kontroli;

6)ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;

7)zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

8)metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;

9)zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.

- W zaleceniach wskazuje się:

1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;

2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.

- Do każdego protokołu, o którym mowa w pkt III pkt. 3 Wykonawca dołączy  kopię zaświadczenia, o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Protokół z przeglądu każdego obiektu winien być wykonany w jednym egzemplarzu w formie drukowanej oraz jednym egzemplarzu w formie zeskanowanej na urządzeniu pamięciowym USB (pendrive) w formacie PDF wraz z dokumentacją fotograficzną min. 4 zdjęcia do każdego protokołu.

- Wykonawca wykona przeglądy zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w pkt II. Poprzez wykonanie  przeglądów rozumie się ostateczne  przekazanie dokumentacji bez wad i zastrzeżeń  po przeprowadzeniu procedury sprawdzenia przez Zamawiającego opisanej poniżej.

- Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia będzie podpisany z wynikiem pozytywnym Protokół odbioru.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wcześniejszego sprawdzenia prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia przed jego odbiorem. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację na podstawie protokołu przekazania. Zamawiający dokona sprawdzenia przekazania dokumentacji w terminie 3 dni roboczych od dnia jej przekazania przez Wykonawcę i powiadomi Wykonawcę, czy wykonany przedmiot zamówienia przyjmuje, czy też uzależnia jego przyjęcie od wprowadzenia zmian.

- Wykonawca dokona zmian, o których mowa powyżej, w uzgodnionym przez przedstawicieli Stron terminie (nie dłuższym niż 3 dni robocze) i ponownie przekaże Zamawiającemu dokumentację.

- Niezwłocznie, nie później  niż 2 dni robocze od daty przekazania powiadomienia o przyjęciu przedmiotu zamówienia, Strony sporządzają w trzech jednobrzmiących egzemplarzach Protokół odbioru w formie pisemnej, podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego, zatwierdzony przez Kierownika Rejonu.

- Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest Rejon  w Opocznie, ul. Zakątna 6, 26-300 Opoczno.

- WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na kwotę określoną w formularzu ofertowym. Podstawą wystawienia faktury jest protokół wykonanych usług sporządzony po dostarczeniu przez Wykonawcę protokołów z przeglądu wszystkich obiektów podpisany ze strony Zamawiającego przez koordynatora tj. osobę wskazaną w §6 ust. 1 pkt 4) Umowy, zatwierdzony przez Kierownika Rejonu oraz przez przedstawiciela Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

- Wynagrodzenie,  o którym  mowa w ust. 1 obejmuje  wszystkie  koszty  związane        z realizacją przedmiotu umowy m.in. koszty dojazdu, sprzętu, materiałów.

V. Informacje dotyczące sporządzenia oferty

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę – w przypadku złożenia większej ilości ofert, oferty z wyższą ceną nie zostaną uwzględnione.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- W przypadku złożenia ofert o takich samych cenach brutto, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych. Cena ofert dodatkowych nie może być wyższa niż oferty złożone w postępowaniu.

- Każda poprawka w treści oferty i kosztorysu, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

- Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w formularzu oferty i formularzu cenowym.

- Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań przez Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych od daty opublikowania ogłoszenia.

- Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy oraz wypełniony kosztorys ofertowy.

- Wraz z ofertą i kosztorysem ofertowym Wykonawca załączy dokumenty wskazane w pkt III.2 OPZ.