| Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” (wnioskodawca – Minister Finansów, beneficjent - Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | W kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, dla kamienia milowego nr 7 podano wskaźnik efektywności projektu WP1 z wartością docelową „1”, która oznacza wartość jaką planuje się zrealizować w danym kamieniu. W związku z tym, że kamień milowy został osiągnięty, w rozdziale 3. „Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wartość w kolumnie „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)” powinna wynieść 1. | Proszę o analizę i korektę raportu |
| 2 | MC | 3. „Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” | W kolumnie „planowany termin osiągnięcia” należy podać datę w formacie MM-RRRR | Proszę o analizę i korektę raportu |