Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Ocena wpływu wykonanych działań ochrony czynnej na stan zachowania siedlisk w obszarach Natura 2000: Waćmierz PLH220031, Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038, Dąbrówka PLH220088, Piaśnickie Łąki PLH220021, Przywidz PLH220025 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk

i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

CPV: 71313000-5 usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie oceny wpływu zrealizowanych działań ochrony czynnej na stan zachowania wskazanych płatów siedlisk przyrodniczych, tj.:

  - 7140 torfowiska przejściowe i trzęsawiska przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea,

  - 6410 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),

zlokalizowanych w obszarach Natura 2000:

  - Waćmierz PLH220031,

  - Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038,

  - Dąbrówka PLH220088,

  - Przywidz PLH220025,

  - Piaśnickie Łąki PLH220021,

poprzez przeprowadzenie oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych oraz porównanie stanu siedliska przed i po wykonanych zabiegach na podstawie dostępnych materiałów.

- Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z opcji zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) i określa maksymalny zakres zamówienia:

  - podstawowy zakres zamówienia, który będzie na pewno realizowany: Ocena wpływu wykonanych działań ochrony czynnej na stan zachowania siedlisk w obszarach Natura 2000 Waćmierz PLH220031, Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038, Dąbrówka PLH220088 i Przywidz PLH220025,

  - dodatkowy zakres zamówienia, który będzie realizowany, jeśli Zamawiający skorzysta z prawa opcji: Ocena wpływu wykonanych działań ochrony czynnej na stan zachowania siedlisk w obszarze Piaśnickie Łąki PLH220021.

Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego i zlecenie dodatkowego zakresu zamówienia jest uzależnione od zabezpieczenia środków na realizację zadania w obszarze Piaśnickie Łąki na 2023 r.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.).

- W przypadku zmiany ww. aktów prawnych w trakcie realizacji umowy, Wykonawca uwzględni te zmiany podczas realizacji zadania.

Podstawowy zakres zamówienia

- Zakres prac obejmuje ocenę wpływu wykonanych działań ochrony czynnej na stan zachowania siedlisk w obszarach Natura 2000 Waćmierz PLH220031, Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038, Dąbrówka PLH220088 i Przywidz PLH220025, w tym:

  - wykonanie badań terenowych w obrębie wskazanych płatów siedlisk przyrodniczych,

  - opracowanie wyników w formie dokumentacji – osobnej ekspertyzy przyrodniczej dla każdego obszaru.

- Dokumentacja powinna zawierać:

  - raport z prac terenowych wraz z podsumowaniem wyników prac terenowych,

  - ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego na badanym stanowisku,

  - porównanie otrzymanych wyników z danymi wyjściowymi, ujętymi m.in. w dokumentacjach PZO, ekspertyzach (dokumenty wskazano w sekcji „Wykaz materiałów wyjściowych”),

  - ocenę wpływu przeprowadzonych działań ochronnych na płat siedliska przyrodniczego,

  - dokumentację fotograficzną każdego z badanych stanowisk w obrębie płatów siedlisk przyrodniczych,

  - dane przestrzenne w postaci cyfrowych warstw informacyjnych (GIS).

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie w granicach czterech obszarów Natura 2000 i obejmie wskazane płaty siedlisk przyrodniczych.

| Lp. | Nazwa i kod obszaru | Kod siedliska | Liczba płatów siedliska; numery działek ewidencyjnych | Liczba stanowisk badawczych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waćmierz PLH220031 | 7140 | 1 płat; działka nr 199, obręb Brzuśce, gmina Subkowy | 1 |
| 2. | Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038 | 7140 | 3 płaty; działki nr: - 155, obręb Ciecholub, gmina Kępice - 1/46, obręb Tursko, gmina Miastko - 6223, obręb Łękinia, gmina Koczała | 3 |
| 3. | Dąbrówka PLH220088 | 7140 | 1 płat; działka nr 182/2, obręb Kłobuczyno, gm. Kościerzyna | 1 |
| 4. | Przywidz PLH220025 | 7140 | 2 płaty; działki nr 254/1 i nr 158 obręb Piekło Górne, gm. Przywidz | 2 |
| Razem |  |  | 7 | 7 |

- Na ww. płatach siedliska wykonano w latach 2018-22 działania z zakresu usuwania drzew, krzewów, ich podrostu, odrośli lub nalotu, w zależności od potrzeb i wskazań w dokumentach planistycznych.

- Badania będą prowadzone na gruntach Skarbu Państwa, w tym w zarządzie PGL LP oraz na gruntach prywatnych.

Dodatkowy zakres zamówienia

- Zakres prac obejmuje ocenę wpływu wykonanych działań ochrony czynnej na stan zachowania siedliska w obszarze Piaśnickie Łąki PLH220021, w tym:

  - wykonanie badań terenowych w obrębie wskazanego płatu siedliska przyrodniczego,

  - opracowanie wyników w formie dokumentacji – ekspertyzy przyrodniczej.

- Dokumentacja powinna zawierać:

  - raport z prac terenowych wraz z podsumowaniem wyników prac terenowych,

  - ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego na badanym stanowisku,

  - porównanie otrzymanych wyników z danymi wyjściowymi, ujętymi m.in. w dokumentacji PO, ekspertyzie (dokumenty wskazano w sekcji „Wykaz materiałów wyjściowych”),

  - ocenę wpływu przeprowadzonych działań ochronnych na płat siedliska przyrodniczego,

  - dokumentację fotograficzną badanego stanowiska w obrębie płatu siedliska przyrodniczego,

  - dane przestrzenne w postaci cyfrowych warstw informacyjnych (GIS).

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie w granicach jednego obszaru Natura 2000 i obejmie wskazany płaty siedliska przyrodniczego.

| Lp. | Nazwa i kod obszaru | Kod siedliska | Liczba płatów siedliska; numery działek ewidencyjnych | Liczba stanowisk badawczych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piaśnickie Łąki PLH220021 | 6410 | 1 płat, działka nr 181/14, obręb Żarnowiec, gmina Krokowa | 1 |
| Razem |  |  | 1 | 1 |

- Na ww. płacie siedliska wykonano w latach 2019-21 działania z zakresu koszenia wraz z usuwaniem odrośli drzew i krzewów, w tym niezbędne usuwania drzew i krzewów w pierwszym etapie zabiegów. W 2022 r. planowane jest ponowne koszenie łąki.

- Badania będą prowadzone na gruntach Skarbu Państwa, w zarządzie RDOŚ w Gdańsku.

Zakres badań terenowych – dotyczy zakresu podstawowego i dodatkowego

- W zakres badań terenowych wchodzi przeprowadzenie oceny stanu zachowania siedliska przyrodniczego dla każdego ze wskazanych płatów. Ocenę należy wykonać zgodnie z aktualną metodyką Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zwanego dalej „PMŚ GIOŚ” oraz w oparciu o plany zadań ochronnych ustanowione zarządzeniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Badania terenowe polegają m.in. na obserwacji siedliska, zachodzących w nim zjawisk, określeniu wartości wskaźników i parametrów, wypełnieniu kart obserwacji zgodnych z metodyką PMŚ GIOŚ.

- Ekspert botanik w ramach prac terenowych wykona metodą Braun-Blanqueta zdjęcia fitosocjologiczne na powierzchni każdego stanowiska badawczego, zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ. Ekspert zarejestruje za pomocą odbiornika GPS współrzędne geograficzne każdego zdjęcia fitosocjologicznego (centrum zdjęcia fitosocjologicznego).

- Ekspert botanik dokona oceny stanu ochrony wskazanych płatów siedlisk przyrodniczych, sporządzając kartę obserwacji siedliska dla każdego stanowiska badawczego.

- Prace terenowe należy bezwzględnie prowadzić w terminach umożliwiających identyfikację wskazanych siedlisk przyrodniczych oraz określenie ich stanu zachowania (tj. w okresie wegetacyjnym) oraz zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ.

- Podczas prac terenowych należy wykonać dokumentację fotograficzną każdego ze stanowisk badawczych obrazującą stan siedliska przyrodniczego w badanym miejscu. Należy wykonać minimum po 2 fotografie na stanowisko (w tym widok ogólny płatu siedliska i fotografie miejsc wykonania zdjęć fitosocjologicznych).

- Obserwacje należy prowadzić w granicach wskazanych płatów siedlisk przyrodniczych, których szczegółową lokalizację Wykonawca otrzyma od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego po podpisaniu umowy.

- Należy wskazać czy powierzchnia płatu siedliska uległa zmianie w stosunku do danych wyjściowych i dlaczego (w przypadku zmiany powierzchni należy wykonać kartowanie płatu siedliska).

- Metodyka kartowania płatów siedliska zostanie opisana w treści dokumentacji. W miarę możliwości zasięg płatów należy określić przy wykorzystaniu GPS poprzez obejście płatu. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca opisze sposób określania zasięgu przestrzennego płatu, uwzględniając przy tym jego zróżnicowanie i dokumentując zmienność składu gatunkowego.

Opracowanie wyników badań – szczegółowy zakres ekspertyzy – dotyczy zakresu podstawowego i dodatkowego

- Należy wykonać osobną ekspertyzę dla każdego z ww. obszarów Natura 2000, która będzie zawierała:

  - raport z prac terenowych, w tym:

    - opis przyjętej metodyki badań (badania powinny być prowadzone zgodnie z metodyką PMŚ GIOŚ), w tym kartowania płatów siedlisk;

    - skład zespołu prowadzącego prace;

    - określenie dokładnego terminu przeprowadzenia badań terenowych;

    - karty obserwacji zgodne z metodyką monitoringu siedlisk PMŚ GIOŚ – karty obserwacji należy opracować na podstawie posiadanej wiedzy merytorycznej oraz zgromadzonych danych terenowych. Karty obserwacji winny być wypełnione zgodnie ze wzorami przedstawionymi w podręcznikach metodycznych opracowanych w ramach PMŚ GIOŚ;

    - opis stanowiska badawczego;

    - krótka charakterystyka przyrodnicza płatu siedliska;

    - podsumowaniem wyników prac terenowych;

    - mapa z lokalizacją badanych płatów siedliska.

  - opis stanu ochrony siedliska przyrodniczego na badanym stanowisku;

  - porównanie otrzymanych wyników z danymi wyjściowymi, ujętymi m.in. w PZO, ekspertyzach (dokumenty wskazano w sekcji „Wykaz materiałów wyjściowych”);

  - ocenę wpływu przeprowadzonych działań ochronnych na płaty siedliska przyrodniczego, w tym odpowiedź na pytania (w odniesieniu do poszczególnych płatów siedlisk):

    - czy i w jaki sposób przeprowadzone działania ochronne przyczyniły się do poprawy stanu ochrony płatu siedliska przyrodniczego?

    - czy w stosunku do przedstawionego zasięgu płatu siedliska (przed przeprowadzeniem działań ochronnych) zmieniła się jego powierzchnia po wykonaniu działań ochronnych?

    - na jaką powierzchnię siedliska wpłynęły wykonane działania ochrony czynnej?

    - w jaki sposób przeprowadzone działania ochronne przyczyniły się do zmiany parametrów/wskaźników płatu siedliska przyrodniczego, w tym w szczególności wskaźnika „obecność/ekspansja krzewów i podrostu drzew” w granicach badanego płatu?

  - dokumentację fotograficzną każdego z badanych płatów siedlisk przyrodniczych. Fotografie należy przekazać w wersji cyfrowej i wydruku, a także dokładnie opisać zgodnie ze wzorem:

kod siedliska_nr stanowska_autor (np.: 7140_10_Nazwisko). Wraz z dokumentacją fotograficzną należy przedłożyć zestawienie fotografii w pliku tekstowym, zawierającym następujące informacje: nazwa zdjęcia, lokalizacja wykonania zdjęcia (nazwa i kod obszaru Natura 2000), GUID płatu siedliska przyrodniczego, kod siedliska, nr stanowiska, data wykonania zdjęcia, nazwisko autora zdjęcia. Fotografie należy wydrukować w kolorze.  Na jednej stronie A4 powinny znajdować się maksymalnie 2 fotografie.

  - dane o charakterze przestrzennym będące wynikiem badań, załączone do dokumentacji w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji przestrzennej GIS (format shapefile, PL – 1992):

    - dokumentować będą: lokalizację wszystkich badanych płatów siedlisk przyrodniczych (poligon określający granice płatu siedliska), lokalizację wykonanych zdjęć fitosocjologicznych i transektów,

    - dane te zostaną wprowadzone w strukturę paczki danych przestrzennych, która zostanie udostępniona Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Forma ekspertyzy – dotyczy zakresu podstawowego i dodatkowego

- Wykonawca dostarczy po jednym egzemplarzu dokumentacji dla każdego obszaru Natura 2000 w formie wydruku i elektronicznej.

- Wersja drukowana i elektroniczna muszą być identyczne. Obie wersje powinny zawierać informację o dofinansowaniu zadania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód. Dokumentację (zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej) należy opatrzyć logotypem (stanowiącym załącznik nr….. do SWZ) minimum na pierwszej stronie każdego dokumentu.

- Wersja drukowana powinna być spięta w sposób trwały (zbindowany) i opisana na stronie frontowej, a także opatrzona podpisem autora.

- Dane w wersji elektronicznej należy przedłożyć dla każdego z obszarów Natura 2000 na osobnych płytach CD/DVD opisanych w sposób trwały (nazwa opracowania, nazwa obszaru, autor, data, logotypy):

  - pliki tekstowe w formacie .doc lub .docx oraz .pdf,

  - wydruki map i obrazowania graficzne w formacie .jpg oraz .pdf w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi,

  - fotografie w formacie .jpg (w możliwie dobrej rozdzielczości),

  - cyfrowe warstwy informacyjne GIS (.shp).

Termin wykonania zamówienia i procedura odbioru przedmiotu zamówienia

- Wykonawca przedstawi wstępny harmonogram wyjazdów terenowych w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do harmonogramu.

- Prace terenowe należy wykonać w terminie:

  - dla siedliska przyrodniczego 7140: od 1 lipca do 15 sierpnia 2022 r.,

  - dla siedliska 6410: od 20 czerwca do 15 lipca 2023 r., po wykłoszeniu się traw, w czasie kwitnienia lub owocowania turzyc, przed pokosem.

- Zamawiający dopuszcza drobne przesunięcia terminu badań w zależności od warunków atmosferycznych i każdorazowo za jego zgodą.

- Podstawowy zakres zamówienia (ocena wpływu wykonanych działań ochrony czynnej na stan zachowania siedlisk w obszarach Natura 2000 Waćmierz PLH220031, Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038, Dąbrówka PLH220088 i Przywidz PLH220025) zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl do 30 września 2022 r. Potwierdzeniem otrzymania przez Zamawiającego pierwszej wersji zamówienia będzie korespondencja elektroniczna.

- W ciągu 14 dni od otrzymania dokumentacji, jednak licząc nie wcześniej niż od 30 września 2022 r., Zamawiający dokona jego akceptacji, bądź wniesie do niego uwagi drogą elektroniczną. W ciągu 7 dni od otrzymania ewentualnych uwag Zamawiającego Wykonawca dokona niezbędnych zmian, uzupełni dokumentację.

- Ostateczną wersję podstawowego zakresu zamówienia (w wersji wydrukowanej i elektronicznej) Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie do 31 października 2022 r., w godzinach pracy Urzędu. Potwierdzeniem odbioru podstawowego zakresu zamówienia będzie protokół odbioru podstawowego zakresu zamówienia.

- Dodatkowy zakres zamówienia (ocena wpływu wykonanych działań ochrony czynnej na stan zachowania siedlisk w obszarze Piaśnickie Łąki PLH220021) zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl do 31 sierpnia 2023 r. Potwierdzeniem otrzymania przez Zamawiającego pierwszej wersji zamówienia będzie korespondencja elektroniczna.

- W ciągu 14 dni od otrzymania dokumentacji, jednak licząc nie wcześniej niż od 31 sierpnia 2023 r., Zamawiający dokona jego akceptacji, bądź wniesie do niego uwagi drogą elektroniczną. W ciągu 7 dni od otrzymania ewentualnych uwag Zamawiającego Wykonawca dokona niezbędnych zmian, uzupełni dokumentację.

- Ostateczną wersję dodatkowego zakresu zamówienia (w wersji wydrukowanej i elektronicznej) Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 września 2023 r., w godzinach pracy Urzędu. Potwierdzeniem odbioru dodatkowego zakresu zamówienia będzie protokół odbioru dodatkowego zakresu zamówienia.

- Na żądanie Wykonawcy sporządzony zostanie protokół przekazania ostatecznej wersji podstawowego lub dodatkowego zakresu zamówienia.

- Protokół odbioru końcowego podstawowego zakresu zamówienia bez wad będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonanie podstawowego zakresu zamówienia, opłaconej w 2022 r.

- Protokół odbioru końcowego dodatkowego zakresu zamówienia bez wad będzie podstawą do wystawienia faktury za wykonanie dodatkowego zakresu zamówienia, opłaconej w 2023 r.

- Na fakturze wystawionej przez Wykonawcę konieczne jest zamieszczenie dokładnej nazwy zamówienia z podaniem zakresu zamówienia, którego faktura dotyczy, tj. „Ocena wpływu wykonanych działań ochrony czynnej na stan zachowania siedlisk w obszarach Natura 2000: Waćmierz PLH220031, Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038, Dąbrówka PLH220088, Piaśnickie Łąki PLH220021, Przywidz PLH220025 w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód. Podstawowy zakres zamówienia”.

Warunki wykonania zamówienia

- Podstawowe materiały dotyczące obszarów Natura 2000 są dostępne w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, adres: ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk. Ww. materiały zostaną udostępnione po podpisaniu umowy i mogą być wykorzystane jedynie w celu wykonania przedmiotu zamówienia i nie mogą być rozpowszechniane bez zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wykonawca nie może przenieść upoważnień i obowiązków wynikających z posiadanych uprawnień do ww. materiałów na osoby trzecie. Materiał dostarcza się z zastrzeżeniem, że nie będzie on w całości lub w części sprzedawany, wypożyczany, rozpowszechniany ani udostępniany bez pisemnej zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania ww. materiałów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonanych przez Wykonawcę prac,  w tym przeprowadzenia kontroli w terenie. Wykonawca poinformuje Zamawiającego 
o każdym wyjeździe terenowym z wyprzedzeniem przynajmniej jednego dnia roboczego w godzinach pracy urzędu.

- Wszelkie koszty dojazdów własnych pokrywa Wykonawca.

- Wykonawca poinformuje właściwe miejscowo nadleśnictwo o zamiarze wjazdu do lasu. W razie konieczności należy uzyskać zgodę na wjazd do lasu.

- Wykonawca przedkłada informację w zakresie postępu w pracach na każde żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieograniczone majątkowe prawa autorskie do dokumentacji (tekstu, grafiki, fotografii). Dokumentacja stanowić będzie własność Zamawiającego, który bez zgody Wykonawcy będzie mógł ją dowolnie wykorzystywać, za co Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

- Oferta powinna zawierać cenę maksymalnego zakresu zamówienia, z wyszczególnieniem ceny za wykonanie podstawowego i dodatkowego zakresu zamówienia.

Wykaz materiałów wyjściowych

- Zamawiający udostępni Wykonawcy wymienione niżej dokumenty, w których znajdują się dane wyjściowe służące do oceny wpływu wykonanych działań ochrony czynnej na stan siedlisk przyrodniczych.

| Lp. | Obszar Natura 2000 | Rodzaj dokumentu; uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Waćmierz PLH220031 | Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych |
| 2. | Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038 | Ekspertyza - uzupełnienie stanu wiedzy (2019-20) |
| 3. | Dąbrówka PLH220088 | Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych |
| 4. | Przywidz PLH220025 | Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych |
| 5. | Piaśnickie Łąki PLH220021 | Ekspertyza - uzupełnienie stanu wiedzy (2019-20) Projekt Planu Ochrony rezerwatu przyrody „Piaśnickie Łąki” |

- Ponadto Zamawiający dysponuje roboczą dokumentacją stanu siedlisk przed wykonaniem działań ochrony czynnej (m.in. dokumentacja fotograficzna, krótki opis stanu faktycznego), które mogą być wykorzystane pomocniczo, zwłaszcza w przypadku braku danych wyjściowych w dokumentach planistycznych.