|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem* [OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO]** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MFiPR** | 3 Kamienie milowe | Ostatni kamień milowy „Zakończenie fazy stabilizacji systemu” ma termin realizacji 31.12.2023 r. Jest to jednocześnie ostatni dzień perspektywy finansowej 2014-2020. Żadne wydatki kwalifikowane z programów tej perspektywy nie mogą być ponoszone po tej dacie. Rzeczowa realizacja projektu powinna się zatem zakończyć wcześniej. Należy pamiętać, że nie można zapłacić wykonawcy za niezrealizowaną usługę/dostawę/robotę budowlaną. Skoro zakończenie prac nad stabilizacją systemu nastąpi ostatniego dnia kwalifikowalności ponoszenia wydatku istnieje ryzyko niekwalifikowania kosztów zamówienia składającego się na ten kamień milowy. | W celu zabezpieczenia terminowej realizacji projektu proszę o analizę dat kamieni milowych i ewentualne przyspieszenie zakończenia realizacji projektu. |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |