# Zarządzenie nr 38 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 11 października 2021 r.

w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Bagno Nadrowskie”

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje.

§ 1. Ustanawia się na pięć lat zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Bagno Nadrowskie”, zwanego dalej „rezerwatem”.

§ 2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

- identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które zostały określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

- opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, które zostały określone w załączniku nr 2 do zarządzenia;

- wskazanie obszarów objętych ochroną czynną.

§ 3. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

w Olsztynie

Agata Moździerz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 11 października 2021 r.

Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków.

| Lp. | Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych | Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych i ich skutków |
| --- | --- | --- |
| 1. | Utrata miejsc lęgowych żółwia błotnego w wyniku sukcesji roślinności zielnej | Wykaszanie oraz usuwanie nalotu i podrostów drzew i krzewów, zapobiegające zarastaniu roślinnością zielną miejsc lęgowych i potencjalnych żółwia błotnego oraz muraw napiaskowych |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 11 października 2021 r.

Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań.

| Lp. | Rodzaj zadań ochronnych | Rozmiar zadań ochronnych | Lokalizacja zadań ochronnych (oddział/leśnictwo) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Coroczne jednokrotne koszenie z usunięciem biomasy poza granice rezerwatu z pozostawieniem niedokosów Termin koszenia należy każdorazowo uzgodnić z Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Olsztynie. Do prac należy przystąpić po wcześniejszym przeprowadzeniu lustracji terenowej przez herpetologa wskazanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. | 17,59 ha | Leśnictwo Maróz 290Al 290Am 290Ar 290As 312p 339Aa 339Ab 339Ac 339Ad 339Af 339Ag |
| 2. | Usuwanie nalotów i podrostów drzew i krzewów co 2-3 lata. Powstałą podczas prac biomasę, należy usunąć poza granice rezerwatu. Termin wejścia na teren rezerwatu z pracami należy każdorazowo uzgodnić z Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Olsztynie. Do prac należy przystąpić po wcześniejszym przeprowadzeniu lustracji terenowej przez herpetologa wskazanego przez Regionalnego Konserwatora Przyrody w Olsztynie. | 17,70 ha | Leśnictwo Maróz 312m 312o 312p 313Aa 313Ab 313Ac 313Ad 339Aa 339Ab 339Ac 339Ag 339Af 340b 340c 340d 340g 340i |

## Uzasadnienie

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Bagno Nadrowskie” jest wykonaniem delegacji ustawowej wynikającej z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

Zgodnie z powyższym przepisem, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia w drodze zarządzenia zadania ochronne dla rezerwatów przyrody, dla których nie ustanowiono planów ochrony.

Celem ochrony rezerwatu przyrody „Bagno Nadrowskie” jest zachowanie populacji żółwia błotnego oraz siedlisk stanowiących ostoję herpetofauny i ptaków wodno-błotnych.

Projekt zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Bagno Nadrowskie” obejmuje wykonywanie działań polegających na powstrzymaniu sukcesji roślinności zielnej poprzez wykaszanie oraz usuwaniu nalotów i podrostów drzew i krzewów z terenów, stanowiących miejsca lęgowe i potencjalne żółwia błotnego oraz z muraw napiaskowych. W wyniku sukcesji roślinności drzewiastej na terenie ww. rezerwatu przyrody dochodzi do zaniku miejsc lęgowych żółwia błotnego.

W celu dostosowania terminów wykonania prac do aktywności żółwi, w działaniach ochronnych wskazano, że podmiot wykonujący powyższe działania zobowiązany jest do każdorazowego uzgadniania terminu ich realizacji z Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Olsztynie. Jednocześnie, w celu nie dopuszczenia do uśmiercania żółwi podczas prac ciężkim sprzętem, zobowiązano zarządcę terenu do przeprowadzenia przez herpetologa (wskazanego przez RDOŚ w Olsztynie), przed wejściem na powierzchnie objęte pracami, lustracji terenowej pod kątem występowania żółwi błotnych.

Niniejszy akt prawny został ustanowiony na okres 5 lat, wobec powyższego obowiązuje do dnia 10 października 2026 r.

REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

w Olsztynie

Agata Moździerz