| Nazwa dokumentu: Automatyzacja i optymalizacja procesu egzekucji administracyjnej w KAS - System JSP Egzekucja Plus w ramach Jednolitego Systemu Podatkowego (JSP Egzekucja Plus) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | Ministerstwo Sprawiedliwości | Rozdział 7. Architektura | W widoku kooperacji aplikacji, liście systemów oraz liście przepływów wskazano systemy Ministerstwa Sprawiedliwości, które mają dostarczać do systemu JSP Egzekucja lub przyjmować z niego dane. Część z nich nie przetwarza danych wskazanych w przepływach. Część planowanych w projekcie przepływów nie koresponduje z pracami projektowymi po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo Finansów nie prowadziło uzgodnień z Ministerstwem Sprawiedliwości na temat prowadzenia takich prac w ramach projektu opisywanego w tym OZPI. W szczególności: - wskazany system PRS (wiersz 28 tabeli systemów) nie przetwarza danych opisanych w przepływie z JSP Egzekucja (wiersz 44 i 51 tabeli przepływów) oraz nie jest platformą przekazywania plików; - odbiorcą części z danych opisanych w przepływie z wiersza 44 tabeli przepływów danych jest obecnie i zapewne w przyszłości system KRZ co nie zostało ujawnione w przepływie opisanym w wierszu 33 tabeli przepływów (umorzone postępowania egzekucyjne); - wskazane w wierszu 54 tabeli przepływów dane o umorzonych postępowania egzekucyjne powinny płynąć w przeciwnym kierunku, czyli powinny być wskazane w przepływie z wiersza 33 tabeli przepływów; - dostawcą danych opisanych w wierszu 51 tabeli przepływów jest system KRS w ogóle nie występujący na widoku kooperacji aplikacji i w tabeli systemów; - wskazany system KRZ obecnie nie ma podstawy prawnej do przekazywania informacji o upadłościach oraz danych o zadłużeniach (wiersz 54 tabeli przepływów); | - Skoro planowane przepływy z lub do systemów Ministerstwa Sprawiedliwości są wskazane jako krytyczne dla sukcesu projektu, to należy podjąć uzgodnienia stron w tym zakresie. - Przyporządkowanie danych do właściwych przepływów oraz systemów. |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |