Załącznik nr 3

do Zapytania ofertowego

Opis Przedmiotu Zamówienia dla wykonania usługi pn.: Zabezpieczenie podłogi poddasza i strychów w obszarach Natura 2000 Kościół w Radziechowach PLH240007, Kościół w Górkach Wielkich PLH240008, Pierściec PLH240022 – 2 postępowanie

  - Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na posprzątaniu zalegającego guana nietoperzy, wymianie folii lub dołożeniu folii w brakujących miejscach oraz wykonanie drobnych prac adaptacyjno - naprawczych zgodnie z poniższym zestawieniem. W niektórych obiektach oprócz uprzątnięcia guana nietoperzy konieczne będzie uprzątnięcie także zalegających na strychach odchodów ptaków, kun:

| Lp. | Obiekt: | Sprzątanie Guana: | Zakres prac: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kościół w Radziechowach | Tak | - Zabezpieczenie mechanizmu zegara kościelnego poprzez ulokowanie podestu/daszku o rozmiarach 1,5 m x 1,5 m nad mechanizmem, pokrytego folią (poziom 2 wieży). - Wymiana folii na powierzchni ok 16 m2 (poziom 1 wieży). - Wymiana folii na powierzchni ok 140 m2 (strych kościoła). |
| 2 | Kościół w Górkach Wielkich | Tak | - Wymiana folii na klatce schodowej wieży ok. 6 m2. - Wymiana folii na powierzchni ok 221 m2 (strych kościoła). |
| 3 | Pierściec | Tak | - Wymiana folii na powierzchni ok 15 m2 (strych). |

Szczegółowy zakres wymiany folii obejmuje:

-  	sprzątnięcie wraz z wyniesieniem zalegającego na strychach obiektów guana nietoperzy, odchodów kun, ptaków przy użyciu sprzętu mechanicznego takiego jak odkurzacz lub ręcznie za pomocą zmiotek;

- 	 zakup oraz montaż foli paroprzepuszczalnej zbrojonej (polietylen+siatka PP) na przestrzeni podłogowej strychów. Folie należy dobrze naciągnąć oraz umocować za pomocą zszywek i drewnianych listew przykręconych do platformy;

- 	utylizacja starej folii.

Na strychach należy umieścić oznaczenia zawierające logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, napis „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” oraz logo WFOŚiGW, zgodnie z „Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

II. Warunki prowadzenia prac:

1. 	Prace mogą być prowadzone w dni robocze i soboty (w przypadku kościołów - w godzinach kiedy nie odbywają się nabożeństwa). Szczegółowe terminy oraz godziny realizacji usługi należy uzgodnić wcześniej z Gospodarzem obiektu.

- Osoby wykonujące prace w stanowiskach nietoperzy zobowiązane są pracować w maseczkach zakrywających usta i nos oraz rękawicach ochronnych. Aby zapobiec przenoszenia guana nietoperzy pomiędzy poszczególnymi stanowiskami należy odpowiednio zabezpieczyć obuwie oraz zdezynfekować sprzęt, każdorazowo po zakończeniu prac na danym obiekcie.

- Montaż foli należy wykonać w sposób umożliwiający późniejsze wykorzystanie odkurzacza przy sprzątaniu guana.

- Należy sporządzić dokumentację fotograficzną zarówno przed, w trakcie, jak i po wykonaniu usługi.

- Sposób utylizacji guana oraz wymienianej folii należy uzgodnić z gospodarzem obiektu i Zamawiającym.

- Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia do ścisłej współpracy z Zamawiającym. Przez ścisłą współpracę rozumie się m.in. konsultacje/kontakt z Zamawiającym od samego początku realizacji zamówienia (tj. przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac), przeprowadzanie wspólnych wizji terenowych, konsultacje telefoniczne, jak i w drodze kontaktów przez pocztę elektroniczną.

- Dokładne miejsca lokalizacji folii w wyżej wymienionych obiektach Zamawiający przekaże wykonawcy w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

- Zamawiający może zgłaszać uwagi dla prawidłowego wykonania zamówienia, pod kontem zgodności jego założeń z przepisami ochrony stanowiska nietoperzy. Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest głównie kontrola, wydawanie wytycznych, uzgadnianie i konsultowanie jakości i przebiegu prac projektowych, wskazanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań, a nawet wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu.

- Zapewnienie i przestrzeganie zasad bhp, p. poż. w trakcie prac, leży po stronie Wykonawcy.

- Zamawiający nie odpowiada za wypadki oraz zniszczenia mogące mieć miejsce w trakcie prac związanych z realizacją usługi.

- W czasie prac Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przeciwpożarowe w miejscu prowadzonych prac.

- O terminie wykonania zadania Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego pisemnie załączając dokumentację zdjęciową wykonanych prac.

- Termin wykonania zadania:

- Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy (po wcześniejszym sprawdzeniu czy obiekty są opuszczone przez nietoperze) do dnia 30 listopada 2022 r. Nie będzie możliwe przesunięcie terminu zakończenia zadania.

- Wejście na stanowisko nietoperzy w celu wykonania zlecenia możliwe jest jedynie na podstawie pisemnej akceptacji Zamawiającego. Również ewentualne wcześniejsze rozpoczęcie prac wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.