OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie dotyczy: Pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie Obiektu Socjalnego GDDKiA O/Poznań w Sianożętach, przy ul. Ku Morzu 3, gm. Ustronie Morskie

Obszar pielęgnacji  zieleni obejmuje m.in.:  9 pasów zieleni  szerokości ok. 1 m długości ok. 6 m przy budynkach A; B; C; D; H, zieleń wzdłuż chodnika głównego, skalniaki, nasadzenia roślinne na trawnikach, plac zieleni przy recepcji, tereny zieleni przy grillach, pas zieleni wzdłuż ogrodzenia, boiska i przy bramach wjazdowych, donice z kwiatami.

Zakres prac został podzielony na trzy zadania.

Zadanie 1.

Termin wykonania zamówienia: od 4 maja do 29 maja 2026 r.

Przygotowanie obiektu do sezonu letniego

1. Jednorazowe koszenie całej powierzchni trawników obiektu socjalnego. Ww. powierzchnia obejmuje również teren zewnętrzny wzdłuż ogrodzenia tj. od ul. Ku Morzu i od strony promenady.

2. Karczowanie terenu, wykonanie prac porządkowych i cięć formujących krzewów. Prace porządkowe obejmują zebranie połamanych gałęzi i wiatrołomów z całego terenu, wygrabienie uschniętych liści, wygrabienie pozostałości po koszeniu i karczowaniu oraz innych zanieczyszczeń,

3. Uporządkowanie i wyrównanie terenu.

4. Wykonanie właściwych dla gatunku cięć prześwietlających, odmładzających, sanitarnych, strzyżenie odrostów z zachowaniem równoległości poziomu układu płaszczyzn poziomych – w miarę zachodzących potrzeb,

5. Wykonanie cięć redukcyjnych drzew przy pomocy podnośnika koszowego, mającego na celu usunięcie suchych, chorych i połamanych gałęzi i konarów.

6. Wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych w donicach, skalniakach i rabatach,

7. Odchwaszczenie rabat z bylinami, trawników, placu zabaw i boiska piłki plażowej,

8. Nawożenie i podlewanie roślin,

8. Wycinanie chwastów i trawy nachodzącej na chodniki i usuwanie chwastów zarastających chodniki,

9. Usunięcie chwastów z tarasów, balkonów i ogródków przy pokojach,

10. Uzupełnienie kory i kamienia ozdobnego na skalniakach, rabatach, ogródkach przy pokojach,

11. Wiosenne wygrabienie liści i zanieczyszczeń pozimowych spod drzew, skupin krzewów i z trawników, które należy zrealizować najpóźniej do dnia 29 maja 2026 r.

12. Przycięcie żywopłotów

Zadanie 2.

Termin wykonania zadania od 1 czerwca do 30 września 2026 r.

Utrzymanie estetycznego wyglądu terenów zielonych poprzez:

- 1. Dbanie o prawidłową wegetację roślin, krzewów i drzew, trawników na terenach objętych niniejszą umową, a w tym opryskiwanie roślin, nawożenie;

- 2. Dbanie o czystość i porządek na terenach zielonych, w tym również sprzątanie błota i innych zanieczyszczeń z przechodzących przez te tereny chodników i ścieżek,

- 3. Utrzymanie czystości na trawnikach, w skupinach krzewów, żywopłotach, różankach i ścieżkach poprzez usunięcie zanieczyszczeń (gruz, beton, padlina, trawy, liście, gałęzie, niedopałki, szkło, papiery, opakowania z tworzyw sztucznych i inne nieczystości),

- 4. Nawożenie roślin i krzewów w okresie wegetacji;

5. Wskazanie konieczności i wykonywanie oprysku chemicznymi środkami ochrony roślin;

6. Wybieranie śmieci z krzewów, żywopłotów i skalniaków;

7. Wskazanie miejsc i uzupełnianie kory;

8. Wskazanie potrzeby i przycinanie krzewów, wraz z wygrabianiem zeschłych liści;

9. Pielęgnacja i odchwaszczanie pasów zieleni ozdobnej przy domkach i recepcji

10. Porządkowanie skalniaków oraz ich odchwaszczanie;

11. Nowe nasadzenia oraz przesadzenia małych krzewów, kwiatów, roślin;

12. Odchwaszczanie wokół boisk na terenie ośrodka;

13. Bieżące odchwaszczanie, usuwanie samosiewów i odrostów korzeniowych, usuwanie posuszu i połamanych gałęzi drzew oraz gałęzi zwisających nad ścieżkami, usuwanie skutków zdarzeń innych (zdarzeń związanych z siłami przyrody oraz dewastacji terenów i urządzeń),

- 14. Ręczne odchwaszczanie rabat z bylinami,

- 15. Odchwaszczanie trawników środkami chwastobójczymi,

- 16. Nawożenie trawników i roślin zgodnie z zaleceniami producenta nawozu i terminami dostosowanymi do stanu trawnika i roślin,

- 17. Zwalczanie chorób i szkodników roślin,

- 18. Usuwanie przekwitniętych kwiatów, kwiatostanów oraz uschniętych części roślin,

- 19. Oczyszczanie drzew z odrostów,

- 20. Cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów,

- 21. Odmładzanie skupin krzewów,

- 22. Usuwanie opadłych liści, gałęzi i obumarłych części roślin i innych odpadów zgromadzonych w obrębie rabat z bylinami,

23. Bieżące uzupełnianie kory lub kamienia ozdobnego;

- 24. Podlewanie roślin

- Koszenie trawy na terenach zielonych w następujący sposób:

- a) trawniki na obszarze obiektu socjalnego należy kosić w okresie od maja do października, 2 razy w miesiącu (najlepiej w 2 i 4 tygodniu miesiąca, uwzględniając warunki pogodowe), lub raz w miesiącu (najlepiej w 4 tygodniu miesiąca, uwzględniając warunki pogodowe)

- b) aby wysokość trawy po skoszeniu wynosiła od 3 do 7 cm,

- c) przy równoczesnym podkoszeniu trawy przy elementach architektonicznych i wyposażeniach, nawierzchniach, drzewach, skupinach krzewów, rabatach itp.

- d) przy użyciu odpowiednich środków technicznych przystosowanych do wykonywania tego rodzaju prac,

- e) zbieranie i wynoszenie skoszonej trawy z terenu obiektu do pojemników na odpady biodegradowalne,

- f) pierwsze wiosenne koszenie traw należy zrealizować najpóźniej do dnia 29 maja 2026 r.

Grabienie i usuwanie opadłych liści, gałęzi z terenów obiektu socjalnego (trawniki, zieleńce, alejki, chodniki). Usługa obejmuje:

Systematyczne wygrabianie liści i innych zanieczyszczeń

Usuwanie roślinności z traktów komunikacyjnych za pomocą środków chemicznych (nie zawierających glifosatu) i mechanicznie, a także odtwarzanie ścieżek i alejek.

Usługa gracowania dotyczy również usuwania roślinności na linii skrajnej z chodnikami dla pieszych, jezdnią, parkingami. Utrzymywanie traktów komunikacyjnych w czystości.

Zadanie 3.

Termin realizacji zadania od 1 października do 15 października 2026 r.

Przygotowanie terenów zielonych do sezonu zimowego. Usługa obejmuje:

1. Pielęgnacja trawnika

- Ostatnie koszenie: Trawnik należy skosić ostatni raz do 15 października 2026 r. ustawiając ostrza na wysokość ok. 4-5 cm.

- Usuwanie liści: Regularnie grabienie liści z trawnika.

- Wertykulacja i areacja: w przypadku zbitej gleby przeprowadzić napowietrzanie,

2. Ochrona roślin i krzewów

- Okrywanie: Wrażliwe byliny, krzewy i młode drzewka należy zabezpieczyć przed mrozem i wiatrem przy użyciu agrowłókniny, stroiszu (gałązek iglastych), kory, torfu lub słomy.

- Kopczykowanie: krzewów (róże) i młodych drzewek.

- Przycinanie: Przycięcie byliny nawet nad powierzchnią ziemi.

3. Prace na rabatach

- Porządki: Usunięcie resztek roślinnych i chwastów, które mogą być źródłem chorób.

- Nawożenie: Zastosowanie nawozów jesiennych bogatych w potas i fosfor,

- Wapnowanie: W przypadku zbyt kwaśnej gleby - wapnowanie.

- Intensywne podlewanie: Przed nadejściem przymrozków obfite podlewanie roślin zimozielonych

4. Rośliny w pojemnikach

- Przeniesienie roślin w donicach na tarasach i balkonach do pomieszczeń i osłonięcie donic materiałami izolacyjnymi (styropian, juta).

Do wykonania zleconych prac, Wykonawca musi posiadać (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami):

1) podnośnik koszowy

2) kosiarka spalinowa

3) kosa spalinowa

4) piła spalinowa

5) kosiarka samojezdna

6) wąż ogrodowy o dł. 50m – 1szt

Wymagania dotyczące materiałów: Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko materiałów dopuszczonych do stosowania.

- Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu polecenia wykonania zadania do przedstawienia zapotrzebowania na zakup materiałów do realizacji danego zadania. Zamawiający podejmie decyzję o zakupie materiałów z własnych środków lub poleceniu zakupu materiałów lub środków chemicznych (owadobójczych, chwastobójczych) Wykonawcy z przyznanego limitu przeznaczonego na ten cel.

- Limit przeznaczony na zakup ww. środków niezbędnych do realizacji usług ustala się na kwotę 10 000,00 zł netto powiększone o 23% podatek VAT wynoszący 2 300,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 12 300,00 zł brutto.

- Materiały zakupione przez Wykonawcę i zużyte w trakcie realizacji usług będą rozliczone wg cen znajdujących się na fakturze handlowej, nie uwzględniających ewentualnych rabatów uzyskanych przez Wykonawcę u dostawcy. Kopie faktur potwierdzające zakup materiałów i środków chemicznych w ramach niniejszej umowy zostaną przekazane Zamawiającemu jako załącznik do wystawianych faktur.

- Wykonawca dokonując zakupów powinien kierować się racjonalnością, porównaniem cen i zasadą najlepszego stosunku ceny do jakości. W przypadku wątpliwości co do racjonalności zakupu, oraz w przypadku jednorazowego zakupu powyżej 500 zł brutto Wykonawca powinien zasięgnąć opinii Zamawiającego.

- Wartość dokonanych zakupów Wykonawca uwzględni jako odrębną pozycję w pierwszej wystawianej fakturze miesięcznej po dokonaniu zakupów.

- Czas poświęcony przez Wykonawcę na realizację zakupów zalicza się do czasu pracy.

Zamawiający uzna, że usługa została należycie wykonana jeżeli na zgłoszonej do odbioru powierzchni terenów zielonych nie będzie niezebranych nieczystości, wysokość trawy nie przekroczy wysokości określonej w OPZ. Na alejkach, ścieżkach, drogach wewnętrznych  czy obrzeżach nie będą pozostawione przerosty trawy, chwastów oraz piasku. Elementy małej architektury (ławki) będą utrzymane w czystości, a roślinność na rabatach wypielęgnowana – bez przesuszonych części roślin i chwastów. Wykonawca przejmuje na siebie następujące obowiązki:

1)  comiesięczne protokolarne zdanie prac objętych niniejszą umową przeprowadzane ostatniego roboczego dnia miesiąca,

3) bezpośredniej współpracy z administratorem terenu Obiektu Socjalnego w Sianożętach,

4) wszelkie nieprawidłowości zgłaszane wykonawcy należy usunąć w ciągu 24 godz.,

5) zawarcie na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową (suma ubezpieczenia nie mniejsza niż – 50.000 PLN), którą należy przedłożyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od daty podpisania niniejszej umowy,

6) zapewnienie na czas trwania usług niezbędnego koordynatora prac, które winno być utrzymane tak długo, jak tego wymaga Zamawiający dla zachowania ilości i jakości usług, z podaniem nazwiska i numeru telefonu,

7) pisemne powiadamianie Zamawiającego o każdej możliwości opóźnienia wykonania usług lub nienależytego wykonania usług z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

8) zawiadamianie Zamawiającego o stratach i chorobach w zieleni, o uszkodzeniu urządzeń i innych elementów małej architektury,

10) zgłaszanie konieczności robót dodatkowych nieobjętych niniejszą umową, a związanych z jej przedmiotem,

UWAGA: Okres realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15 października 2026 r., Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedstawienia harmonogramu wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia, określających dzień tygodnia/miesiąca, w którym będzie realizowana dana usługa, co umożliwi bieżącą kontrolę realizacji zamówienia i rozliczenia przedmiotu umowy. W przypadku niepełnego wykonania prac, poprzez zmniejszenie częstotliwości, ilości, powierzchni wykonanej pracy, Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia cząstkowego poprzez zapłatę wynagrodzenia miesięcznego za faktycznie wykonaną pracę (np. nie wykoszenie całego obszaru).

CENA OFERTY

1. Cena oferty winna być obliczona przez wykonawcę jako jedyne i całkowite wynagrodzenie brutto (łącznie z podatkiem VAT) należne wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy.

2. Cena obejmuje wykonanie wszelkich robót i czynności określonych w OPZ.

3. Cena oferty winna być sumą cen wykonania wszelkich robót i czynności leżących po stronie Wykonawcy.

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmian cen jednostkowych wskazanych w ofercie, które należy traktować jako ryczałtowe. Wykonawca nie może żądać podwyższenia tych cen chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych prac.

Wykonawca powinien:

- Posiadać doświadczenie w pracy związanej z pielęgnacją zieleni, uprawą roślin.

- Posiadać i/lub zapewnić do realizacji usługi wykwalifikowany personel posiadający stan zdrowia pozwalający na wykonywanie powierzonych obowiązków (zmienne warunki pogodowe, występowanie czynników alergennych, wymuszonych pozycjach ciała).

- Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia zapewnia narzędzia i swój sprzęt ogrodniczy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za używanie narzędzi i sprzętu ogrodniczego zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP i P. poż. przy wykonywaniu wszystkich zadań będących przedmiotem zamówienia.

- Materiały do wykonania zlecenia tj. nawozy, opryski, korę itp. zakupi Wykonawca po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym.

Usługa świadczona będzie w okresie od 20.04.2026 r, do 15.10.2026 r (26 tygodni) w wymiarze 16 godzin tygodniowo co daje łączny limit czasu na świadczenie usługi 416 godzin. Szczegółowy czas pracy w poszczególnych tygodniach zostanie uzgodniony pomiędzy Stronami, uwzględniając maksymalizację efektywności pracy. Praca w innym systemie możliwa jest po uzgodnieniu przez strony.

Łączny limit czasu na świadczenie usługi 416 godzin służy określeniu maksymalnego limitu wymiaru pracy w ramach kontraktu i maksymalnej wysokości kwoty wynagrodzenia. Rozliczenie pomiędzy Stronami będzie odbywało się w oparciu o rzeczywisty czas pracy. W przypadku realizacji umowy w mniejszym wymiarze czasu może dojść do niewykorzystaniu całości limitu, a Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.

W przypadku nieobecności Wykonawcy w uzgodnionym wymiarze czasu pracy w danym dniu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przyczyn niezależnych, za zgodą Zamawiającego godziny mogą zostać odpracowane w innym dniu roboczym lub pominięte w rozliczeniu czasu pracy. W przypadku czasowego ograniczonego zapotrzebowania na usługi Zamawiający ma prawo wskazać Wykonawcy krótszy czas pracy.

Obowiązki Wykonawcy przedmiotu zamówienia:

1. Wykonawca wykonuje prace wskazane przez Zamawiającego w obiekcie socjalnym i na terenie obiektu w Sianożętach, ul. Ku Morzu 3, w zakresie określonym w przedmiocie zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy w liście obecności, gdzie zapisywać będzie godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu. Lista w czasie trwania miesiąca pracy znajdować będzie się w recepcji obiektu. Wzór listy stanowi załącznik nr 1a do OPZ.

3. Wykonawca prowadzić będzie zapisy w ewidencji faktycznie wykonanych prac potwierdzanych przez przedstawiciela Zamawiającego, uwzględniając w nim rodzaj pracy i czas jej realizacji.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej pracy.

5. Rozliczenia odbywać się będą raz w miesiącu na podstawie faktur, w których będzie zawarta nazwa zadania, oraz ilość przepracowanych godzin.

6. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.

7. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich szkód powstałych z jego zaniedbania, niewłaściwego prowadzenia robót/usług lub na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie obiektu Zamawiającego.

9. Wykonawca podlega kontroli jakości wykonywanych zadań, oraz czasu realizacji poszczególnych zadań. Czas realizacji prawidłowo wykonanego zadania nie powinien przekraczać przeciętnego czasu realizacji tego typu zadania przez zewnętrznego specjalistę. Koszt realizacji danego zadania obliczony jako czas jego realizacji razy stawka godzinowa wynikająca z umowy nie powinien przekraczać rynkowego kosztu zlecenia takiej usługi wraz z dojazdem. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę tak obliczonego kosztu usługi Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary wskazanej w umowie.

10. Okres realizacji zamówienia ustala się od dnia wskazanego w umowie do dnia 15 października 2026 r. lub do wyczerpania limitu wynagrodzenia w zależności co nastąpi wcześniej. Przewidywana data rozpoczęcia realizacji usługi to 20.04.2026 r. z zastrzeżeniem możliwego przesunięcia na które Wykonawca wyraża zgodę.

11. Wykonawcy prac w przypadku gdy w danym dniu praca świadczona jest powyżej 6 godzin przysługuje jedna 15 minutowa przerwa w ramach czasu pracy.

12. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić każdy dzień pracy w liście obecności – Załącznik nr 1a.

|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogrodnik: ________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | imię i nazwisko |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc : ____________ |  |  |  |  |  |  |  |
| dzień | godzina rozpoczęcia pracy | podpis | godzina zakończenia pracy | podpis | liczba godzin | Uwagi | podpis administratora |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 1b

Załącznik do faktury nr________________

| Data | Opis zadania | Liczba godzin |
| --- | --- | --- |
| SUMA GODZIN |  |  |

Sporządził: _________________

Data: ________________                            ______________________

Zatwierdził