Tabela uwag MC

| Nazwa dokumentu: raport za I kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Modernizacja i wdrożenie nowych rozwiązań oraz e-usług w systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Stanowisko KGP |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” | W kolumnie wartość osiągnięta od początku realizacji projektu do wskaźnika „Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną” nie określono wartości natomiast wpisano informację „Źródłem pomiaru będą statystyki systemu. Monitoring będzie prowadzony systematycznie przynajmniej raz do roku”. Wartość jaką zaplanowano do osiągnięcia w lutym 2020 r. wynosi 6 017 400. Zgodnie z instrukcją wypełnienia należy określić wartość osiągniętą od początku realizacji projektu lub „w przypadku przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia wskaźnika należy wskazać przyczyny”. | Proszę o korektę. | Termin 02-2020 wskazano omyłkowo. Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika na 02-2021. Uzasadnienie: Umowa o dofinansowanie mówi o osiągnięciu wskaźników w terminie 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji Projektu (paragraf 16 ust. 5 porozumienia o dofinansowaniu z dnia 24.02.2017). Na dzień 31.03.2020 nie przeprowadzono wyliczenia wartości. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” | W kolumnie wartość osiągnięta od początku realizacji projektu do wskaźnika „Liczba podmiotów sektora publicznego korzystających z wdrożonych e-usług A2A” nie wskazano przyczyny przekroczenia planowanego terminu osiągniecia wskaźnika. | Proszę o korektę. | Zmiana terminu osiągnięcia wskaźnika na 02-2021. (jak wyżej) Uzasadnienie: Umowa o dofinansowanie mówi o osiągnięciu wskaźników w terminie 12 miesięcy od zakończenia rzeczowej realizacji Projektu (paragraf 16 ust. 5 porozumienia o dofinansowaniu z dnia 24.02.2017). Na dzień 31.03.2020 r. wskazano 4 podmioty. |
| 3 | MC | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie komplementarność względem produktów innych projektów nie wskazano wymaganej informacji. Zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu „należy wskazać identyfikowane zależności/powiązania z przygotowywanymi w ramach innych projektów lub funkcjonującymi już rozwiązaniami (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) według porządku: nazwa systemu lub rejestru – opis zależności oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania. | Proszę o korektę | Uzupełniono o nazwy funkcjonujących już rozwiązań, które zostały zintegrowane ze zmodernizowanym systemem oraz wskazano status integracji. Uwaga uwzględniona w Raporcie. |