| Nazwa dokumentu: raport za I kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. System Rejestracji Broni |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Stanowisko MSWiA |
| 1 | MC | 1. Otoczenie prawne | Informacja o aktach prawnych stanowiących podstawę realizacji projektu jest nadmiarowa. Zgodnie z instrukcją wypełnienia „należy wskazać projekt aktu prawnego, który wprowadza regulacje prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu oraz aktualny etap prac legislacyjnych…”. | Proszę o korektę. | Wprowadzono korektę zgodnie z zaleceniami. |
| 2. | MC | 2. Postęp finansowy/ 7. Ryzyka | Zgodnie z informacją ogólną o projekcie realizacją rozpoczęła się w dniu 2.01.2020 r. Z informacji przedstawionych w kolumnie „wartość środków wydatkowanych” oraz „wartość środków zaangażowanych” wynika, że nie angażowano i nie wydatkowano środków na zespół projektowy. Brak docelowego zespołu stanowi ryzyko projektowe, które powinno zostać zidentyfikowane w pkt 7 raportu. | Proszę o przedstawienie informacji czy w okresie sprawozdawczym utworzony został zespół projektowy. | Zespół projektowy został powołany 29 maja 2019 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie realizacja projektu rozpoczęła się dnia 2.01.2020 r. Jednak z uwagi na długotrwały proces oceny wniosku porozumienie o dofinasowaniu zostało podpisane w dniu 27.03.2020 r. Dlatego faktyczne zaangażowanie i wydatkowanie środków będzie liczone od daty podpisania porozumienia. Biorąc powyższe pod uwagę nie wydatkowano żadnych środków. |
| 3. | MC | 6. Produkty końcowe projektu | W przedstawionym raporcie w kolumnie „komplementarność względem produktów innych projektów” brakuje informacji o aktualnym statusie integracji systemów/implementacji rozwiązania. Zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu „należy wskazać identyfikowane zależności/powiązania z przygotowywanymi w ramach innych projektów lub funkcjonującymi już rozwiązaniami (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) według porządku: nazwa systemu lub rejestru – opis zależności oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania”. | Proszę o korektę. | Wprowadzono korektę zgodnie z zaleceniami. |