|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2021 roku pn. **Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych** – wnioskodawca: Minister Klimatu i Środowiska, beneficjent Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | Dla kamieni milowych „Start produkcyjny i stabilizacja systemu” oraz „Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu” zostały zmienione planowane terminy osiągnięcia.  Terminy te powinny być zgodnie z umową o dofinansowanie i nie mogą być dowolnie modyfikowane.  Jednocześnie w przypadku nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie należy wskazać przyczyny. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie "Rzeczywista data wdrożenia produktu " wykazuje się datę ostatecznego wdrożenia produktu – nie może być więc ona w raporcie za II kwartał 2021 r. podana jako 12.2021 | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |