Załącznik

do uchwały nr 1

Komitetu do spraw Cyfryzacji

z dnia 8 maja 2026 r.

OPIS ZAŁOŻEŃ PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNEGO 
O PUBLICZNYM ZASTOSOWANIU

| Tytuł przedsięwzięcia | System Rozliczania Dotacji – SRD |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Finansów i Gospodarki |  |  |
| Beneficjent | Ministerstwo Finansów |  |  |
| Partnerzy | n/d |  |  |
| Źródło finansowania | 1) Budżet państwa – część 19 2) Program operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 • Priorytet FERC.02: Zaawansowane usługi cyfrowe • Działanie FERC.02.01: Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych |  |  |
| Całkowity koszt przedsięwzięcia | 49.671.133,40 zł |  |  |
| Planowany okres realizacji przedsięwzięcia | 06-2026 do 12-2029 |  |  |
| Osoba kontaktowa | Krzysztof Rogowski | Sekretariat.DAK@mf.gov.pl | 22 694 47 71 |

# POWODY PODJĘCIA przedsięwzięcia

Powodem podjęcia budowy systemu informatycznego do obsługi dotacji budżetowych jest potrzeba zwiększenia kontroli nad wydatkowaniem środków publicznych oraz ograniczenia ryzyka nadużyć i wydatkowania środków niezgodnie z przeznaczeniem. Istotnym czynnikiem jest również brak jednolitych mechanizmów nadzoru i autoryzacji procesów związanych z obsługą dotacji, a także konieczność usprawnienia monitorowania wydatków i ograniczenia liczby czasochłonnych kontroli oraz audytów u beneficjentów. Dodatkowym powodem jest potrzeba zwiększenia transparentności i jawności finansów publicznych poprzez wdrożenie nowoczesnego, przejrzystego narzędzia informatycznego.

W raporcie końcowym z prac międzyresortowego Zespołu ekspertów ds. usprawnienia systemu ujawniania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw oraz ds. oceny skuteczności przepisów regulujących gospodarowanie środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa oraz penalizujących czyny związane ze sferą gospodarowania środkami publicznymi zarekomendowano realizację SRD.

## Identyfikacja problemu i potrzeb

## Zdarzają się przypadki, że:

## środki na realizację zadania publicznego przyznawane są podmiotom spoza sektora finansów publicznych, które nie posiadają odpowiednich zasobów, kwalifikacji oraz zdolności do jego realizacji - tworzone specjalnie na konkretny konkurs;

- przyznana dotacja wydatkowa jest niezgodnie z umową;

- wydatkowane środki są rozliczane na podstawie nierzetelnych dowodów księgowych lub przy całkowitym ich braku;

- nie są prowadzone przez dysponenta cykliczne kontrole realizacji umówionego zadania;

- brak reakcji dysponenta na sygnały o nieprawidłowościach (np. wstrzymanie finansowania);

## System SRD służyłby zwiększeniu efektywności i przejrzystości gospodarowania środkami  publicznymi poprzez cyfryzację procesów oceny, zarządzania, kontroli i monitorowania oraz konsolidację wszystkich informacji i dokumentów dotyczących przekazywania, wykorzystania i rozliczania dotacji na realizację zadań publicznym.

Przyjmuje się, że obowiązek wykorzystania SRD do wszelkich działań dysponenta i beneficjenta związanych z udzieleniem i obsługa dotacji byłby obowiązkiem ustawowym i nie byłoby możliwe zalegalizowanie żadnych czynności poza tym systemem.

System SRD zwiększy skuteczność i efektywność administracji państwa w:

## zakresie obsługi wyłącznie w formie elektronicznej wniosków o przyznanie dotacji i jej dalszym rozliczeniom w tej formie;

## zapewnieniu przejrzystości procesu decyzyjnego przy przyznawaniu i rozliczaniu dotacji określonemu wnioskodawcy;

## zapewnieniu dostępu obywatelom do informacji o przyznanych dotacjach;

## zapobieganiu  nieprawidłowościom w wydatkowaniu środków publicznych przyznanych podmiotom w formie dotacji (w tym o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych).

| Interesariusz | Zidentyfikowany problem | Szacowana wielkość grupy |
| --- | --- | --- |
| Dysponenci środków budżetowych oraz dysponenci funduszy celowych zorganizowanych w formie rachunku bankowego (użytkownicy - pracownicy dysponentów środków, tj. ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich) | - Niewystarczające mechanizmy kontroli wykorzystania środków przekazanych z budżetu państwa na realizację umowy dotacji; - Ograniczony nadzór nad dysponentami przekazującymi środki w formie dotacji; - Brak należytej kontroli postępów realizacji umówionego zadania; - Brak możliwości wstrzymania finansowania lub odzyskania przekazanych już środków z uwagi na brak bieżącej informacji o sposobie realizacji zadania; | 5.000 |
| Minister właściwy do spraw finansów publicznych i budżetu (użytkownicy - pracownicy Ministerstwa Finansów zajmujący się kontrolą wykonania budżetu państwa) | Brak możliwości dokonywania bieżącej oceny sposobu gospodarowania środkami przez dysponentów, w ramach przyznanych limitów budżetowych i środków funduszy celowych. | 100 |
| Podmioty korzystające z dotacji (beneficjenci występujący o dofinansowanie zadań publicznych) | Brak jednolitych zasad przyznawania, monitoringu i rozliczania dotacji. | 45.000 |
| Obywatele – korzystający z rejestru | Brak informacji o podmiotach i udzielonych dotacjach | Brak danych |

## Opis stanu obecnego

Aktualnie, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, każdy dysponent środków publicznych (również dysponent środków funduszu celowego) samodzielnie określa zasady dokonywania wyboru podmiotu realizującego zadanie publiczne finansowane w formie dotacji.

Procesy związane z przyznawaniem, realizacją i rozliczaniem dotacji są prowadzone w sposób niejednolity oraz w dużej mierze manualny. Dokumentacja dotycząca tych procesów gromadzona jest głównie w systemach kancelaryjnych instytucji (np. EZD), przy czym każdy dysponent indywidualnie określa jej zakres. Z reguły obejmuje ona jedynie umowę oraz korespondencję z beneficjentem, natomiast nie są gromadzone ani weryfikowane dokumenty finansowe, które powinny stanowić podstawę rozliczenia środków publicznych. Analiza dokumentów i danych prowadzona jest ręcznie, co powoduje wysoką pracochłonność procesów oraz wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, rachunkowości i finansów. Taki sposób procedowania zwiększa ryzyko błędów, utrudnia bieżący nadzór nad realizacją zadania oraz ogranicza możliwość skutecznej oceny efektywności wykorzystania środków publicznych.

W toku realizacji zadania dysponenci nie zawsze prowadzą bieżący monitoring i kontrolę jakości wykonywania zadania publicznego. Kolejne transze dotacji bywają przekazywane bez należytej kontroli poprzednich etapów realizacji zadania oraz bez pełnej weryfikacji rozliczenia wydatkowania środków. Wnioski o płatność mają często charakter ogólny i zawierają wyłącznie dane syntetyczne, takie jak okres objęty wnioskiem, kwota czy nazwa zadania. W konsekwencji dysponent, bez wszczęcia formalnej kontroli, nie ma możliwości zapoznania się z dokumentacją finansową stanowiącą podstawę poniesionych wydatków.

Brak jednolitych standardów oceny ofert powoduje również, że stosowane przez dysponentów kryteria wyboru podmiotów realizujących zadania publiczne mogą być nieprzejrzyste lub prowadzić do preferowania wybranych podmiotów. Zdarza się, że dotacje przyznawane są podmiotom nowoutworzonym, które powstały wyłącznie na potrzeby ogłoszonego konkursu i nie posiadają odpowiedniego doświadczenia ani potencjału organizacyjnego do prawidłowej realizacji zadania. Często także dokumentacja pozostająca w dyspozycji dysponenta nie pozwala na pełne odtworzenie procesu oceny oferty oraz przesłanek, które uzasadniały jej wybór.

W konsekwencji dysponent nie posiada pełnej i rzeczywistej wiedzy o przebiegu realizacji zadania publicznego, opierając się głównie na danych sprawozdawczych, które nie odzwierciedlają rzeczywistej efektywności oraz gospodarności wykorzystania środków publicznych.

# EFEKTY przedsięwzięcia

| W jaki sposób przedsięwzięcie realizuje Strategię Cyfryzacji Państwa? | Zgodnie z celami Strategii Cyfryzacji Państwa, system SRD zapewni dostarczenie przez państwo nowego, szerokiego pakietu e-usług. SRD – zgodnie z założeniami Strategii - dodatkowo wprowadzi: - dalszą cyfryzację usług publicznych i upraszczanie procedur urzędowych, - rozwój narzędzi umożliwiających załatwianie spraw przez internet, - zwiększenie dostępności usług dla obywateli, - wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w usługach publicznych, - lepszą wymianę informacji między urzędami, - rozwój nowoczesnych systemów informatycznych państwa, - zwiększenie bezpieczeństwa i jakości danych publicznych. |
| --- | --- |
| Jakie inne strategie, polityki publiczne lub wymagania strategiczne realizuje przedsięwzięcie? | Rekomendacja realizacji systemu SRD została zawarta w raporcie końcowym w zakresie z prac międzyresortowego Zespołu ekspertów ds. usprawnienia systemu ujawniania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw oraz ds. oceny skuteczności przepisów regulujących gospodarowanie środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa oraz penalizujących czyny związane ze sferą gospodarowania środkami publicznymi. Zespół został powołany na mocy Porozumienia Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Finansów z 9 sierpnia 2024 r. o współpracy mającej na celu dokonanie oceny ochrony interesu Skarbu Państwa w procesie gospodarowania środkami publicznymi w latach 2016-2023. Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2025-2028, Cel 1.2. Efektywne i przejrzyste zarządzanie środkami publicznymi. |

## Cele i korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia <<maksymalnie 2000 znaków>>

| Cel - 1 | Kompleksowa i jednolita informatyzacja procesu obsługi wniosków o przyznanie dotacji obowiązująca wszystkich dysponentów, w tym zapewnienie trwałej i dostępnej dla uprawnionych instytucji ścieżki kontroli podjętych decyzji. |
| --- | --- |
| Cel strategiczny | 1) Strategia Cyfryzacji Państwa: - Rozdział 2.1: - Cel 1: usługi publiczne są dostępne w jednym miejscu i uwzględniają potrzeby wszystkich użytkowników; - Cel 2: Wdrożone jednolite narzędzia służące realizacji e-usług publicznych ułatwiają interakcję podmiotów świadczących e-usługi z ich użytkownikami - Rozdział 2.3: Systemy i rejestry - Cel 2: Udostępnianie wysokiej jakości danych z rejestrów publicznych i publicznych systemów teleinformatycznych odbywa się w sposób bezpieczny i automatyzowany 2) Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2025-2028, Cel 1.2. Efektywne i przejrzyste zarządzanie środkami publicznymi. |
| Korzyść: | - podniesienie efektywności oceny jakości podejmowanych przez dysponentów decyzji, gdzie kierowane są środki publiczne, - poprawa dostępu do dokumenów związanych z przyznanym dofinansowaniem, - zwiększenie ilości posiadanych informacji o wykonawcy zadania publicznego, - usprawnienie czasu obsługi wniosków złożonych przez oferentów, w tym czasu ich oceny i rozliczalności (częściowo automatycznie przez system). |
| KPI: | Przyjęto następujące KPI: - Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja - Zmniejszenie liczby dokumentów papierowych - Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych, - Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych, - Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | KPI 1: Dla wskaźnika 1. Jednostka miary – szt. Aktualnie - 0 Docelowo - 3 KPI 2: Dla wskaźnika 2. Jednostka miary % dokumentów elektronicznych Aktualnie – brak danych Docelowo – 60% dokumentów elektronicznych KPI 3: Dla wskaźnika 3. Jednostka miary – szt. Aktualnie - 0 W pierwszym roku funkcjonowania SRD – 40 dysponentów środków publicznych Docelowo – wszyscy dysponenci środków publicznych KPI 4: Dla wskaźnika 4. Jednostka miary – szt. Aktualnie - 0 W pierwszym roku funkcjonowania SRD – 40 dysponentów środków publicznych oraz 20.000 podmiotów korzystających z dotacji ze środków publicznych Docelowo – wszystkie podmioty udzielające i podmioty korzystające z dotacji ze środków publicznych KPI 5: Dla wskaźnika 5. Jednostka miary – szt. Aktualnie - 0 Docelowo - 20.000 Wartość docelowa: 1 KPI 6: Dla wskaźnika 6. Jednostka miary – szt. Aktualnie – 0 Docelowo – 50.000 miesięcznie |
| Metoda pomiaru KPI | Dla wskaźnika 1: Wskaźnik mierzony będzie jednokrotnie, na zakończenie realizacji projektu - odbiór gotowego systemu IT. Dla wskaźnika 2: Raport repozytorium dokumentów; pomiar półroczny. Dla wskaźnika 3: Protokoły odbioru systemu i przekazania do użytkowania; pomiar po przekazaniu do użytkowania przez dysponenta. Dla wskaźnika 4: Raport z logów użytkowników; pomiar półroczny. . Dla wskaźnika 5: Raport z logów użytkowników; pomiar półroczny. Dla wskaźnika 6: Logi; pomiar półroczny. |

## 2.

| Cel - 2 | Informatyzacja obsługi przyznanej dotacji poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych SRD – np. moduł służący do rozliczeń finansowych – obsługi wniosków o wypłatę kolejnych transz dotacji, korespondencji z beneficjentem, moduł przechowujący dokumenty finansowe złożone przez beneficjenta, inne. |
| --- | --- |
| Cel strategiczny | 1) Strategia Cyfryzacji Państwa: - Rozdział 2.1: - Cel 1: usługi publiczne są dostępne w jednym miejscu i uwzględniają potrzeby wszystkich użytkowników; - Cel 2: Wdrożone jednolite narzędzia służące realizacji e-usług publicznych ułatwiają interakcję podmiotów świadczących e-usługi z ich użytkownikami - Rozdział 2.3: Systemy i rejestry - Cel 2: Udostępnianie wysokiej jakości danych z rejestrów publicznych i publicznych systemów teleinformatycznych odbywa się w sposób bezpieczny i automatyzowany 2) Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2025-2028, Cel 1.2. Efektywne i przejrzyste zarządzanie środkami publicznymi. |
| Korzyść: | - usprawnienie dostępu do niezbędnego zasobu informacji i dokumentów zawierających dane o sposobie i jakości realizacji umówionego zadania. - umożliwienie generowania doraźnych raportów o stanie realizacji zadania w opariu o dostęp do informacji ze skanów dokumentów – umów, dokumentów wewnętrznych beneficjentów, dowodów księgowych. - umożliwienie analizy przepływu środków, powiązań podmiotów, dokonywania porównań ogólnych kosztów realizacji podobnego zadania przez innego beneficjenta, itp. |
| KPI: | Liczba błędów w dokumentach (wskaźnik dodatkowy) |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | Jednostka miary – %. Aktualnie – brak danych na poziomie krajowym Docelowo – zmniejszenie o 20% w 1 roku działania |
| Metoda pomiaru KPI | Raport reguł kontrolnych; pomiar półroczny. |

## 3.

| Cel - 3 | Kompleksowa i jednolita informatyzacja procesu kontroli jakości i monitorowanie wykonania umówionego zadania finansowego z dotacji. |
| --- | --- |
| Cel strategiczny | 1) Strategia Cyfryzacji Państwa: - Rozdział 2.1: - Cel 1: usługi publiczne są dostępne w jednym miejscu i uwzględniają potrzeby wszystkich użytkowników; - Cel 2: Wdrożone jednolite narzędzia służące realizacji e-usług publicznych ułatwiają interakcję podmiotów świadczących e-usługi z ich użytkownikami - Rozdział 2.3: Systemy i rejestry - Cel 2: Udostępnianie wysokiej jakości danych z rejestrów publicznych i publicznych systemów teleinformatycznych odbywa się w sposób bezpieczny i automatyzowany 2) Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2025-2028, Cel 1.2. Efektywne i przejrzyste zarządzanie środkami publicznymi. |
| Korzyść: | - zwiększenie możliwości i wydajności automatycznych kontroli prawidłowości rozliczenia otrzymanych środków i prawidłowości sporządzonego sprawozdania. - zwiększenie możliwości odstąpienia od wykonywania kontroli u beneficjentów w wyniku gromadzenia obrazu dokumentów, w tym zdjęć dotyczących realizacji zadania, - zwiększenie możliwości weryfikacji całości przekazanych środków budżetowych i stanu realizacji finansowanych zadań, - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wydatkowania środków publicznych poprzez możliwość częściowego wstrzymania finansowania zadań, w których pojawiły się nieprawidłowości przy ich wydatkowaniu. |
| KPI: | Skrócenie czasu obsługi dotacji (wskaźnik dodatkowy) |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | Jednostka miary – %. Aktualnie – brak danych na poziomie krajowym. Docelowo – skrócenie czasu rozliczenia dotacji o 25% w 1 roku działania. |
| Metoda pomiaru KPI | Raport modułu monitoringu; pomiar półroczny. |

## 4.

| Cel - 4 | Kompleksowa i jednolita informatyzacja procesu wypłaty, rozliczania i zwrotu środków z dotacji beneficjentowi |
| --- | --- |
| Cel strategiczny | 1) Strategia Cyfryzacji Państwa: - Rozdział 2.1: - Cel 1: usługi publiczne są dostępne w jednym miejscu i uwzględniają potrzeby wszystkich użytkowników; - Cel 2: Wdrożone jednolite narzędzia służące realizacji e-usług publicznych ułatwiają interakcję podmiotów świadczących e-usługi z ich użytkownikami - Rozdział 2.3: Systemy i rejestry - Cel 2: Udostępnianie wysokiej jakości danych z rejestrów publicznych i publicznych systemów teleinformatycznych odbywa się w sposób bezpieczny i automatyzowany 2) Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2025-2028, Cel 1.2. Efektywne i przejrzyste zarządzanie środkami publicznymi. |
| Korzyść: | - usprawnienie poprzez wprowadzenie jednolitego sposobu obsługi finansowej złożonych przez beneficjenta wniosków o płatność lub płatności okresowych, wynikających z umowy, - umożliwienie wstrzymania płatności w przypadku negatywnego wyniku automatycznej weryfikacji danych z dokumentów przez pozostałe moduły. |
| KPI: | Zmniejszenie liczby dokumentów finansowych (wskaźnik dodatkowy) |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | Jednostka miary – %. Aktualnie - brak danych na poziomie krajowym. Docelowo - zmniejszenie o 25%. |
| Metoda pomiaru KPI | Raport modułu monitoringu; pomiar półroczny. |

## 5.

| Cel - 5 | Kompleksowy i jednolity dostęp do rejestru podmiotów, które otrzymały dotacje ze środków publicznych |
| --- | --- |
| Cel strategiczny | 1) Strategia Cyfryzacji Państwa: - Rozdział 2.1: - Cel 1: usługi publiczne są dostępne w jednym miejscu i uwzględniają potrzeby wszystkich użytkowników; - Cel 2: Wdrożone jednolite narzędzia służące realizacji e-usług publicznych ułatwiają interakcję podmiotów świadczących e-usługi z ich użytkownikami - Rozdział 2.3: Systemy i rejestry - Cel 2: Udostępnianie wysokiej jakości danych z rejestrów publicznych i publicznych systemów teleinformatycznych odbywa się w sposób bezpieczny i automatyzowany 2) Kierunki działania i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej na lata 2025-2028, Cel 1.2. Efektywne i przejrzyste zarządzanie środkami publicznymi. |
| Korzyść: | - zwiększenie zakresu dostarczanej publicznie informacji o sposobie gospodarowania środkami publicznymi w ramach zasady jawności finansów publicznych w formie dostępnego powszechnie rejestru publicznego. - poprawienie efektu prewencyjnego, gdyż publicznie będzie wiadomo, kto i jakie zadanie realizuje oraz jaką kwotę środków na to zadanie otrzymał. |
| KPI: | 1) Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych (wskaźnik rezultatu – obowiązkowy) 2) Wykorzystanie rejestru przez użytkowników (wskaźnik dodatkowy) |
| Wartość aktualna i docelowa KPI: | Dla wskaźnika 1: użytkownicy/rok Aktualnie – 0 Docelowo: 600.000 Dla wskaźnika 2: Aktualnie - brak danych na poziomie krajowym. Docelowo – 50.000 miesięcznie. |
| Metoda pomiaru KPI | Dla wskaźnika 1: Raport modułu monitoringu; pomiar półroczny. Dla wskaźnika 2: Logi wyszukiwarki; pomiar półroczny. |

## Udostępnione e-usługi

| Lp. | Nazwa e-usługi | Typ | Zakres oddziaływania | Poziom dojrzałości e-usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ubieganie się o środki krajowe | A2A A2C | Minister właściwy do spraw finansów publicznych i budżetu oraz ministrowie właściwi w zakresie działów administracji rządowej, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1275). Podmioty korzystające z dotacji | 4 - transakcja |
| 2 | Obsługa udzielonych dotacji przez dysponenta środków | A2A A2C | Minister właściwy do spraw finansów publicznych i budżetu oraz ministrowie właściwi w zakresie działów administracji rządowej, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1275). Podmioty korzystające z dotacji | 4 - transakcja |
| 3 | Rozliczanie/raportowanie przez beneficjenta realizacji dotacji | A2A A2C | Minister właściwy do spraw finansów publicznych i budżetu oraz ministrowie właściwi w zakresie działów administracji rządowej, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1275). Podmioty korzystające z dotacji | 4 - transakcja |
| 4 | Korespondencja pomiędzy dysponentów z beneficjentami | A2A A2C | Minister właściwy do spraw finansów publicznych i budżetu oraz ministrowie właściwi w zakresie działów administracji rządowej, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1275). Podmioty korzystające z dotacji | 3 - dwustronna interakcja |
| 5 | Udostępnianie danych publicznych dotyczących dotacji. | A2A A2C | Podmioty korzystające z dotacji, Obywatele | 2 - jednostronna interakcja |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Zakłada się, że system będzie podzielony na dwa profile:

1.	Rejestr publiczny – do którego dostęp będzie nieograniczony dla wszystkich którzy będą chcieli uzyskać informacje o podmiocie lub zadaniu dotowanym ze środków publicznych, będą w nim prezentowane syntetyczne dane o kwotach dotacji, celach na jakie zostały udzielone oraz podmiotach uczestniczących w procesie udzielania dotacji (nazwa, adres siedziby, oznaczenie realizowanego zadania, nazwa zadania, termin jego realizacji, kwota przekazanych środków, nazwa i adres dysponenta nadzorującego realizację zadania, dane kontaktowe), itp., itd.

Rejestr powinien posiadać wyszukiwarkę umożliwiającą wieloaspektowe odnalezienie interesującego zagadnienia – po dostępnym parametrze (wg słów kluczowych).

2.	Profil użytkowy –„część systemu” dostępna tylko dla użytkowników z nadanym zakresem uprawnień do pracy w systemie, tj. dysponenci środków, beneficjenci dotacji, NIK, KAS, inne. Funkcjonalności tego profilu będą umożliwiały prace na danych zawierających informacje syntetyczne oraz dodawanie dokumentów niezbędnych do monitorowania postępów realizowanego zadania i prawidłowości rozliczeń finansowych.

Dane zbierane w „profilu użytkowym”, w części mogłyby być migrowane automatycznie do „rejestru publicznego”, w celu zasilenia go danymi o charakterze „ogólnym”, które mogą być dostępne publicznie. Profil również powinien posiadać wyszukiwarkę oraz zakładki tematyczne, w obrębie podmiotu oraz realizowanego zadania umożliwiające zapoznanie się z poszczególnymi dokumentami.

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte przedsięwzięciem będą udostępniane bezpłatnie? TAK/ NIE

| Rodzaj informacji / zasobów | Planowana data udostępnienia | Szacowana liczba obiektów objętych digitalizacją (udostępnianiem informacji) |
| --- | --- | --- |
| Rejestr publiczny informacje o podmiocie lub zadaniu dotowanym ze środków publicznych, będą w nim prezentowane syntetyczne dane o kwotach dotacji, celach na jakie zostały udzielone oraz podmiotach uczestniczących w procesie udzielania dotacji | Sukcesywnie z uzupełnianiem bazy danych SRD | Szacunkowa liczba obiektów dla jednej dotacji w zależności od wielkości przedsięwzięcia szacowana jest w przedziale 50-100.000 plików. |

## Produkty końcowe przedsięwzięcia

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia |
| --- | --- |
| Specyfikacja procesów i wymagań biznesowych SRD | 06-2027 |
| Infrastruktura systemu SRD (dla wersji testowej) | 07-2028 |
| Testowy system SRD | 12-2028 |
| Infrastruktura systemu SRD (dla wersji produkcyjnej) | 12-2028 |
| Raport z testów badań UX | 04-2029 |
| Raport z testów bezpieczeństwa | 09-2029 |
| Raport z testów wydajności | 09-2029 |
| Raport z pilotażu | 10-2029 |
| Wdrożenie produkcyjne Systemu SRD | 12-2029 |
| Materiały szkoleniowe | 10-2029 |
| Dokumentacja systemu SRD | 12-2029 |

# KAMIENIE MILOWE

| Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia |
| --- | --- |
| Opracowana specyfikacja wymagań i procesów biznesowych SRD oraz dokumentacja techniczna systemu | 2027-06-30 |
| Dostarczony i skonfigurowany sprzęt infrastruktury teleinformatycznej (wersja testowa SRD) | 2027-07-31 |
| Wykonany system w zakresie obsługi konkursów/wniosków o dotacje | 2028-01-31 |
| Wykonany system w zakresie raportowania/rozliczania dotacji | 2028-07-31 |
| Dostarczony i skonfigurowany sprzęt infrastruktury teleinformatycznej (wersja produkcyjna SRD) | 2029-01-31 |
| Wykonany system w zakresie analizy i kontroli dotacji | 2029-02-28 |
| Uzyskany pozytywny wynik testów badań UX | 2029-04-30 |
| Wykonany system w zakresie udostępniania danych publicznych | 2029-06-30 |
| Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa | 2029-09-30 |
| Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności | 2029-09-30 |
| Zakończone pilotażowe wdrożenia systemu w wybranym urzędzie/urzędach | 2029-09-30 |
| Przeszkoleni użytkownicy | 2029-11-30 |
| Wdrożony system SRD | 2029-12-31 |

# KOSZTY

## Koszty ogólne przedsięwzięcia wraz ze sposobem finansowania

| Całkowity koszt przedsięwzięcia (netto oraz brutto), w tym: | 49 671 133,40 zł brutto |  |
| --- | --- | --- |
| Procent dofinansowania ze środków UE (brutto) | 79,71% (39 592 860,43 zł) |  |
| Procent dofinansowania ze środków z innych źródeł zagranicznych (brutto) | n/d |  |
| Procent środków z budżetu państwa (brutto) | 20,29% (10 078 272,97 zł) |  |
| Podział całkowitego kosztu przedsięwzięcia na poszczególna lata (netto oraz brutto) | 2026 rok | 496 711,33 zł |
|  | 2027 rok | 9 437 515,35 zł |
|  | 2028 rok | 19 868 453,36 zł |
|  | 2029 rok | 19 868 453,36 zł |

## Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

| Nazwa pozycji kosztowej: |  | Przewidywany koszt brutto: | Uzasadnienie pozycji kosztowej (przeznaczenie): |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprogramowanie | Koszt przygotowania dokumentacji analitycznej, przygotowania prototypów, wytworzenia oprogramowania i wykonania testów | 31 262 000 zł. | Koszt obejmujący wytworzenie oprogramowania wraz z aplikacjami dla Dysponentów i Beneficjentów. Obejmuje również niezbędne integracje oraz wystawienie interfejsów do integracji przez Dysponentów. |
| Infrastruktura | Koszt środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do zakupienia w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Koszt zawiera zaprojektowanie i zbudowanie infrastruktury potrzebnej do realizacji projektu. W tym środowisk: deweloperskiego, testowych, preprodukcyjnego i produkcyjnego. | 13 350 000 zł | Niezbędny zakup infrastruktury do wytworzenia, testowania i uruchomienia produkcyjnego systemu. |
| Koszty UX i grafiki | Badania użyteczności UX | 200 000 zł | Projektowanie UX i grafiki będzie kosztem w ramach tworzenia oprogramowania. Koszt w tej pozycji jest związany z przeprowadzaniem badań użyteczności. |
| Bezpieczeństwo | Przeprowadzenie testów bezpieczeństwa, licencje na rozwiązanie niwelujące ataki z zewnątrz | 550 000 zł | Wykonanie niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa analiz, badań i testów oraz zakup specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do poprawy bezpieczeństwa |
| Wydajność rozwiązań | Testy wydajnościowe | 100 000 zł | Koszt przeprowadzenia testów wydajności rozwiązania celem zapewnienia odpowiedniej użyteczności dla Dysponentów i Beneficjentów |
| Szkolenia | Koszty szkoleń dla użytkowników i materiałów szkoleniowych | 491 793,40 zł (1% wartości projektu) | Koszty przeprowadzenia szkoleń, w tym e-learning, materiały szkoleniowe, dla użytkowników systemu. Szkolenia, seminaria i warsztaty dla członków zespołu projektowego w tym zespołu IT, dla zapewnienia właściwej realizacji projektu. |
| Działania informacyjno-promocyjne | Tablice i materiały informacyjne, strona www, obrandowanie systemu IT | 500 000,00 | Koszty poniesione w związku realizacją działań informacyjno – promocyjnych. |
| Koszty zarządzania i wsparcia (w tym wynagrodzenia personelu wspomagającego) | Koszty zarządu, w tym dla Kierownika Projektu, Zastępcy Kierownika i Kierowników zespołów, wynagrodzenia dla członków Zespołu Projektowego wykonujących zadania związane z obsługą / wsparciem projektu i/lub wykonawcy systemu IT spoza Resortu MF. | 3 217 340,00 zł (7% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich) | Wydatki przeznaczone na. koszty zarządu, w tym dla Kierownika Projektu, Zastępcy Kierownika i Kierowników zespołów, wynagrodzenia dla członków Zespołu Projektowego wykonujących zadania związane z obsługą / wsparciem projektu Zaangażowanie zasobów do projektu odbywać się będzie w formie nagród lub/i dodatków zadaniowych/ specjalnych |

## Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania (okres 5 lat)

| Całkowity koszt utrzymania trwałości przedsięwzięcia (brutto) | 25 728 020,00 zł |  | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Podział całkowitego kosztu utrzymania trwałości przedsięwzięcia na poszczególna lata (netto oraz brutto) | 2030 rok | 5 128 700,00 zł (brutto) 3 949 099,00 zł (netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2031 rok | 6 818 580,00 zł (brutto) 5 250 306,60 zł (netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2032 rok | 4 148 580,00 zł (brutto) 3 194 406,60 zł (netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2033 rok | 5 170 960,00 zł (brutto) 3 981 639,20 zł (netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |
|  | 2034 rok | 5 128 700,00 zł (brutto) 3 949 099,00 zł (netto) | krajowe środki publiczne - budżet państwa |

# 4.4 Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku przedsięwzięcia współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz koszty utrzymania przedsięwzięcia:

# zostaną pokryte w ramach – EFRR (79,71% wartości projektu w kwocie 49 671 133,40 zł brutto oraz pozostała część ze współfinansowania krajowego)

# GŁÓWNE RYZYKA

## Ryzyka wpływające na realizację przedsięwzięcia

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Niewystarczające zasoby ludzkie | duża | średnie | przeciwdziałanie – skuteczne zarządzanie zaplanowanymi działaniami |
| Fluktuacja kadr | średnie | małe | przeciwdziałanie – zmiana członków zespołu projektowego, inne działania podejmowanie przez kierującego komórką organizacyjną. |
| Brak infrastruktury lub infrastruktura niewystarczająca do uruchomienia usługi | duża | małe | redukcja – wcześniejsze przygotowanie specyfikacji środowiska. Wykorzystanie posiadanych w MF/CIRF umów ramowych. |
| Zmieniające się wymagania | Duża | Średnie | Utrzymanie stałego dialogu z interesariuszami, wczesne i regularne analizowanie potrzeb oraz elastyczne dostosowywanie zakresu projektu w odpowiedzi na ewoluujące oczekiwania |

## Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojawiające się błędy blokujące procesy, uniemożliwiające korzystanie z systemu. | duża | średnie | Przeciwdziałanie – Testy akceptacyjne z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy. |
| Problemy użytkowników z obsługą interfejsu systemu | średnie | małe | Przeciwdziałanie – Szkolenia dla użytkowników, przygotowanie instrukcji dla użytkowników systemu. |
| Niewystarczająca wydajność systemu | duża | małe | Przeciwdziałanie – Zastosowanie skalowalnej infrastruktury poprzez wirtualizację/ konteneryzację |
| Brak wykwalifikowanego zespołu do utrzymania systemu | duża | małe | Przeciwdziałanie – Utrzymanie pracowników poprzez zapewnienie rozwoju zawodowego. |

# OTOCZENIE PRAWNE

Mając na uwadze, że projektowany system będzie nowym powszechnym i obligatoryjnym narzędziem informatycznym konieczna będzie nowelizacja przepisów niektórych ustaw wskazanych poniżej.

| Lp | Tytuł aktu prawnego | Czy wymaga zmian? | Opis zmian (jeśli dotyczy) | Etap prac legislacyjnych (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ustawa o finansach publicznych | TAK | Nowelizacja powinna obejmować: - definiujących pojęcie Informatycznego Systemu Rozliczenia Dotacji, SRD, - definiujących obowiązanych do korzystania z SRD, - określenie zasad dostępu do danych w systemie – wskazanie instytucji, organów i służb, jakie mają dostęp do SRD, oprócz podmiotów obowiązanych, - przyznających kompetencje w udostępnianiu danych z SRD dla dysponentów i administratorów SRD – w przypadkach konieczności ich udzielenia innym instytucjom i służbom niż wskazane w ustawie, - wprowadzających funkcjonowanie publicznego rejestru dotacji, - określenie zasad przetwarzania danych osobowych zawartych w SRD, - wprowadzających obowiązek ogłaszania konkursów i udzielenia dotacji wyłącznie przy wykorzystaniu SRD, - wprowadzających obowiązek przeprowadzenia procesu konkursu/ naboru w formie elektronicznej z wykorzystaniem SRD, - określających adresatów normy ustanawiającej obowiązek wykorzystania SRD (ewentualne terminy powstania obowiązku dla kolejnych grup obowiązanych), - wprowadzających katalog warunków jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o dotację (obligatoryjnych i dodatkowych), - wprowadzających dla dysponentów obowiązek opracowania regulaminu konkursu przewidującego co najmniej dwa etapy: oceny formalnej i oceny merytorycznej oraz obowiązek powołania odpowiednio co najmniej dwóch niezależnych od siebie komisji do oceny wniosków: pod względem formalnym i pod względem merytorycznym (do ustalenia na późniejszym etapie ranga przepisów określających wymogi dla członków komisji – ekspertów i sposób ich powołania), - określających środki zaskarżenia jakie przysługują beneficjentowi wobec rozstrzygnięcia komisji na każdym z etapów konkursu (w tym: dewolutywność środka i dopuszczalność skargi do sądu administracyjnego), - wprowadzających obowiązek publikacji wyników konkursu/naboru za pośrednictwem Systemu, - wprowadzających obowiązkowe zapisy umowne jakie muszą być w umowie dotacyjnej (w tym obowiązek beneficjenta do poddania się kontroli i audytowi, korzystania z Systemu i terminowego umieszczania w nim danych pod sankcją natychmiastowego rozwiązania umowy dotacyjnej, terminowego sporządzania niezbędnej dokumentacji określonej umową, zgody na przetwarzania danych osobowych), - wprowadzających właściwość sądu w sprawach sporów wynikających z umowy dotacyjnej (zapewnienie jednolitości orzecznictwa, gdyż każda ze spraw dotyczy kilku gałęzi prawa – finanse publiczne, rachunkowość, cywilne), - wprowadzających obowiązek zabezpieczenia wykonania umowy dotacyjnej na majątku beneficjenta, - uzupełniających podstawy prawne zwrotu środków dotacji (przypadki kiedy dotacja podlega zwrotowi), - wprowadzających zasady dochodzenia kwoty środków z dotacji wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub nierozliczonych w SRD przez beneficjenta (w tym w celu skorzystania z zabezpieczenia wykonania umowy) – analogiczne rozwiązanie unormowane obecnie w art. 202- 209 ustawy o finansach publicznych, - określających zasady wykluczenia podmiotu z możliwości ubiegania się o środki z dotacji oraz zasady umieszczania w rejestrze podmiotów wykluczonych – aktualnie taki rejestr jest prowadzony tylko dla przypadków przewidzianych w art. 207 uofp, - określających inne sankcje za nierealizowanie przez beneficjenta obowiązków, w zakresie otrzymanej dotacji. | Nie rozpoczęto |
| 2. | ustawa o dostępie do informacji publicznej | TAK | przygotowanie przepisów: - korelujących z przepisami ustawy o finansach publicznych, w zakresie jawności finansów publicznych: - o jawności publicznego rejestru dotacji, - zasad udzielania informacji objętych publicznym rejestrem dotacji (tryb udzielania – wyłączenie trybu wnioskowego). | Nie rozpoczęto |
| 3. | ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej | TAK | - w miarę potrzeb, w zakresie audytu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 pkt 2-7; | Nie rozpoczęto |
| 4. | ustawa o podatku od towarów i usług, | TAK | przygotowanie przepisów w zakresie: - zapewnienia dostępu do danych e-faktury analogicznie do art. 106gb ust 3 ustawy ptu dla aplikacji SRD; | Nie rozpoczęto |
| 5. | Ustawa Ordynacja podatkowa | TAK | wyłączenie tajemnicy skarbowej w zakresie danych zawartych w e-fakturze zaimportowanych do aplikacji SRD (zagadnienie: dobrowolne udostępnienie faktury przez beneficjenta w celu rozliczenia dotacji, a objęcie TS wszystkich danych zawartych w KSeF, aktualnie dokumenty podatkowe przekazane przez beneficjenta nie są objęte TS, gdyż nie pochodzą od organu podatkowego), | Nie rozpoczęto |
| 6. | Ustawa Kodeks karny skarbowy | TAK | - w miarę potrzeb przepisy części ogólnej – zmiana właściwości finansowego organu postępowania przygotowawczego z naczelnika US na naczelnika UCS w sprawach dotyczących czynów zabronionych popełnionych w związku z gospodarowaniem środkami publicznymi z dotacji; w miarę potrzeb, w części szczególnej art. 82 i 83 uzupełnienie czynów zabronionych o czyny związane z naruszeniem obowiązków w zakresie umieszczania danych w SRD oraz utrudniania kontroli, audytu poprzez nieumieszczenie danych w SRD, w tym ostatnim przypadku (art. 83) adresatami normy powinni być także pracownicy dysponenta. | Nie rozpoczęto |
| 7. | Ustawa Prawo zamówień publicznych | TAK | dla zamawiających subsydiowanych przewidujących obniżenie progu z 50% wartości zamówienia do np. 30%, rozłączenia warunków opisujących okoliczności warunkujących stosowania Pzp (art. 6 ustawy) oraz wprowadzenia obowiązku formy pisemnej dla dokumentowania wyboru wykonawcy dla zamówień poniżej kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, a wyższej niż np. 20 tys. zł. (zasada konkurencyjności wynikająca z art. 44 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych). | Nie rozpoczęto |
| 8. | Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne | NIE |  | Nie dotyczy |
| 9. | Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. | NIE |  | Nie dotyczy |
| 10. | Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa | NIE |  | Nie dotyczy |
| 11. | Ustawa o ochronie baz danych | NIE |  | Nie dotyczy |
| 12. | Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego | NIE |  | Nie dotyczy |
| 13. | Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych | NIE |  | Nie dotyczy |
| 14. | Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych | NIE |  | Nie dotyczy |
| 15. | Ustawa o doręczeniach elektronicznych | NIE |  | Nie dotyczy |
| 16. | Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej | NIE |  | Nie dotyczy |
| 17. | Ustawa o ochronie informacji niejawnych | NIE |  | Nie dotyczy |
| 18. | Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) | NIE |  | Nie dotyczy |
| 19. | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego | NIE |  | Nie dotyczy |
| 20. | Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych | NIE |  | Nie dotyczy |
| 21. | Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego | NIE |  | Nie dotyczy |
| 22. | Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników | NIE |  | Nie dotyczy |
| 23. | Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach | NIE |  | Nie dotyczy |

# ARCHITEKTURA

## Widok kooperacji aplikacji

Lista systemów wykorzystywanych w przedsięwzięciu

| Lp. | Nazwa systemu | Gestor systemu | Opis systemu | Status | Krótki opis ewentualnej zmiany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Besti@ | Ministerstwo Finansów | Informatyczny system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego | istniejący |  |
| 2 | CEiDG | MRiT | Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Publiczny rejestr i system elektroniczny, który gromadzi dane o wszystkich jednoosobowych działalnościach gospodarczych oraz wspólnikach spółek cywilnych w Polsce | istniejący |  |
| 3 | CRBR | Ministerstwo Finansów | Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. System teleinformatyczny, którym wspiera gromadzenie i przetwarzanie informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad podmiotami wskazanymi w art.58 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu | istniejący |  |
| 4 | CRU JSFP | Ministerstwo Finansów | Centralny Rejestr Umów JSFP. System do udostępniania informacji o umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych (JSFP). System zapewni prawidłowe i jednolite stosowanie przepisów mających na celu zwiększanie jawności gospodarowania środkami publicznymi. | istniejący |  |
| 5 | Informator Gospodarczy |  | Usługa zewnętrzna umożliwiająca rzetelne pozyskanie informacji o beneficjentach środków publicznych | istniejący |  |
| 6 | KRS | Ministerstwo Sprawiedliwości | Krajowy Rejestr Sądowy. Państwowa, jawna baza danych prowadzona przez sądy rejonowe. Działa jak oficjalny „pesel” i „dowód osobisty” dla firm i organizacji | istniejący |  |
| 7 | KSEF | Ministerstwo Finansów | Krajowy System eFaktur. Ogólnokrajowa platforma służąca do wystawiania, odbierania, przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych (tzw. faktur ustrukturyzowanych). Zastępuje on tradycyjne faktury papierowe i pliki PDF. | istniejący |  |
| 8 | SRD | Ministerstwo Finansów | System Rozliczeń Dotacji - system teleinformatyczny obejmujący obszar finansów publicznych, w zakresie gospodarowania środkami publicznymi przekazanymi w formie dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. System będzie gromadził wszelkie informacje i dokumenty związane z przyznaniem dotacji, gospodarowaniem środkami publicznymi z tej dotacji – w tym informacje o sposobie dokonywania zakupów towarów i usług oraz dowody księgowe poniesienia wydatków przez beneficjenta. System będzie się składał z głównych modułów: - aplikacja web – Publiczny Rejestr Dotacji, który będzie udostępniał informacje z SRD o przyznanych dotacjach. Rejestr będzie wspierał jawność finansów publicznych - administracja, w tym zarządzanie tożsamością - wnioski oraz nabory do dotacji - umowy - moduł GFS, moduł do weryfikacji występowania podwójnego finansowania wydatków - kontrola i rozliczanie dotacji - analityka i raportowanie - API Gateway do komunikacji z systemami JSFP | planowany |  |
| 9 | Trezor | Ministerstwo Finansów | System do obsługi procesów budżetowych (planowania, wykonywania oraz sprawozdawczości budżetowej), w tym w szczególności zasilanie dysponentów środków budżetowych w środki na wydatki. | istniejący |  |
| 10 | Węzeł Krajowy | Ministerstwo Cyfryzacji | System służący do bezpiecznego potwierdzania tożsamości online. | istniejący |  |

Lista przepływów

| Lp. | System źródłowy | System docelowy | Zakres wymienianych danych | Sposób wymiany danych | Typ modyfikacji | Typ Interfejsu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Besti@ | SRD | Informacje dotyczące budżetów jednostek finansów publicznych | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | protokół SOAP |
| 2 | CEiDG | SRD | Informacje dotyczące działalności gospodarczych beneficjentów środków publicznych | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | usługa REST |
| 3 | CRBR | SRD | Informacje dotyczące beneficjentów rzeczywistych | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | protokół SOAP |
| 4 | CRU JSFP | SRD | Informacje o umowach | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | usługa REST |
| 5 | KRS | SRD | Informacje dotyczące działalności gospodarczych beneficjentów środków publicznych | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | usługa REST |
| 6 | Informator Gospodarczy | SRD | Informacje dotyczące beneficjentów środków publicznych | tryb odwołań bezpośrednich | realizowany inną metodą | usługa REST |
| 7 | SRD | Publiczny Rejestr Dotacji | Informacje o udzielonych dotacjach | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | usługa REST |
| 8 | Systemy JSFP | SRD | Synchronizacja informacji i dokumentów o dotacjach publicznych z systemów jednostek finansów publicznych | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | usługa REST |
| 9 | SRD | Systemy JSFP | Synchronizacja informacji i dokumentów o dotacjach publicznych do systemów jednostek finansów publicznych | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | usługa REST |
| 10 | Trezor | SRD | Informacje dotyczące budżetu państwa i zasileń dysponentów środków budżetowych w środki na wydatki. | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | protokół SOAP |
| 11 | Węzeł Krajowy | SRD | Autentykacja dysponentów i beneficjentów środków publicznych do systemu SRD | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | usługa REST |
| 12 | KSEF | SRD | Informacje o fakturach do umów o dotacje | tryb odwołań bezpośrednich | krytyczny dla sukcesu projektu | usługa REST |

## Kluczowe komponenty architektury rozwiązania

## Przyjęte założenia technologiczne

| Lp. | Obszar | Założenie technologiczne |
| --- | --- | --- |
|  | Infrastruktura | Klaster Kubernetes K8s (RKE2) |
|  | Sieć i bezpieczeństwo | Zgodnie ze standardami przyjętymi w CIRF. Szyfrowany ruch po HTTPS, CSU, Load Balancery, |
|  | Standardy wymiany danych | kolejki i usługi na Platformie Integracyjnej IBM MQ, Rest API,SOAP, połączenia bazodanowe (connector DB), HCP S3 |
|  | Systemy operacyjne serwerowe | RedHat, Oracle Linux, Windows Serwer 2019/2022 |
|  | Bazy danych | Oracle 19c EE, PostgreSQL 18.x |
|  | Serwery aplikacji | Nie dotyczy |
|  | Portale | Nie dotyczy |
|  | Inne | Zgodne z procesem CI/CD CIRF |

## Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym rozwiązaniu

Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

TAK/NIE

| Lp. | Tworzony rejestr publiczny | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Rejestr podmiotów które otrzymały dotację | Rejestr publiczny – do którego dostęp będzie nieograniczony dla wszystkich którzy będą chcieli uzyskać informacje o podmiocie lub zadaniu dotowanym ze środków publicznych, będą w nim prezentowane syntetyczne dane o kwotach dotacji, celach na jakie zostały udzielone oraz podmiotach uczestniczących w procesie udzielania dotacji (nazwa, adres siedziby, oznaczenie realizowanego zadania, nazwa zadania, termin jego realizacji, kwota przekazanych środków, nazwa i adres dysponenta nadzorującego realizację zadania, dane kontaktowe), itp., itd. |

Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?

TAK /NIE

| Lp. | Rejestr publiczny | Opis | Zakres przetwarzania |
| --- | --- | --- | --- |

## Bezpieczeństwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 773)) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:

- system podlega rygorom KRI.

Pięciostopniowa e-dojrzałość usług określona w badaniach „Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action”, prowadzonych na zlecenie KE przez firmę Cap Gemini ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?action=display&doc_id=747

Niepotrzebne skreślić.

Należy wskazać konkretny rok.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić.