# Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- | --- |
|  | Tytuł projektu | Europejskie dziedzictwo techniczne – upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym |
|  | Beneficjent projektu | POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ul. Warszawska 24; 31 -155 Kraków |
|  | Partnerzy | AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE |
|  | Postęp finansowy | Wartość projektu: 5 141 615,77 zł Wartość pierwotna dofinansowania projektu: 4 887 791,77 zł Wartość dofinansowania wynikająca z zawartego Aneksu nr 3 (zmiany związane z wykorzystaniem oszczędności w projekcie oraz pomniejszenie dofinansowania o kwotę wydatków niekwalifikowanych, stwierdzonych w wyniku kontroli procedury zamówień publicznych) do Umowy o dofinansowanie Projektu:. 4 861 256,18 zł Wartość naliczonych korekt finansowych: 26 535,59 zł Faktyczny koszt projektu: 4 669 539,77 zł Osiągnięty poziom certyfikacji na dzień złożenia raportu – 96,06 %. |
|  | Postęp rzeczowy | Status realizacji zadań: Nazwa zadania; Status; Zakres rzeczowy odchyleń. Zadanie 1 Opracowanie Studium wykonalności; Zadanie zrealizowane; Brak odchyleń. Zadanie 2 Opracowanie koncepcji systemu procedur oraz rozbudowa i utrzymanie infrastruktury ICT; Zadanie zrealizowane; Brak odchyleń. Zadanie 3 Prace informatyczne; Zadanie zrealizowane; Brak odchyleń. Zadanie 4 Utworzenie pracowni digitalizacji BPK; Zadanie zrealizowane; Zakres rzeczowy zadania rozszerzony w wyniku powstałych oszczędności (zakup dodatkowego skanera) na podstawie Aneksu Nr 3 do Umowy. Zadanie 5 Przygotowanie zbiorów do digitalizacji, digitalizacja oraz obróbka i opracowanie zasobów cyfrowych do udostępniania; Zadanie zrealizowane; Zakres rzeczowy zadania rozszerzony w wyniku powstałych oszczędności (zakup dodatkowego oprogramowania) na podstawie Aneksu Nr 3 do Umowy. Zadanie 6 Informacja i promocja; Zadanie zrealizowane; Brak odchyleń. Koszty pośrednie; Zadanie zrealizowane; Brak odchyleń. Kamienie milowe: Nazwa; Planowany termin osiągnięcia; Rzeczywisty termin osiągnięcia. 1. Przygotowanie dokumentacji projektowej 2. Opracowanie koncepcji systemu, procedur i rozbudowa infrastruktury ICT 3. Prace inf. związane z utworzeniem innowacyjnego systemu umożliwiającego udostępnianie cyfrowych zasobów nauki 4. Utworzenie pracowni digitalizacji (dostosowanie pomieszczenia i zakup sprzętu) 5.1 Przygotowanie zbiorów m.in. fumigacja, odkwaszanie i konserwacja 5.2 Zakup oprogramowania 5.3 Digitalizacja i udostępnienie zasobów 6. Opracowanie strategii promującej udostępniane zasoby; 02-2016 04-2019 04-2019 01-2017 07-2017 01-2017 04-2019 04-2019; 02-2016 04-2019 04-2019 01-2017 07-2017 01-2017 04-2019 04-2019. |
|  | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | nie dotyczy |
|  | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Stan realizacji wskaźników projektu: Lp.; Nazwa wskaźnika; Jednostka miary; Wartość docelowa; Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym; Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco); Stopień realizacji (%). 1; Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API; szt.; 1,00; 1,00; 1,00; 100,00. 2; Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego; szt.; 2,00; 2,00; 2,00; 100,00. 3; Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego; szt.; 6 260,00; 6 517,00; 6 517,00; 104,11. 4; Liczba utworzonych API; szt.; 2,00; 2,00; 2,00; 100,00. 5; Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego; szt.; 6 260,00; 1160,00; 6544,00; 104,54. 6; Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego; TB; 25,00; 46,56; 46,56; 186,24. 7; Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego; TB; 25,00; 4,64; 46,97; 187,88. Wskaźnik rezultatu: Lp.; Nazwa wskaźnika; Jednostka miary; Wartość docelowa; Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym; Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco); Stopień realizacji (%). 1; Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego; szt.; 324 000; 2 480; 2 480*; 0,77. *Liczba pobrań na dzień 30 maja 2019 r. Wskaźnik rezultatu projektu: Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. Wartość - liczba - 324 000 wyświetleń/pobrań. Liczba pobrań jest rejestrowana i generowana przez system. Planowany termin osiągnięcia - 30 kwietnia 2020 r. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na podnoszenie, jakości i dostępności usług publicznych zgodnie z Celami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC). Szczególnie z Celem szczegółowym 4: Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Realizacja projektu charakteryzuje się pozytywnym wpływem na spełnienie zasady promowania równych szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Dostęp do efektów wynikających z realizacji przedsięwzięcia (zdigitalizowanych dokumentów) nie będzie ograniczony ze względu na płeć, rasę, wiek lub pochodzenie etniczne ani stopień niepełnosprawności. |
|  | Ryzyka i problemy | - Niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji (adaptacja i wyposażenie pracowni digitalizacji) Sposób obsługi: Bieżące monitorowanie przebiegu i terminowości prac., reagowanie na ewentualne zakłócenia w realizowanej inwestycji. Wnioskowanie o realizację w terminie, odpowiednie zapisy w umowie zabezpieczające interes Beneficjent. Wpływ na realizację projektu: Opóźnienie realizacji niektórych zadań projektu nie wpływające na osiągniecie rezultatów. 2. Zakłócenia w realizacji zamówień publicznych Sposób obsługi: Ponawianie procedur przetargowych Powierzanie przygotowania dokumentów przetargowych oraz prowadzenia samego procesu kompetentnym osobom i monitorowanie ich pracy. Wpływ na realizację projektu: Opóźnienie realizacji niektórych zadań projektu nie wpływające na osiągniecie rezultatów. 3. Brak środków finansowych na bieżące wydatki Sposób obsługi: Monitorowanie CPPC w kwestii dostępności środków finansowych. Zapewnienie własnych środków na utrzymanie ciągłości prac. Ocena priorytetów poszczególnych zadań w celu minimalizacji mniej istotnych prac w przypadku zajścia ryzyka. Wpływ na realizację projektu: Ryzyko zredukowane. - Zakłócenia w opracowaniu zasobów cyfrowych Sposób obsługi: Cykliczne monitorowanie postępu prac przez Kierownika i Radę Projektu. Wpływ na realizację projektu: Zasoby zostały opracowane bez zakłóceń, zgodnie z założeniami. |
|  | Uzyskane korzyści | Realizacja projektu będzie miała długofalowy wpływ na polską naukę, a podstawowym bezpośrednim oddziaływaniem będzie wzrost konkurencyjności nauki polskiej, zwiększenie dostępu do bibliotek naukowych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii cyfrowych, w szczególności poza dużymi ośrodkami uniwersyteckimi, co przyczyni się do dyfuzji wiedzy poza te ośrodki również do mniejszych miast i obszarów wiejskich. Dodatkowo przedsięwzięcie wpłynie na zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym w Polsce a w dłuższej perspektywie czasu stworzenie nowego systemu informatycznego, umożliwiającego cyfrowe udostępnianie zbiorów co pozwoli na rozwijanie u pracowników naukowych i studentów umiejętności samokształcenia poprzez zapewnienie wszystkim zainteresowanym, bezpłatnego, otwartego dostępu w Internecie do publikacji zamieszczonych w repozytorium na zasadzie wolnych licencji. Realizacja projektu przyczyniła się również do podniesienia standardu informatyzacji polskich jednostek naukowych, co pozwoli na ich dostosowanie do standardów światowych w zakresie działalności badawczej, a tym samym pośrednio wpłynie na rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. Realizacja projektu pozwoliła na udostępnienie (poprzedzone digitalizacją) informacji sektora publicznego, następujących zasobów nauki: Kolekcja „Lwowiana” – obejmuje księgozbiór pochodzący ze zbiorów Biblioteki PK, stanowi cenne źródło wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturowym społeczeństwa polskiego końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Zawiera bogaty zbiór książek, głównie podręczników z dziedzin technicznych, których autorami są wykładowcy Politechniki Lwowskie, a także polską i zagraniczną literaturę piękną, przewodniki turystyczne, dzieła dotyczące historii Polski i świata oraz historii sztuki. Kolekcję tworzą publikacje wydane we Lwowie lub dotyczące Lwowa. Kolekcji druków wydanych w XVIII–XX w.- obejmuje druki polskie i obce ze zbiorów Biblioteki PK. Książki pochodzą w większej części z tzw. księgozbioru zabezpieczonego (w jej obrębie znajdują się książki ze znakami własnościowymi nieistniejących już instytucji, szkół ziem obszaru kultury niemieckiej). Kolekcja bogata jest w zbiory ikonograficzne: albumy, ryciny, fotografie w albumach sztucznych, ekslibrisy, wydawnictwa informacyjne oraz materiały z konferencji i kongresów. Tematyka zbiorów obejmuje: architekturę, historię sztuki, nauki techniczne i przyrodnicze, budownictwo lądowe oraz najliczniej reprezentowane nauki dotyczące budownictwa wodnego (żegluga śródlądowa i morska, hydrologia, hydrografia, geologia, porty, groble, kanały, śluzy, latarnie morskie, budowa statków). Kolekcji czasopism XIX i XX w. obejmuje wybrane czasopisma ze zbiorów historycznych Biblioteki Głównej AGH w Krakowie oraz Biblioteki PK, których tematyka techniczna dominująca w artykułach stanowi cenne źródło informacji dla badaczy historii techniki. Zasoby udostępniono on-line bez ograniczeń dotyczących ich wykorzystania na stronie www Repozytorium PK https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/3604. Repozytorium działa w oparciu o stworzony w ramach projektu innowacyjny system informatyczny Redo. System, pozwala na obsługę procesów związanych z digitalizacją, trwałą archiwizację i bezpieczne przechowywanie oraz udostępnianie cyfrowych zasobów nauki na komputerach i urządzeniach mobilnych. Została sformułowana i przyjęta na mocy zarządzenia Rektora PK Polityka Otwartego Dostępu na Politechnice Krakowskiej. |
|  | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | Udostępnione w ramach projektu zasoby nauki są widoczne w krajowych i europejskich rejestrach i wyszukiwarkach zasobów naukowych: NUKAT, FBC, EUROPEANA. |
|  | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | Środki na utrzymanie celów i produktów/rezultatów Projektu po jego zakończeniu, a także w pozostałym, całym okresie trwałości, będą zapewnione w budżecie Beneficjenta. Trwałość Projektu będzie zapewniona w ramach własnych zasobów kadrowych w zakresie zapewnienia ciągłości działania Repozytorium PK, w tym utrzymania infrastruktury ICT oraz administrowania systemem i zarządzaniem jakością zasobów. |
|  | Doświadczenia związane z realizacją projektu | Pozytywne: - zdobycie nowych umiejętności w zakresie: zarządzania, wykorzystania nowych urządzeń i technologii - podniesienie kompetencji interpersonalnych w zespole projektowym - współpraca i wymiana doświadczeń z Partnerem Negatywne: - nieplanowane zmiany personale w zespole projektowym - praca pod presją czasu |