|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”*** *(wnioskodawca Instytut Matematyczny PAN, beneficjent Instytut Matematyczny PAN)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie IM PAN do uwagi** |
| **1** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | Brak rzeczywistej daty wdrożenia produktu „Utworzenie systemów baz wiedzy”.  Produkt był planowany do wdrożenia w 01.2020 r. dodatkowo osiągnięty został kamień milowy „Podstawowy interfejs portali RCIN gotowy oraz systemy baz wiedzy gotowe do użytkowania”. | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu. | W raporcie za II kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „*Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)”*  w pkt. 6 uzupełniono w tabeli rzeczywistą datę wdrożenia produktu.  W wierszu :  „Utworzenie systemów baz wiedzy”  w kolumnie:  „Rzeczywista data wdrożenia” wpisano datę: 01-2020 |