Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Umowa nr ……………………………

zawarta w dniu ………………………. w Rzeszowie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
z siedzibą w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, 
NIP: 813 35 69 045, reprezentowaną przez …………., zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

……………….., z siedzibą w ……………………………………………., NIP: ……………, reprezentowaną przez ……………….., zwanym dalej „Wykonawcą”.

Umowę zawiera się w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn.: Świadczenie usług nadzoru przyrodniczego na potrzeby projektu pn.: „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000”.

Usługa realizowana jest w ramach projektu nr FENX.01.05-IW.01-0113/24 pn. „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000” dofinansowane przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi nadzoru przyrodniczego na potrzeby działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z postanowieniami umowy, w sposób zgodny z zapisami zapytania ofertowego, a także przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska oraz właściwymi decyzjami administracyjnymi i innymi aktami prawnymi dotyczącymi przedmiotu umowy.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty, które będą odczytywane jako jej części:

- zapytanie ofertowe wraz z załącznikami,

- oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- przeprowadzenia wizji terenowych w obszarach Natura 2000 objętych zamówieniem 
(Osuwiska w Lipowicy PLH180044, Ostoja Przemyska PLH180012, Kościół w Dydni PLH180034),

- przygotowania i przedłożenia raportów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-3,

- udziału w przygotowaniu Opisów przedmiotu zamówienia dla prac realizowanych na obszarach Natura 2000: Osuwiska w Lipowicy, Ostoja Przemyska oraz Kościół w Dydni zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,

- nadzoru podczas realizacji prac, o których mowa w pkt 3 oraz uczestniczenia w ich odbiorze,

- udzielania doradztwa merytorycznego oraz ścisłej współpracy z osobami zarządzającymi projektem, w szczególności wzięcie udziału w ocenie i badaniu ofert, przygotowaniu projektów odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawców 
w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych realizowanych 
w ramach projektu w zakresie realizacji działań z zakresu ochrony czynnej nietoperzy w obszarach Natura 2000 Kościół w Dydni PLH180034, Osuwiska w Lipowicy PLH180044 oraz Ostoja Przemyska PLH180012;

- nadzoru i oceny efektu wpływu na przedmiot ochrony: gatunek 1324 - nocek duży (Myotis myotis) zadań zrealizowanych w 2025 roku tj. sprzątnięcie guana oraz  wymiana folii w Kościele w Równem, Kościele w Skalniku i Kościele w Nowosielcach;

- prowadzenia nadzoru przyrodniczego wszelkich działań w projekcie wpływających na ochronę nietoperzy;

- opiniowanie wszelkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotu umowy;

- dyspozycyjności z powodu wyjazdów terenowych, posiadania własnego środka transportu;

- reagowania na każdy przypadek naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody, przede wszystkim ochrony gatunkowej oraz proponowania rozwiązań korzystnych pod kątem ochrony nietoperzy.

- Udział w przygotowaniu Opisów, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zwanych dalej “opisami” obejmuje w szczególności:

- wskazywania terminów prac właściwych dla ochrony nietoperzy,

- doboru odpowiednich środków chemicznych i rodzaju materiałów niezbędnych do właściwej realizacji zamówień publicznych z zakresu ochrony czynnej nietoperzy,

- wskazania ewentualnych prac konserwacyjnych,

- określania lokalizacji elementów i struktur istotnych dla nietoperzy (np. wlotów),

- eliminacji zagrożeń dla nietoperzy (np. niebezpiecznych struktur czy rozwiązań technicznych),

- wskazania miejsca montażu oraz rodzaju i parametrów krat zabezpieczających wejścia do jaskiń, w miejscach schronień zimowych nietoperzy.

- Na prowadzenie poszczególnych prac, jeżeli zajdzie taka konieczność Wykonawca uzyska stosowne decyzje derogacyjne .

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, złożoną ofertą, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13).

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkiem transportu i sprzętem potrzebnym do prawidłowej realizacji umowy oraz zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy własnego sprzętu, własnych środków technicznych i materiałów, na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym oraz do stawiania się na miejsce realizacji zleconych prac i do siedziby Zamawiającego na jego wezwanie – telefonicznie, mailowo lub pisemnie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30 oraz przesłania w terminie 3 dni roboczych notatki z spotkania.

- W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości ich wykonywania.

- Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej.

§ 3

Prawa i obowiązki stron

1.	Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja zadań określonych w niniejszej umowie.

2.	Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami.

3.	Zakres świadczonych przez Wykonawcę usług jest taki, jak określono go w niniejszej Umowie, musi ponadto zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele, nawet jeżeli elementy takie nie są wyraźnie wyszczególnione w umowie, zapytaniu ofertowym i jego załącznikach.

4.	Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy następujące osoby:
……………………………………………- ekspert chiropterolog.

5.	Wykonawca jako przedstawiciel Zamawiającego, działa w imieniu Zamawiającego 
w zakresie nadzoru merytorycznego.

6. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych warunków w umowie.

8.	Ewentualna zmiana eksperta wskazanego w ust. 4 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego i sporządzenia aneksu do umowy.

9. Zmiana wskazanego przez Wykonawcę w ofercie eksperta może nastąpić pod warunkiem zastąpienia go ekspertem posiadającym wykształcenie i doświadczenie nie gorsze niż ekspert wskazany w ofercie.

§ 4

Okres obowiązywania umowy oraz terminy

- Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia

2026 r. W przypadku przedłużenia się prac realizowanych przez Wykonawcę zewnętrznego, wskazanych w tabeli załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, Wykonawca jest zobowiązany w dalszym ciągu prowadzić nadzór aż do zakończenia i odebrania ww. prac.

- Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu trzy osobne opinie w formie raportu dla każdego z obszarów Natura 2000: Ostoja Przemyska, Osuwiska w Lipowicy oraz Kościół w Dydni w terminie:

1) do 10 dni roboczych od podpisania umowy, który winien zawierać:

- istniejące zagrożenia dla przedmiotu ochrony,

- propozycję ochrony siedliska,

- wytyczne i kluczowe zasady projektowe do krat w Jaskini Słowiańskiej -Drwali oraz Fortu Grochowce,

- wytyczne i kluczowe zasady projektowe do platformy na guano w Kościele w Dydni,

- materiały i rodzaj wykonania ww. zabezpieczeń,

- sposób realizacji i rodzaj montażu ww. zabezpieczeń,

- wielkość ww. zabezpieczeń do 10% granicy błędu i przedstawienie graficzne;

2) do 5 dni roboczych od przedłożenia projektów krat w Jaskini Słowiańskiej –    Drwali i Fortu Grochowce oraz projektu platformy na guano w Kościele w Dydni, który winien zawierać:

- wnioski i rekomendacje dotyczące ww. projektów,

- jednoznaczną opinię: pozytywna / pozytywna z warunkami / negatywna;

3) do 3 dni roboczych od podpisania protokołu końcowego odbioru prac, o których  mowa w § 2 ust 1 pkt 3 który winien zawierać:

- informację potwierdzającą zakończenie prac,

- ocenę zgodności wykonania zgodnie z projektem oraz warunkami ochrony nietoperzy,

- wskazanie ewentualnych odstępstw,

- opis stanu obiektu po zakończeniu prac,

- ocenę wpływu prac na nietoperze;

- Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych dokona akceptacji lub wniesie uwagi dotyczące wad raportu, o którym mowa w ust.2 pkt 1-3;

- Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych uwzględni uwagi Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 i ponownie prześle poprawiony raport.

- Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych dokona akceptacji poprawionego raportu lub stwierdzi, iż przekazane wcześniej uwagi dotyczące wad raportu nie zostały poprawione przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż przekazane przez niego uwagi nie zostały poprawione przekazuje je kolejny raz, a Wykonawca uwzględnia je 
z zastrzeżeniem, iż naliczana jest mu kara umowna zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 2.

- W ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego Opisów, chyba że strony na piśmie uzgodnią inny termin wynikający ze specyfiki i poziomu komplikacji pracy koniecznej do wykonania, Wykonawca wniesie do Opisów stosowne zapisy, w zakresie 
o którym mowa w § 2 ust. 2, zwane dalej “zapisami”.

- Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych dokona akceptacji lub wniesie uwagi dotyczące wad zapisów.

- Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych uwzględni uwagi Zamawiającego, o których mowa w ust. 7 i ponownie prześle Opisy z poprawionymi zapisami.

- Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych dokona akceptacji poprawionych opisów lub stwierdzi, iż przekazane wcześniej uwagi dotyczące wad zapisów do Opisów nie zostały poprawione przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż przekazane przez niego ww. uwagi nie zostały poprawione przekazuje je kolejny raz, a Wykonawca uwzględnia je z zastrzeżeniem, iż naliczana jest mu kara umowna zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4.

- W przypadku, gdy Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o opinię dotyczącą innych dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 i 8 Wykonawca przedstawi opinię 
w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego innych dokumentów, chyba że strony na piśmie uzgodnią inny termin wynikający ze specyfiki 
i poziomu komplikacji pracy koniecznej do wykonania.

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w przypadkach, o których mowa w ust. 2-10 odbywać się będzie drogą elektroniczną na adresy email przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazane w § 7.

- Jeżeli Zamawiający po zaakceptowaniu opinii lub raportu, o którym mowa w ust. 2 i 10 w okresie trwania umowy, stwierdzi wady w powyższych dokumentach, Wykonawca zobowiązuje się do ich uzupełnienia lub poprawy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

§ 5

Wynagrodzenie

  - Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości:

… zł netto,

… zł podatek VAT,

… zł brutto (słownie brutto: …. złote/ych ../100),.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.

  - Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 6.

  - Wykonawca wystawi fakturę/rachunek w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6.

  - Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 21 dni od wystawienia faktury/rachunku.

  - Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego.

  - Faktura/rachunek zostanie wystawiona/y na następujące dane: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszone o ewentualne kary umowne, o których mowa w § 9.

  - Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz koszty, które ponosi Zamawiający o ile obowiązek taki przewidują obowiązujące przepisy. Zamawiający zwolniony jest z pokrywania jakichkolwiek należności ponad wskazane wynagrodzenie.

  - Wykonawca, który będzie świadczył osobiście usługi na podstawie niniejszej umowy jako osoba fizyczna zobowiązana jest prowadzić ewidencję czasu pracy i przedstawić ją Zamawiającemu razem z fakturą/rachunkiem, o którym/ej mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy.

§ 6

Sprawozdawczość

- Końcowy odbiór całego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie, zaakceptowanych przez Zamawiającego raportów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-3 oraz zostanie stwierdzony podpisaniem protokołu odbioru całego przedmiotu umowy przez obie strony umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy do podpisania protokołów odbioru jest:

………………………, tel. ………………, e-mail: ……………………..

- Przedstawicielem Zamawiającego do podpisania protokołów odbioru jest:

……………………, tel. …………………, e-mail: …………………..

§ 7

Zasady porozumiewania się stron

- Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem usług objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom drogą elektroniczną lub faksem (każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji), a także w drodze konsultacji na okoliczność, których będą sporządzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych – koordynacyjnych 
z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Terminy takich narad będzie ustalał Zamawiający.

- Narady, o których mowa w ust. 2 będą protokołowane przez Wykonawcę, a kopie protokołu będą przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradę.

- Przedstawicielem Wykonawcy do bieżących kontaktów z Zamawiającym jest: ………………………, tel. ………………, e-mail: ……………………..

- Przedstawicielem Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą jest: ……………………, tel. …………………, e-mail: …………………..

§ 9

Kary umowne

- Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w oddaniu raportu, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 5 ust. 1,

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w przekazanym raporcie w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w oddaniu zapisów do Opisu w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w przekazanych zapisach do Opisu w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

      - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki 
w przekazaniu opinii, o której mowa w § 4 ust. 10, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

      - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1.

- Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia, a wysokość tych kar ustalany będzie przez Zamawiającego w nocie księgowej oraz potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, które może dochodzić Zamawiający nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych.

- Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania całego przedmiotu umowy ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy.

§ 10

Zmiany umowy

  - Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

  - Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

  - zmiany odnoszące się do zakresu przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub w istotny sposób ograniczyła możliwość wykonania przedmiotu umowy albo jej części w sposób określony w umowie lub dokumentach zamówienia. Siła wyższa oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a  powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej brzmieniu, w tym  w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek i klęsk żywiołowych;

  - zmiany odnoszące się do terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie o czas, w jakim poniżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy:

- w przypadku wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację prac, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca powołujący się na wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne powinien wykazać, że warunki pogodowe były w okresie wykonywania umowy nietypowe dla danej pory roku,

- działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy Wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła lub istotnie ograniczyła możliwość wykonania przedmiotu umowy albo jej części, określonej w ust. 2 pkt 1;

- zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

  - zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalne w sytuacji konieczności zmiany zakresu przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sią odpowiednio w stosunku do zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy i zostanie ustalone na podstawie wyliczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 4,

  - zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inna osobą, która będzie posiadać, doświadczenie 
i wykształcenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

3. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie i zawierać:

- opis propozycji zmiany,

- dowody, z których wynika powód do jej dokonania,

- uzasadnienie zmiany,

- wyliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,

- opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

  - Strona zobowiązuje się do dokonania analizy dokumentów, o których mowa w ust. 3, w terminie do 7 dni roboczych od ich przedłożenia. Aneks w tym zakresie zostanie podpisany w terminie uzgodnionym przez obie Strony, przy czym termin ten będzie przypadał w okresie nie dłuższym niż 21 dni od daty przedłożenia dokumentów przez Stronę.

§ 11

Odstąpienie od umowy

  - Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w przepisach ustawy Kodeks Cywilny Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

    - jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy,

    - jeżeli Wykonawca realizuje prace przewidziane Umową w sposób niezgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub umową i nie zmienił sposobu wykonania umowy w terminie 5 dni od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego do należytego jej wykonywania,

    - jeżeli wykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń Zamawiającego w rażący sposób zaniedbuje obowiązki umowne,

    - w razie istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, o którym mowa w ust. 1.

  - Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem uzasadnienia.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 1 strony sporządzają protokół odbioru przedmiotu umowy na stan obowiązujący przed jej rozwiązaniem i dokonują wzajemnych rozliczeń za wykonaną i odebraną część przedmiotu umowy.

  - Z chwilą rozwiązania, odstąpienia od Umowy wygasają wszelkie udzielone Wykonawcy pełnomocnictwa. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić dokumenty udzielonych pełnomocnictw i powiadomić o ustaniu umocowania organy i podmioty przed którymi reprezentował Zamawiającego.

§ 12

Prawa autorskie

  - Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, powstałych wskutek wykonania Umowy, a także autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących samodzielne części innych utworów - stworzonych przez Wykonawcę 
w wyniku wykonywania obowiązków określonych w Umowie - nabywa Zamawiający bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, w polach eksploatacji w szczególności obejmujących:

- utrwalanie utworu w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób,

- zwielokrotnienie (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym,
a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

- wypożyczanie, najem, dzierżawę utworu lub wymianę nośników, na których utwór utrwalono, wykorzystanie na stronach internetowych i w utworach multimedialnych,

- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzanie utworu do obrotu (także w sieci Internet), w tym wielokrotne rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach) poprzez jego emisję telewizyjną w programach krajowych i zagranicznych stacji telewizyjnych, także satelitarnych,

- publiczne rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet),

- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i remitowanie utworu, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- tłumaczenia, przystosowywania zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze, modyfikowanie utworu, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów,

- nadawanie utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,

- wprowadzanie utworu do pamięci komputera.

  - Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykonywania, przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworu, co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Zamawiającemu. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do nie wykonywania: prawa do autorstwa utworu, do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści 
i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania 
o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

  - Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.

  - Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje nabycie prawa do wykonywania praw zależnych przez Zamawiającego, zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz nabycie prawa własności nośników, na których utrwalono utwór.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie
z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do całości utworów, praw zależnych,
z tytułu ich eksploatacji.

  - Zamawiający, jako nabywca praw autorskich ma prawo do przeniesienia praw 
i obowiązków wynikających z przekazanych mu przez Wykonawcę praw na osoby trzecie. Dotyczy to tak całości, jak i części składowych utworów.

  - Wykonawca oświadcza, że:

- do opracowania, które powstało w wyniku wykonania niniejszej umowy, w zakresie, w jakim stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 24), przysługują mu nieograniczone prawa autorskie,

- opracowanie nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie jest obciążone prawami osób trzecich.

§ 13

Poufność

- Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez Wykonawcę personel nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania umowy, przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, sporządzonych w trakcie i w celu wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich danych, informacji (w tym przekazanych lub pozyskanych w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związanych z umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskanych w trakcie jej realizacji, bez względu na to, czy zostały one udostępnione Wykonawcy w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, czy też zostały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, i wykorzystania ich wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności w/w danych i informacji przez swoich pracowników, zleceniobiorców, podwykonawców, doradców i osób trzecich, które z racji wykonywania swoich obowiązków miały do nich dostęp. Za działania lub zaniechania takich osób Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.

§ 14

Mechanizm zgłaszania nieprawidłowości

1.  Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w związku z realizacją projektu 
nr FENX.01.05-IW.01-0113/24 pn. „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000”, obowiązuje mechanizm umożliwiający zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

2.  Informacja o funkcjonowaniu mechanizmu, o którym mowa w ust. 1 została upubliczniona przez Zamawiającego na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/zglaszanie-nieprawidlowosci

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z treścią tej informacji oraz do poinformowania osób zaangażowanych przez niego do realizacji umowy również 
o możliwości zgłaszania nieprawidłowości za pośrednictwem mechanizmu, o którym mowa w ust. 1.

§ 15

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów drogą polubowną.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką środowiskową RDOŚ Rzeszów i zobowiązuje się postępować zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.

- W przypadku umowy zawartej w formie elektronicznej Wykonawca oraz Zamawiający składają kwalifikowany podpis elektroniczny na umowie. Datą zawarcia umowy jest data złożenia podpisu przez ostatnią ze stron.

- Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:		                               					Wykonawca:

w przypadku umowy zawieranej w formie elektronicznej data i miejsce zawarcia umowy zostaną usunięte

Zapis zostanie usunięty w przypadku zawarcia umowy zlecenie z osobą fizyczną.

Zapis zostanie usunięty w przypadku zawarcia umowy zlecenie z osobą fizyczną.

w przypadku umowy zawieranej w formie elektronicznej zapis zostanie usunięty