|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury* [RAPORT ZA III KWARTAŁ 2021 R.]** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MFiPR** | 3 | KM 7. Uruchomienie portalu miało planowany termin osiągnięcia na 03.2021 r. Natomiast status kamienia to „w trakcie realizacji”. Wskazano, że opóźnienie spowodowane jest przedłużeniem procedury przetargowej na Hosting. Termin zakończenia projektu to 31 grudnia 2021 r. | Proszę uzupełnić treść dla kamienia 7 o informację na jakim etapie jest jego realizacja. |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |