| Nazwa dokumentu: : Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2019 roku. POPC.02.03.01-00-0029/16 Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka „Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk - Biblioteki Kórnickiej”. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 4. Postęp finansowy. | Według instrukcji „Należy przedstawić informację nt. faktycznego kosztu projektu, odchyleń od pierwotnych szacunków oraz wskazać przyczyny tych odchyleń, w tym wartość naliczonych korekt finansowych na wykonawców wraz z podaniem przyczyn naliczenia tych korekt”. Beneficjent podał % kwoty wydatkowanej lecz nie podał i nie wskazał przyczyn uchyleń od pierwotnej kwoty. | Proszę o podanie kwoty z HRF z 18 października 2019 - 5 326 326,34 PLN, w tym 5 310 691,39 PLN wydatki kwalifikowalne oraz 15 634,95 PLN wydatki niekwalifikowalne. |
| 2 | MC | 5. Postęp rzeczowy. | Wymieniony Kamień milowy” Stworzenie baz genealogicznych – Dworzaczek” data punktu ostatecznego wg ostatniego przesłanego pliku -31.08.2018r. W raporcie beneficjent podał datę 31.08.2019 r. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 3 | MC | 7. Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | W raporcie nie został wymieniony wskaźnik ” Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]”. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |