Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

MINIMALNY ZAKRES STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA DZIAŁANIA 2.1 FERC

Priorytet FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych

Warszawa, sierpień 2026 r.

Spis treści

1.	TYTUŁ PROJEKTU	3

2.	DEFINICJE CELÓW PROJEKTU	3

3.	IDENTYFIKACJA PROJEKTU	4

4.	PLAN DZIAŁAŃ ANTYKORUPCYJNYCH	4

5.	E-USŁUGI TWORZONE W RAMACH PROJEKTU	4

5.1	E-USŁUGI A2C/A2B	4

5.2	E-USŁUGI A2A – dotyczy, jeśli takie usługi są planowane	5

5.3	SYSTEM TELEINFORMATYCZNY	6

5.4	API	6

5.5	ZGODNOŚĆ Z ZALECENIEM (UE) 2019/243 ORAZ WYTYCZNYMI SIECI E-ZDROWIA – *wymagane dla projektów z zakresu e-zdrowia	6

6.	UŻYTECZNOŚĆ FUNKCJONALNA E-USŁUGI/SYSTEMU	6

6.1	ANALIZA/BADANIE FUNKCJONALNOŚCI E-USŁUGI/SYSTEMU	6

6.2	UŻYTECZNOŚĆ USŁUGI/SYSTEMU	7

7.	OPTYMALIZACJA PROCESÓW ORAZ CELOWOŚĆ FUNKCJONALNOŚCI - *wymagane dla projektów dotyczących cyfryzacji procesów back-office	8

8.	SKUTECZNE WDROŻENIE I BEZPIECZNE UTRZYMANIE SYSTEMU	8

8.1	ANALIZA WYKONALNOŚCI	9

8.2 	UTRZYMANIE SYSTEMU	9

9.	     ANALIZA POPYTU	9

10.	ANALIZA OPCJI	10

11.	ANALIZA FINANSOWA W TYM OBLICZENIE WARTOŚCI DOFINANSOWANIA	10

12.	ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI	10

13.	ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI	10

UWAGA! Niniejszy dokument nie stanowi szablonu studium wykonalności, a jedynie wskazuje na minimalny zakres jaki powinno ono zawierać, aby można było ocenić Państwa projekt. W związku z powyższym tworząc studium wykonalności pamiętaj, że musi ono obligatoryjnie zawierać minimum zakres informacji wskazany w niniejszym dokumencie.

# TYTUŁ PROJEKTU

Wskaż tytuł projektu.

# DEFINICJE CELÓW PROJEKTU

Opisz definicje celów projektu zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 3 Definicja celów projektu).

Opisz cel główny projektu, a w przypadku, gdy w projekcie określiłeś cele szczegółowe, przedstaw również te cele.
Cele projektu określ w oparciu o zidentyfikowane potrzeby. Powinny one być odpowiedzią na istniejące problemy oraz wskazywać korzyści, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu.

Pamiętaj, aby wykazać, że cele projektu wpisują się w działanie 2.1 FERC, a szczególnie zwrócić uwagę na to, czy Projekt realizuje społecznie istotne cele odnoszące się do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców lub poprawy jakości życia obywateli lub usprawnienia funkcjonowania państwa.

Zwróć uwagę na to, że zakres projektu musi być zgodny z jego celami.

Patrz kryterium merytoryczne nr 8 „Zgodność zakresu projektu z jego celem i celem programu FERC”

# IDENTYFIKACJA PROJEKTU

Przedstaw identyfikację projektu zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 4 Identyfikacja projektu).

# PLAN DZIAŁAŃ ANTYKORUPCYJNYCH

Przedstaw plan działań antykorupcyjnych.

# E-USŁUGI TWORZONE W RAMACH PROJEKTU

## 5.1	E-USŁUGI A2C/A2B

W przypadku projektu, którego efektem jest uruchomienie lub poprawa funkcjonalności e-usług publicznych A2C/A2B przedstaw dane dotyczące e-usług. W szczególności wskaż:

- Nazwę tworzonej lub rozwijanej e-usługi – zdefiniuj nazwę tworzonej e-usługi;

- Typ e-usługi – wskaż typ usługi w oparciu o profil jej odbiorców:

- A2B – w przypadku, gdy usługa będzie wykorzystywana jedynie przez przedsiębiorców;

- A2C – w przypadku, gdy usługa będzie wykorzystywana jedynie przez obywateli;

- A2B/A2C – w przypadku, gdy usługa będzie wykorzystywana zarówno przez obywateli, jak i przedsiębiorców.

- Aktualny poziom e-dojrzałości – wskaż poziom e-dojrzałości usługi mierzony przed rozpoczęciem realizacji Projektu. W przypadku gdy dana e-usługa nie była świadczona wpisz „nie dotyczy”;

- Docelowy poziom e-dojrzałości – wskaż poziom e-dojrzałości usługi osiągnięty po zakończeniu realizacji Projektu;

- Dotychczasowe funkcjonalności e-usługi (jeżeli dotyczy) – przedstaw w formie uporządkowanej (np. poprzez zastosowanie punktorów) szczególne cechy lub elementy danej e-usługi, wg stanu poprzedzającego realizację Projektu;

- Nowe funkcjonalności e-usługi (szczególne cechy lub elementy) - wskaż w formie uporządkowanej (np. poprzez zastosowanie punktorów) szczególne cechy lub elementy danej e-usługi powstałe w wyniku realizacji Projektu;

- Sprawa (obowiązek lub uprawnienie) realizowana dzięki danej e-usłudze – wskaż jaka sprawa będzie możliwa do załatwienia dzięki e-usłudze.

PAMIĘTAJ!!! Projekt wdraża e-usługę dla obywatela. Wyznacznikiem e-usługi jest sprawa, którą załatwia obywatel. W tym punkcie opisz e-usługę tak, jakbyś opowiadał o niej jej odbiorcy – obywatelowi. To znaczy: pisz językiem maksymalnie prostym, unikaj języka urzędniczego, powoływania się na akty prawne.

Ważne jest to, co obywatel uzyska dzięki Twojej pracy. Opisz, jak Twój projekt ułatwi obywatelowi realizację danego obowiązku lub uprawnienia.

Należy pamiętać, że zgodnie z kryterium merytorycznym nr 10 „Wysoka dojrzałość i klarowny zakres e-usług” wszystkie e-usługi A2B/A2C wdrażane w ramach projektu osiągają minimum 4 poziom e-dojrzałości.

## 5.2	E-USŁUGI A2A – dotyczy, jeśli takie usługi są planowane

W przypadku projektu, którego efektem jest uruchomienie lub poprawa funkcjonalności e-usług publicznych A2A wykaż dane dotyczące e-usług. W szczególności wskaż:

- Nazwę tworzonej lub rozwijanej e-usługi – zdefiniuj nazwę tworzonej e-usługi;

- Dotychczasowe funkcjonalności e-usługi (jeżeli dotyczy) – przedstaw w formie uporządkowanej (np. poprzez zastosowanie punktorów) szczególne cechy lub elementy danej e-usługi wg. stanu poprzedzającego realizację Projektu;

- Nowe funkcjonalności e-usługi (szczególne cechy lub elementy) - przedstaw w formie uporządkowanej (np. poprzez zastosowanie punktorów) szczególne cechy lub elementy danej e-usługi powstałe w wyniku realizacji Projektu;

- Sposób działania e-usługi – opisz na czym polega dana usługa wewnątrzadministracyjna.

## 5.3	SYSTEM TELEINFORMATYCZNY

W tym punkcie wskaż i opisz system teleinformatyczny, za pośrednictwem, którego będzie świadczona usługa i systemy informatyczne administracji, z którymi system będzie się komunikował w celu świadczenia usługi.

## 5.4	API

Jeżeli w ramach projektu będą gromadzone informacje sektora publicznego, to wskaż czy będą one udostępniane przy użyciu publicznego API (Interfejs Programowania Aplikacji), umożliwiającego wymianę danych w sposób zautomatyzowany lub uzasadnij, dlaczego udostępnianie API jest niezasadne.

## 5.5	ZGODNOŚĆ Z ZALECENIEM (UE) 2019/243 ORAZ WYTYCZNYMI SIECI E-ZDROWIA – *wymagane dla projektów z zakresu e-zdrowia

W przypadku rozwiązań w zakresie e-zdrowia wykaż i uzasadnij, iż są one zgodne z Zaleceniem (UE) 2019/243 oraz Wytycznymi Sieci e-Zdrowia.

# UŻYTECZNOŚĆ FUNKCJONALNA E-USŁUGI/SYSTEMU

## ANALIZA/BADANIE FUNKCJONALNOŚCI E-USŁUGI/SYSTEMU

Przedstaw wyniki przeprowadzonej analizy w zakresie funkcjonalności e-usługi/systemu sposobu zapewnienia korzystania z usługi/systemu, również w okresie trwałości. Analiza ta powinna potwierdzać realność i uzasadnienie dla wartości wskaźnika rezultatu i jego utrzymania.

Pamiętaj, że przedstawione w tym miejscu dane powinny być spójne z informacjami zawartymi w załączniku nr 10 do wniosku o dofinansowanie tj.: „Kwestionariuszem szacowania wartości wskaźnika rezultatu, powiązanego z liczbą użytkowników e-usług, produktów i procesów cyfrowych, opracowanych w projekcie”

## UŻYTECZNOŚĆ USŁUGI/SYSTEMU

Uzasadnij w jaki sposób zostanie zapewniony nowoczesny i dopasowany do potrzeb użytkownika model projektowania usług cyfrowych, produktów i procesów cyfrowych tj. m.in. tworzenie rozwiązań w oparciu o realne potrzeby użytkowników, szybkie testowanie wypracowanych konceptów z użytkownikami, budowanie funkcjonalnych prototypów oraz dopasowanie e-usługi, m.in. dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przedstaw planowany przebieg procesu badawczego i projektowego oraz skalę zaangażowania użytkowników do współtworzenia e-usługi/systemu.

Wskaż czy planowane jest zaangażowanie użytkowników końcowych do współpracy na wszystkich istotnych fazach projektowania systemu, tj. od fazy definiowania problemu do fazy opracowania jego rozwiązania). Przedstaw opis w jaki sposób to zaangażowanie będzie się odbywać.

Opisz w jaki sposób i na którym etapie:

- przewidziane jest testowanie funkcjonalne e-usługi/systemu z docelowym użytkownikiem oraz przedstaw kryteria akceptacji dla kluczowych funkcjonalności e-usługi/systemu;

- będzie badane zadowolenie użytkowników z e-usługi/systemu.

W tym miejscu przedstaw również opis współpracy z przedstawicielami grup docelowych w zakresie opracowania „przyjaznego” interfejsu użytkownika i przeprowadzenia testów UX.

W przypadku projektów z zakresu e-usług podaj informację czy zbadano, czy istnieją e-usługi (produkcyjnie lub w stadium realizacji) o podobnym zakresie funkcjonalnym. Jeśli istnieją przedstaw uzasadnienie potwierdzające odmienność e-usługi.

Patrz kryterium merytoryczne nr 14 „Zapewnienie wysokiej użyteczności funkcjonalnej e-usługi/systemu”

# OPTYMALIZACJA PROCESÓW ORAZ CELOWOŚĆ FUNKCJONALNOŚCI - *wymagane dla projektów dotyczących cyfryzacji procesów back-office

W przypadku projektów z zakresu back-office wykaż, iż realizacja projektu, tj. stworzenie systemu, usprawni funkcjonowanie urzędu i zapewni interoperacyjność. W tym punkcie przedstaw następujące informacje:

- Zdefiniuj funkcje systemu oraz wskaż jakie potrzeby zaspokaja system, jego funkcjonalności i sposób działania,

- Wykaż, iż zakres funkcjonalny systemu jest adekwatny do zidentyfikowanych potrzeb wskazanych grup docelowych,

- Wykaż, iż systemy informatyczne zaplanowano w sposób zapewniający interoperacyjność z innymi systemami administracji państwowej, wdrożonymi lub planowanymi do wdrożenia,

- Przedstaw analizę procesów biznesowych dotyczących realizacji zadań z obszaru back-office z uwzględnieniem stanu aktualnego i docelowego oraz wykaż, że procesy biznesowe objęte rozwiązaniem będą zoptymalizowane,

- Czy wprowadzenie systemu przyczyni się do porządkowania rejestrów publicznych i przyczyni się do ponownego wykorzystania przetwarzanych danych?

Patrz kryterium merytoryczne nr 9 „Optymalizacja procesów oraz celowość funkcjonalności”

# SKUTECZNE WDROŻENIE I BEZPIECZNE UTRZYMANIE SYSTEMU

Przedstaw informacje, które pozwolą na zweryfikowanie czy projekt ma zapewnione utrzymanie w okresie trwałości, jak również zaplanowany dalszy rozwój, uwzględniający zmieniające się oczekiwania użytkowników, otoczenie prawne, biznesowe i technologiczne.

## ANALIZA WYKONALNOŚCI

W tym punkcie przedstaw wnioski z analizy wykonalności. Wykaż, że projekt jest wykonalny w kontekście zaplanowanych zasobów.

Analizę wykonalności opracuj zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 5 analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji).

## 8.2 	UTRZYMANIE SYSTEMU

Opisz w jaki sposób jest planowane utrzymanie systemu przy zachowaniu wymaganego poziomu efektywności oraz bezpieczeństwa informacji w perspektywie 5 lat po zakończeniu projektu.

Wykaż, że planowane utrzymanie zapewni możliwość dostosowywania systemu do zmieniającego się otoczenia tj.: opisz sposób, w jaki zapewnione zostanie finansowanie i zasoby na dostosowanie systemu do zmieniającego się otoczenia prawnego i organizacyjnego w okresie realizacji i okresie trwałości projektu.

Opisz zasoby finansowe i organizacyjne (kadrowe) jakie zostały zaplanowane w okresie utrzymania.

Patrz kryterium merytoryczne nr 18 „Zaplanowanie działań i zasobów zapewniających skuteczne wdrożenie i bezpieczne utrzymanie systemu (infrastruktura, oprogramowanie, zasoby kadrowe)”

# ANALIZA POPYTU

Przedstaw analizę popytu, którą opracowałeś zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 5 analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji).

Patrz kryterium merytoryczne nr 11 „Efektywność kosztowa projektu”

# ANALIZA OPCJI

Analizę opcji opracuj zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 5 analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji).

Patrz kryterium merytoryczne nr 11 „Efektywność kosztowa projektu”

# ANALIZA FINANSOWA W TYM OBLICZENIE WARTOŚCI DOFINANSOWANIA

Analizę finansową, w tym obliczenie wartości dofinansowania opracuj zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 6 analiza finansowa).

Patrz kryterium merytoryczne nr 11 „Efektywność kosztowa projektu”

# ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

Analizę kosztów i korzyści przygotuj zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 7 analiza kosztów i korzyści) oraz powinna ona być zgodna z informacjami zawartymi w kryterium merytorycznym nr 11 „Efektywność kosztowa projektu”.

Patrz kryterium merytoryczne nr 11 „Efektywność kosztowa projektu”

# ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI

Przedstaw analizę ryzyka i wrażliwości zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 8 analiza ryzyka i wrażliwości).

Patrz kryterium merytoryczne nr 11 „Efektywność kosztowa projektu”

UWAGA!

- Do Studium Wykonalności należy przygotować i dołączyć plik, dla którego nie udostępniono formularza. Analizę finansową i ekonomiczną przedstaw w formie odrębnego pliku excel.

- Przygotuj HARMONOGRAM GANTTA:

należy przedstawić harmonogram realizacji projektu w formie diagramu Gantta. Harmonogram ten jest niezbędny do oceny projektu w zakresie prawidłowości zaplanowania poszczególnych zadań i etapów realizacji projektu.