WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

RE-IV.946.2.7.2025.ANP                  				Rzeszów, 2025-12-12

Pani

Agata Gadziała

Burmistrz Strzyżowa

Na podstawie art. art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 224) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka w Strzyżowie”, przeprowadzonej u Ostatecznego Odbiorcy Wsparcia – Gminy Strzyżów (dalej: OOW), obejmującej kontrolę wydatków oraz oględziny miejsca realizacji przedsięwzięcia pod adresem: ul. Zawale 13A, 38-100 Strzyżów w oparciu o zapisy umowy nr I/GT/2023/27 z dnia 19 grudnia 2023 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podkarpackim a Gminą Strzyżów.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

- Agnieszka Nowińska-Pyrkosz – Główny specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - przewodnicząca zespołu kontrolującego, Upoważnienie nr 1, znak: RE-IV.946.2.7.2025.ANP;

- Alina Dąbrowska – Kierownik Oddziału kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Upoważnienie nr 2, znak: RE-IV.946.2.7.2025.ANP;

- Magdalena Granda-Podstolak – Główny specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Upoważnienie nr 3, znak: RE-IV.946.2.7.2025.ANP;

- Agnieszka Łotowska – Starszy specjalista w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Upoważnienie nr 4, znak: RE-IV.946.2.7.2025.ANP;

- Adam Broda – Administrator w Oddziale kontroli projektów w Wydziale Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Upoważnienie nr 5, znak: RE-IV.946.2.7.2025.ANP.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych członkowie zespołu kontrolującego złożyli oświadczenia o braku konfliktu interesów.

(akta kontroli str. 1-20)

Czynności kontrolne przeprowadzono na podstawie:

- art. 14 lh ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

- § 7 pkt 1 ust. 1 - 3  Porozumienia w sprawie powierzenia części zadań związanych z realizacją inwestycji A4.2.1. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach Maluch+ wskaźnik – (A61G) Tworzenie nowych miejsc w placówkach opiekuńczych (żłobki, kluby dziecięce) dla dzieci do 3 roku życia w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, zawartego pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Wojewodą Podkarpackim w dniu 2 lutego 2023 r.;

- § 7 Umowy nr I/GT/2023/27 z dnia 19 grudnia 2023 r., zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Podkarpackim a Gminą Strzyżów;

- rozdziału 3 Wytycznych Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 maja 2025 r. w zakresie kontroli w ramach planu rozwojowego współfinansowanego ze Środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności;

- art. 6 ust. 4 pkt 3 lub 4 i art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;

- Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Celem kontroli wydatków przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka w Strzyżowie” była  weryfikacja poprawności realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, z liczbą 55 nowo utworzonych miejsc, w terminie najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2025 r., w ramach którego OOW poniósł wydatki na poziomie co najmniej 60% kosztów.

Kontrola polegała na:

- weryfikacji zgodności zakresu przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków KPO z celem określonym we wniosku o dofinasowanie;

- weryfikacji osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników tj. liczby nowo utworzonych miejsc opieki;

- weryfikacji dokumentacji księgowej pod kątem ewentualnych uchybień i nieprawidłowości, w tym możliwości wystąpienia podwójnego finansowania wydatków;

- kwalifikowalności wydatków, ich zgodności z umową i zapisami Programu;

- weryfikacji zgodności danych zawartych w dokumentacji (wnioski o płatność) przedkładanej Wojewodzie ze stanem faktycznym;

- weryfikacji zgodności realizacji przedsięwzięcia z zasadami horyzontalnymi UE, w szczególności w kontekście wdrożenia  zasad zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, długoterminowego wpływu na wydajność i odporność gospodarki polskiej, niewyrządzania znaczącej szkody (DNSH);

- weryfikacji przedłożonej dokumentacji pod kątem możliwości wystąpienia nadużyć;

- weryfikacji poprawności zawierania umów oraz udzielania zamówień publicznych;

- analizie raportów z systemu ARACHNE oraz aplikacji SKANER dotyczących podmiotów zaangażowanych w przedsięwzięcie;

- ustaleniu, czy przedsięwzięcie podlegało przepisom pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, a w przypadku podlegania przepisom o pomocy publicznej lub de minimis weryfikacja udzielonej pomocy;

- sprawdzeniu wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych;

- weryfikacji zgodności zasad i warunków archiwizacji dokumentów z wymogami Programu oraz regulacji UE.

Z uwagi na fakt, iż w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono uchybień i  nieprawidłowości, działalność w kontrolowanych obszarach ocenia się pozytywnie.

1. Zakres inwestycji/przedsięwzięcia

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Budowa żłobka w Strzyżowie” zgodnie z umową nr I/GT/2023/27 z dnia 19 grudnia 2023 r. miała polegać na uruchomieniu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, z liczbą 55 nowo utworzonych miejsc, w terminie najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2025 r. W dniu 30 października 2024 r. podpisano aneks wprowadzający zmiany do umowy, które dotyczyły m.in. kwot przyznanego dofinansowania ze środków KPO oraz budżetu państwa, okresu realizacji zadania, numeru rachunku bankowego.

Zgodnie z opisem realizacji zadania przedsięwzięcie dotyczyło budowy nowego obiektu żłobka wraz z wyposażeniem oraz infrastrukturą towarzyszącą (plac zabaw). Zamówienie publiczne na realizację inwestycji ogłoszono w systemie „zaprojektuj i wybuduj” na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pn. „Budowa żłobka przy ul. Zawale w Strzyżowie”. W ramach środków Programu Aktywny Maluch 2022-2029 nie finansowano opracowania dokumentacji projektowej.

Zakres rzeczowy inwestycji finansowany ze środków Programu obejmował m.in.:

- roboty budowlane: roboty ziemne, fundamenty, konstrukcję, ściany, dach, roboty wykończeniowe wewnętrzne, małą architekturę, nasadzenia;

- wykonanie instalacji wewnętrznych: instalacje wodno-kanalizacyjne wraz z „białym montażem”, wentylację mechaniczną, instalacje elektryczne wraz z montażem osprzętu;

- wykonanie uzbrojenia terenu;

- zakup i montaż wyposażenia żłobka: mebli, wyposażenia, sprzętu AGD.

- wyposażenie placu zabaw.

Inwestycja została zrealizowana na działce nr 420/13, obręb ewidencyjny nr 0001 Strzyżów.

W wyniku inwestycji powstał budynek Miejsko-Gminnego Żłobka w Strzyżowie przy ul. Zawale 13A o powierzchni użytkowej 419,83 m2 wraz z placem zabaw, parkingiem (4 miejsca postojowe dla niepełnosprawnych oraz 12 standardowych miejsc postojowych), oświetleniem zewnętrznym oraz ogrodzeniem.

W dniu 29 sierpnia 2025 r. OOW dokonał wpisu do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych pod pozycją nr 30936/Z utworzonego w wyniku realizacji zadania – Miejsko-Gminnego Żłobka w Strzyżowie.

W trakcie czynności kontrolnych dokonano oględzin miejsca realizacji zadania – budynku Miejsko-Gminnego Żłobka w Strzyżowie zlokalizowanego pod adresem: przy ul. Zawale 13A, 38-100 Strzyżów, którego utworzenie zostało dofinansowane ze środków KPO. Ponadto dokonano oględzin wyposażenia zakupionego z Programu. Ustalono, że utworzony w ramach zadania żłobek funkcjonuje i spełnia swoje zadanie, a okazane elementy wyposażenia posiadają oznakowanie informujące o dofinansowaniu ze środków Programu. Stwierdzono również, że w miejscu realizacji zadania umieszczono tablicę informacyjną, a w budynku żłobka umieszczono plakat z opisem zadania zawierający informacje na temat wysokości otrzymanego dofinansowania.

(akta kontroli str. 21-24, 549-594, 649-650)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Weryfikacja osiągnięcia zadeklarowanych wskaźników

W ramach czynności kontrolnych zweryfikowano posiadanie przez OOW wymaganych dokumentów dotyczących użytkowania obiektu, w którym znajdują się nowo utworzone miejsca (w szczególności potwierdzających spełnienie wymogów przeciwpożarowych, lokalowych i sanitarnych) oraz dokumentów dot. funkcjonowania (dokumentacja związana 
z powstaniem i organizacją jednostki).

Miejsko-Gminny Żłobek w Strzyżowie został utworzony na mocy Uchwały nr XVI/130/25 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Żłobka w Strzyżowie i nadania mu Statutu, dokument był zmieniany uchwałą Rady Miejskiej w Strzyżowie nr XVIII/148/25 z dnia 9 września 2025 r.

Ustalono, że Statut Miejsko-Gminnego Żłobka w Strzyżowie zawiera uregulowania odnoszące się do wszystkich elementów wskazanych w art. 11 ust. 2 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2025.798 t.j. z późn. zm.). Zasady funkcjonowania żłobka określono w Regulaminie organizacyjnym Miejsko-Gminnego Żłobka w Strzyżowie z dnia 1 września 2025 r. Uchwałą nr XVI/131/25 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 czerwca 2025  r. uregulowano kwestie dotyczące wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, opłat za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem, maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat.

(akta kontroli str. 25-92)

Kontrolującym okazano następujące dokumenty dotyczące użytkowania obiektu, w którym znajdują się nowo utworzone miejsca opieki nad dziećmi:

- Decyzję nr 229/2024 Starosty Strzyżowskiego, znak: AB.6740.1.199.2024 z dnia 11 września 2024 r. zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę;

- Stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 20 czerwca 2025 r. znak: PRZ.5261.11.2025.3 (nie wniesiono sprzeciwu ani uwag);

- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną z dnia 20 czerwca 2025 r.  znak.: PRZ.5261.11.2025.2;

- Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie z dnia 13 sierpnia 2025 r. znak: PZNS.9020.12.2.2025 stwierdzającą, że Miejsko-Gminny Żłobek w Strzyżowie spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 72) oraz ustalającą maksymalną liczbę miejsc w żłobku na 55;

- Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie znak: PSŻ.9025.2.20.2025 z dnia 12 sierpnia 2025 r. w zakresie punktu wydawania posiłków;

- Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 12 sierpnia 2025 r.;

- Protokół kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzyżowie z dnia 11 sierpnia 2025 r. znak: PSŻ.9025.2.20.2025 w zakresie punktu wydawania posiłków;

- Decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie nr 188/2025 z dnia 30 października 2025 r. stwierdzającą spełnienie w Miejsko-Gminnym Żłobku, ul. Zawale 13A, 38-100 Strzyżów, prowadzonym przez Gminę Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 30-100 Strzyżów – stronę postępowania, przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań określonych w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 72);

- Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną z dnia 30 października 2025 r.  znak.: PRZ.5267.5.2025.2;

- Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzyżowie, znak: PINB.5121.12.2025 z dnia 27 sierpnia 2025 r. udzielającą pozwolenia na użytkowanie budynku żłobka  wraz z placem zabaw (…);

- Zaświadczenie o dokonaniu wpisu w Rejestrze Żłobków i Klubów Dziecięcych z dnia 29 sierpnia 2025 r., wpis nr 30936/Z z liczbą miejsc 55.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.2025.798 t.j. z dnia 2025.06.18) wniosek o wpis do Rejestru Żłobków zawiera m.in.: decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych. W trakcie kontroli ustalono, że na dzień dokonania wpisu do RŻ tj. 29 sierpnia 2025 r. OOW dysponowało jedynie Stanowiskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym z dnia 20 czerwca 2025 r. znak: PRZ.5261.11.2025.3, które nie wnosi sprzeciwu ani uwag. Decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie nr 188/2025 stwierdzająca spełnienie w Miejsko-Gminnym Żłobku, ul. Zawale 13A, 38-100 Strzyżów, prowadzonym przez Gminę Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 30-100 Strzyżów – stronę postępowania, przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań określonych w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 72) została wydana w dniu 30 października 2025 r.

Wydruk z Rejestru Żłobków wg stanu na dzień 1 września 2025 r. zawiera następujące wpisy: miejsca opieki – 55, miejsca opieki KPO – 0. Wydruk z Rejestru Żłobków wg stanu na dzień 29 października 2025 r. zawiera następujące wpisy: miejsca opieki – 55, miejsca opieki KPO – 55 (wg wygenerowanej historii modyfikacji skorygowano liczbę miejsc opieki KPO z „0” na „55” w dniu 24 października 2025 r.).

Na podstawie przedstawionych dokumentów, pozyskanych z Rejestru Żłobków danych oraz oględzin nowo powstałej instytucji potwierdzono osiągnięcie zakładanego wskaźnika tj. utworzenie Miejsko-Gminnego Żłobka w Strzyżowie z 55 miejscami opieki nad dziećmi do lat 3 dofinansowanymi z KPO.

(akta kontroli str. 93-152)

W ww. obszarze kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, ale zidentyfikowano uchybienia dotyczące dokonywania wpisów do Rejestru Żłobków:

- Uchybienie polegające na braku na dzień dokonania wpisu tj. 29 sierpnia 2025 r. wymaganej przepisami decyzji potwierdzającej spełnienie wymagań przeciwpożarowych. Decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie nr 188/2025 stwierdzająca spełnienie w Miejsko-Gminnym Żłobku, ul. Zawale 13A, 38-100 Strzyżów, prowadzonym przez Gminę Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 30-100 Strzyżów – stronę postępowania, przepisów przeciwpożarowych oraz wymagań określonych w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 72) została wydana w dniu 30 października 2025 r., tj. w czasie trwania czynności kontrolnych.

- Uchybienie polegające na nieprawidłowym wpisie dotyczącym utworzonych miejsc opieki: „KPO – 0” na dzień 1 września 2025 r., który został skorygowany na „KPO – 55” w dniu 24 października 2025 r., tj. w czasie trwania czynności kontrolnych.

Powyższe uchybienia zostały skorygowane w trakcie czynności kontrolnych.

- Monitorowanie i sprawozdawczość

Wojewoda w celu weryfikacji spełnienia przez OOW warunków umowy w sprawie przekazania dofinansowania na realizację zadania pn. „Budowa żłobka w Strzyżowie”, w tym terminowości jego realizacji, dokonywał monitoringu postępu prac w ramach inwestycji na podstawie przekazanych przez OOW Wniosków o uruchomienie środków – wypłatę dotacji ze środków KPO/FERS/budżetu państwa w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 wraz załączonymi dokumentami tj. zestawieniami faktur, kopiami faktur wraz z potwierdzeniami zapłaty, kopiami umów zawartych na realizację zadania, kopiami protokołów odbioru robót/dostaw/usług. Gmina Strzyżów składała Wnioski o uruchomienie środków w następujących terminach: 16 grudnia 2024 r., 5 marca 2025 r., 2 czerwca 2025 r. oraz 28 sierpnia 2025 r. Ponadto, przesłano zdjęcia budynku, pomieszczeń i otoczenia nowo powstałego żłobka.

Z informacji przedstawionej przed oddział merytoryczny PUW wynika, że nie były prowadzone wizyty monitorujące na miejscu realizacji przedsięwzięcia.

(akta kontroli str. 701-704)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Polityki horyzontalne

W toku kontroli, Kierownik Wydziału Inwestycji, Planowania Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Pomocowych złożył wyjaśnienia dotyczące zgodności realizacji przedsięwzięcia z zasadami horyzontalnymi UE, w szczególności w kontekście wdrożenia zasad:

- zrównoważonego rozwoju („przy budowie obiektu uwzględniono energooszczędność, zastosowano odpowiednie materiały budowlane, a wyposażenie posiada odpowiednie atesty i certyfikaty, które gwarantują ich trwałość i żywotność”);

- równości szans i niedyskryminacji (oferta żłobka pozwala obojgu rodzicom na łączenie pracy z opieką nad dzieckiem, obiekt uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych – budynek jest parterowy, posiada parking z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych);

- długoterminowego wpływu na wydajność i odporność gospodarki polskiej (rodzice, którzy z uwagi na opiekę musieli ograniczyć aktywność zawodową mogą szybciej powrócić na rynek pracy);

- niewyrządzania znaczącej szkody (DNSH).

W Oświadczeniu wskazano, w jaki sposób realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do osiągnięcia celów środowiskowych określonych zasadą DNSH (bądź jest neutralna), w tym:

- łagodzenia zmian klimatu („zastosowano dobrą izolację w budynku żłobka”);

- adaptacji do zmian klimatu („zastosowano odpowiednie odwodnienie terenu poprzez system kanalizacji deszczowej oraz zacienienie terenu przy budynku oraz placu zabaw”);

- zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich („zapewniono odpowiedni system odprowadzania ścieków, w celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia wody”);

- przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym („na etapie budowy zapewniono selektywną zbiórkę odpadów na placu budowy, wybór materiałów z recyklingu oraz zapewnienie segregacji odpadów komunalnych na etapie użytkowania obiektu”);

- zapobiegania zanieczyszczeniu i jego kontroli („na etapie budowy obiektu ograniczono emisję hałasu i pyłów, stosowano ekologiczne farby i materiały na etapie wykończenia budynku”);

- ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów („na terenie budowanego obiektu zachowano istniejącą zieleń niską oraz wprowadzono nowe nasadzenia wokół budynku oraz placu zabaw”).

(akta kontroli str. 153-158)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Nadużycia

Zespół kontrolujący w trakcie weryfikacji dokumentacji przedsięwzięcia nie zidentyfikował symptomów sfałszowania, przedłożenia nieprawdziwych informacji lub nadużyć finansowych.

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Udzielanie umów

W toku kontroli ustalono, że wewnętrzne procedury udzielania zamówień publicznych w Gminie Strzyżów określa Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 zł netto przyjęty Zarządzeniem Nr 9/21 Burmistrza Strzyżowa z dnia 18 stycznia 2021 r.

(akta kontroli str. 159-202)

Gmina Strzyżów w ramach zadania finansowanego ze środków KPO przeprowadziła jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.

Zadanie pn. „Budowa żłobka w Strzyżowie” zostało ujęte w Planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024 zamieszczonym na platformie zakupowej Gminy Strzyżów, w którym to wskazano termin wszczęcia postępowania: I kwartał 2024 r.

Zarządzeniem nr 33/24 Burmistrza Strzyżowa z dnia 19 lutego 2024 r. została powołana Komisja Przetargowa, której zadaniem było przygotowanie oraz prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa żłobka w Strzyżowie”. W Zarządzeniu wskazano skład osobowy Komisji, wyznaczono Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji.  Wszyscy członkowie Komisji Przetargowej złożyli w formie pisemnej oświadczenia o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy p.z.p., które stanowią załącznik do Protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdzonego dnia 4 kwietnia 2024 r. przez Burmistrza Strzyżowa.

(akta kontroli str. 203-228)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dla inwestycji pn. „Budowa żłobka w Strzyżowie” zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22 lutego 2024 r. (nr ogłoszenia: 2024/BZP 00214700, pod adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dc3393-5de7-ec67-a270-4c0001bfacd0).

Zgodnie z opisem zamieszczonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) z dnia 22 lutego 2024 r. przedmiot zamówienia obejmował zaprojektowanie, pozyskanie wszelkich zgód/pozwoleń/opinii właściwych organów administracji, wybudowanie oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, a także wyposażenie w niezbędny do funkcjonowania żłobka sprzęt. Dokumentację projektową należało wykonać na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pn. „Budowa żłobka przy ul. Zawale w Strzyżowie”, które to stanowiły załączniki do SWZ. Wartość zamówienia określono na podstawie Zestawienia kosztów budowy żłobka na dz. Nr 420/13 położonej w miejscowości Strzyżów gm. Strzyżów z dnia 8 września 2023 r., zgodnie z art. 36 ustawy p.z.p.

W SWZ wskazano, że zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie podstawowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty należało składać za pośrednictwem     platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: ttps://platformazakupowa.pl/pn/strzyzow (Nr referencyjny: ZP.271.6.2024.TB) do dnia 8 marca 2024 r. do godz. 9.00.

Zamawiający wymagał złożenia wadium w wysokości 55 000,00 PLN do dnia 8 marca 2024 r., w formie wskazanej w art. 97 ust 7 ustawy p.z.p.

Zamawiający określił następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

- cena – waga: 60 pkt,

- gwarancja – waga: 40 pkt.

(akta kontroli str. 229-366)

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 8 marca 2024 r. o godz. 9.05. W postępowaniu złożono łącznie 4 oferty, wszystkie wpłynęły przed upływem wyznaczonego terminu.

W dniu 14 marca 2024 r. Gmina Strzyżów zawiadomiła o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację kontrolowanego zadania, punktacji przyznanej poszczególnym ofertom oraz o ofercie odrzuconej wraz z podstawą prawną i powodem odrzucenia.

W dniu 21 marca 2024 r. została zawarta umowa z KPB Budownictwo Sp. z o.o., ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno, NIP 6842635989 na kwotę 3 463 680,00 PLN brutto.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 kwietnia 2024 r. pod numerem 2024/BZP 00270218.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy ukazało się w dniu 10 września 2025 r. pod numerem 2025/BZP 00415267. W sekcji V Przebieg realizacji umowy zamieszczono informację o dwóch zmianach umowy oraz przyczynach dokonania tych zmian, które polegały na przesunięciu terminów realizacji dwóch etapów umowy. Podpisanie aneksów do umowy z wykonawcą zostało poprzedzone sporządzeniem protokołów konieczności. Nie wystąpił przypadek wzrostu ceny. Umowa została wykonana należycie.

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonego postępowania zawiera Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdzony dnia 4 kwietnia 2024 r. przez Burmistrza Strzyżowa.

W wyniku kontroli przedłożonej kontrolującym dokumentacji zamówienia publicznego (przeprowadzonej zgodnie z Procedurami kontroli realizacji przedsięwzięć w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie jako Jednostce Wspierającej … w ramach inwestycji A.4.2.1.KPO) ustalono, że wyłonienie wykonawcy nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie p.z.p.

(akta kontroli str. 367-424)

W ww. obszarze nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości.

- ARACHNE/SKANER

Na podstawie raportów pozyskanych z systemu ARACHNE oraz aplikacji SKANER dokonano weryfikacji informacji o ryzyku wystąpienia potencjalnej nieprawidłowości, nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów oraz możliwości podwójnego finansowania.

Analiza raportu wygenerowanego z systemu ARACHNE w dniu 26 czerwca 2025 r. dokonana w dniu 26 czerwca 2025 r. wskazuje na ryzyko oznaczone jako „czerwona flaga” (10/10) w obszarze oznaczonym: „Beneficjenci zaangażowani w wiele Programów/Planów”. Nie stwierdzono podstaw do uznania ostrzeżenia za istotne z punktu widzenia kontroli wydatków.

Dane pobrane w formie raportu z systemu ARACHNE podlegały analizie pod kątem pozyskania informacji w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia potencjalnej nieprawidłowości dotyczącej nadużyć finansowych, korupcji, konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania. Analiza nie potwierdziła powyższych sytuacji.

(akta kontroli str. 425-454)

Analiza raportu wygenerowanego z aplikacji SKANER w dniu 26 czerwca 2025 r. dokonana w dniu 26 czerwca 2025 r. nie wykazała możliwości wystąpienia nieprawidłowości. Raport potwierdził zakończenie realizacji 8 projektów współfinansowanych ze środków UE w perspektywie finansowej 2007-2013, 12 projektów w perspektywie 2014-2020, 7 projektów w perspektywie 2021-2027. Wskazał również zrealizowanie 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o Bazę konkurencyjności 2021.

(akta kontroli str. 455-516)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Księgowość oraz kwalifikowalność wydatków

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, że Gmina Strzyżów podpisała umowę z Wojewodą Podkarpackim nr 1/GT/2023/27 w dniu 19 grudnia 2023 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa żłobka w Strzyżowie, dz. Nr 420/13, obręb ewid. Nr 0001 Strzyżów” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch 2022-2029”. Umowę aneksowano w dniu 30 października 2024 r. Zgodnie z § 1 umowy Wojewoda zobowiązał się przekazać OOW środki finansowe z KPO oraz środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 3 200 000,00 PLN, w tym nie więcej niż 799 999,99 PLN w roku 2024 oraz nie więcej niż 2 400 000,01 PLN w roku 2025. W umowie wskazano, że:

- 2 601 626,02 PLN stanowią środki KPO w formie bezzwrotnego wsparcia,

- 598 373,98 PLN stanowią środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT.

W § 2 umowy wskazano okres realizacji zadania:

- rozpoczęcie: 21 marca 2024 r.,

- zakończenie, tj. wpis do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych do dnia: 30 sierpnia 2025 r.

OOW został zobowiązany do wykorzystania dofinansowania w wyżej określonym przedziale czasowym stanowiącym okres kwalifikowalności wydatków.

Do dnia 30 września 2025 r. Wojewoda przekazał Gminie Strzyżów na wyodrębniony rachunek bankowy o numerze 15 9168 0004 0000 0390 2000 0440 wskazany w umowie środki w kwocie 2 399 999,98 PLN, tj.:

- 27 grudnia 2024 r. – kwotę 799 999,99 PLN,

- 2 maja 2025 r. – kwotę 799 999,99 PLN,

- 17 lipca 2025 r. – kwotę 800 000,00 PLN.

(akta kontroli str. 517-548)

W celu zweryfikowania wydatkowania środków pochodzących z Programu, OOW przedłożył kontrolującym oryginały faktur VAT wraz z dowodami potwierdzającymi ich opłacenie, wydruki z ewidencji księgowej (zestawienia analityczne obrotów), protokoły przekazania środków trwałych wraz z Zarządzeniem nr 222/25 Burmistrza Strzyżowa z dnia 30 września 2025 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych na rzecz Miejsko-Gminnego Żłobka w Strzyżowie. W toku kontroli ustalono, że środki przeznaczono na wykonanie prac i zakupów, zgodnie z Opisem realizacji zadania oraz zasadami Programu „Aktywny Maluch 2022-2029” w celu utworzenia miejsc opieki w żłobku w Strzyżowie.

(akta kontroli str. 549-594)

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące dofinansowania z podziałem na środki z KPO oraz środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT (wg stanu na 30 września 2025 r.):

| Lp. | Numer dokumentu księgowego /faktury, rachunku, itp./ | Data wystawienia dokumentu księgowego | Data zapłaty | Nazwa wydatku (wg. opisu dokumentu księgowego) | Środki KPO w PLN | VAT z budżetu państwa w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 02/12/2024 | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Roboty budowlane zgodnie z umową z 21.03.2024 | 650 406,50 | 149 593,49 |
| 2. | 02/02/2025 | 28.02.2025 | 27.03.2025 | Roboty budowlane zgodnie z umową z 21.03.2024 | 650 406,50 | 149 593,49 |
| 3. | 03/05/2025 | 30.05.2025 | 27.06.2025 | Roboty budowlane zgodnie z umową z 21.03.2024 | 650 406,50 | 149 593,50 |
| 4. | 07/08/2025 | 28.08.2025 | 25.09.2025 | Roboty budowlane zgodnie z umową z 21.03.2024 | 650 406,52 | 149 593,50 |
| Razem |  |  |  |  | 2 601 626,02 | 598 373,98 |

Odnotowano, że faktura nr 07/08/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 r. wystawiona przez KPB Budownictwo Sp. z o.o., ul. Lewakowskiego 25, 38-400 Krosno, NIP 6842635989 (za roboty budowlane zgodnie z umową z 21.03.2024) została opłacona w dniu 25 września 2025 r., tj. po dokonaniu wpisu do Rejestru Żłobków. Zgodnie z punktem 5.3.4 Programu:

„Do kosztów na tworzenie nowych miejsc opieki zalicza się wydatki poniesione i zapłacone do dnia wpisu instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów lub zmiany ww. wpisu (włącznie z dniem wpisania instytucji opieki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów lub zmiany ww. wpisu) oraz koszty, których data poniesienia do dnia wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów została udokumentowana dokumentem memoriałowym (np. fakturą), a których termin zapłaty nastąpił po dniu wpisu do właściwego rejestru lub zmiany ww. wpisu, ale nie później niż do dnia 30 czerwca 2026 r. w przypadku miejsc tworzonych ze środków KPO(…)”. W związku z powyższym Zespół kontrolujący uznaje wydatek za kwalifikowalny.

Stwierdzono, że skontrolowane dowody księgowe:

- spełniały wymogi art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16),

- zostały opatrzone pieczęcią wpływu dokumentu do jednostki stosownie do przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji    kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w    sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20),

- zostały opisane i sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez osoby odpowiedzialne za te ustalenia,

- zostały zatwierdzone do zapłaty przez kierownika jednostki i głównego księgowego oraz zapłacone w terminie,

- zostały ujęte w księgach rachunkowych, w sposób umożliwiający ich identyfikację.

(akta kontroli str. 595-648)

Przedstawione dokumenty nie nosiły symptomu fałszowania, przedłożenia nieprawdziwych informacji lub nadużycia finansowego.

Kontrola wykazała, że kwoty na fakturach (równoważnych dokumentach księgowych) rozliczonych ze środków przyznanych z KPO wraz z kwotami VAT stanowiącymi uzupełnienie z budżetu państwa są zgodne z Protokołem końcowego odbioru robót z dnia 28 sierpnia 2025 r., zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków oraz odpowiadają wysokości przyznanych środków wskazanych w umowie z Wojewodą Podkarpackim.

(akta kontroli str. 649-650)

W trakcie kontroli OOW złożył również następujące Oświadczenia:

- Oświadczenie z dnia 31 października 2025 r. o braku możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku VAT,

- Oświadczenie z dnia 31 października 2025 r. o nielokowaniu środków pochodzących z dotacji,

- Oświadczenie z dnia 31 października 2025 r. o niewystąpieniu dofinasowania z innych środków krajowych, zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadania,

- Oświadczenie z dnia 31 października 2025 r. o braku odsetek na rachunku bankowym od środków dotacji.

Dokumentacja finansowo-księgowa przechowywana jest w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie.

Informacje pozyskane od komórki merytorycznej wdrażającej Program w PUW w Rzeszowie nie zawierały przesłanek identyfikacji ryzyka wskazujących na konieczność pogłębionej analizy.

Do akt kontroli załączono wydruki księgowe.

(akta kontroli str. 651-658)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Pomoc publiczna

Dofinansowanie udzielane w ramach Programu nie stanowi pomocy publicznej (punkt 2.2 Programu).

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Informacja i promocja

Czynności kontrolne polegały na sprawdzeniu wywiązywania się OOW z obowiązków informacyjno-promocyjnych określonych w Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, oraz § 11 umowy nr I/GT/2023/27 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Potwierdzono realizację przez OOW obowiązków informacyjnych poprzez:

- umieszczenie w miejscu realizacji zadania tablicy informacyjnej, dotyczącej uczestnictwa w Programie. Treść oraz oznakowanie tablicy są zgodne ze wzorem mającym zastosowanie w Programie. Tablica została umieszczona w miejscu widocznym dla społeczeństwa przed wejściem na teren żłobka w Strzyżowie;

- umieszczenie naklejek na sprzęcie i wyposażeniu żłobka oraz na urządzeniach na placu zabaw,

- umieszczenie plakatu informacyjnego w miejscu realizacji zadania;

- umieszczenie opisu zadania na tablicy informacyjnej w żłobku;

- zamieszczenie informacji dotyczącej realizacji zadania na stronie internetowej gminy      pod adresami: https://strzyzow.pl/374-aktywny-maluch.html oraz https://strzyzow.pl/375-aktywny-maluch.html.

W trakcie kontroli potwierdzono, iż OOW – Gmina Strzyżów wywiązała się z obowiązków komunikacyjnych i zadań dla ostatecznych odbiorców wsparcia określonych w pkt 9 Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Potwierdzono także, że zastosowane zostały zasady wizualizacji i ekspozycji źródła finansowania KPO określone w pkt 10 ww. dokumentu, zaś wzory graficzne materiałów promocyjnych, w tym zastosowane proporcje i ułożenie znaków KPO, barw RP oraz NGEU odpowiadają wzorom określonym w „Księdze identyfikacji wizualnej Krajowego Planu Odbudowy”.

(akta kontroli str. 659-688)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

- Archiwizacja

W wyniku czynności kontrolnych sprawdzono, czy zgodnie z art. 133 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2024/2509 z 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowania mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii – dokumentacja dotycząca przedsięwzięcia realizowanego w ramach KPO, w tym ponoszonych wydatków jest odpowiednio przechowywana i czy OOW gwarantuje jej dostępność przez okres pięciu lat od płatności salda. Powyższe kwestie zostały uregulowane również w § 4 ust. 6 umowy z Wojewodą Podkarpackim.

W dniu 31 października 2025 r. Gmina Strzyżów złożyła pisemne oświadczenie dot. miejsca przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania oraz terminu, do którego będzie ona przechowywana, zgodnie z zapisami § 4 ust. 6 umowy nr I/GT/2023/27 z dnia 19 grudnia 2023 r.

(akta kontroli str. 689-690)

W ww. obszarze kontroli nie zidentyfikowano uchybień lub nieprawidłowości.

Wszystkie dowody w sprawie oraz szczegółowy wykaz skontrolowanej dokumentacji zawierają akta kontroli.

Z uwagi na fakt niestwierdzenia uchybień i nieprawidłowości w kontrolowanej działalności, niniejszym odstępuję od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

|  | WOJEWODA PODKARPACKI Teresa Kubas-Hul |
| --- | --- |

Dz.U z 2025 r. poz. 198

Dz. U. z 2020 r. poz. 224

Zgodnie z § 37 ust. 2 Zarządzenie nr 1/14 Wojewody Podkarpackiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu prowadzenia kontroli (z późn. zm.) w ramach realizacji czynności kontrolnych stosowana była 4-stopniowa skala ocen dotycząca działalności w kontrolowanym obszarze, tj. ocena pozytywna, ocena pozytywna z uchybieniami, ocena pozytywna z nieprawidłowościami, ocena negatywna.