Tabela 2. Zakres prac. Część II – Prowadzenie działań ochronnych w 4 obszarach Natura 2000: Poradów, Sławice Duchowne, Komorów, Kaczmarowe Doły

| L.p. | Nazwa obszaru Natura2000 | Nr działki | Nr powierzchni | Powierzchnia obszaru objętego działaniem ochronnym [m2] | Nr mapy (arkusza) | Opis obszaru objętego działaniem ochronnym | Opis działań ochronnych | Gatunki drzew i obwody na wysokości pierśnicy [cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Poradów | 164 | 1 | 1960 | 6 (1) | Teren płaski dominujące gatunki krzewów: śliwa tarnina , głóg sp. | 1. Karczowanie wszystkich głogów u luźnym zwarciu o wys.1m oraz jeżyn 2. Karczowanie krzewów do 10% pokrycia powierzchni obszaru; pozostawić róże i głogi o wysokości powyżej 1,5 m, 2. Uporządkowanie powierzchni po karczowaniu, 3.Usunięcie biomasy poza obszar Natura 2000 lub utylizacja biomasy poza obszarem Natura 2000. |  |
| 1.2 | Poradów | 206/2 | 2 | 993 | 6 (1) | Teren spadzisty, dominujące gatunki krzewów: śliwa tarnina , głóg sp. | 1. Karczowanie krzewów o luźnym zwarciu do 10% pokrycia powierzchni obszaru; pozostawić róże i głogi o wysokości powyżej 1,5m., 2. Karczowanie zwartego płatu tarniny do wys. do 1 m -pow. 100m2 3. Uporządkowanie powierzchni po karczowaniu, 4.Usunięcie biomasy poza obszar Natura 2000 lub utylizacja biomasy poza obszarem Natura 2000. |  |
| 1.3 | Poradów | 202 | 3 | 1649 | 6 (2) | Teren spadzisty, dominujące gatunki krzewów: śliwa tarnina , ligustr pospolity. | 1. Karczowanie krzewów o luźnym zwarciu do 10% pokrycia powierzchni obszaru; pozostawić róże i jałowce, 2. Karczowanie zwartego płatu tarniny i głogów do wys.1 m -pow. 100m2 3. Uporządkowanie powierzchni po karczowaniu, 4.Usunięcie biomasy poza obszar Natura 2000 lub utylizacja biomasy poza obszarem Natura 2000. |  |
| 1.4 | Poradów | 100/5 | 4 | 2951 | 6 (2) | Teren spadzisty, dominujące gatunki krzewów: śliwa tarnina , głóg sp. | 1. Karczowanie wszystkich głogów u luźnym zwarciu o wys .do 1m 2. Karczowanie krzewów do 10% pokrycia powierzchni obszaru; pozostawić róże i głogi o wysokości powyżej 1,5 m, 2. Uporządkowanie powierzchni po karczowaniu, 3.Usunięcie biomasy poza obszar Natura 2000 lub utylizacja biomasy poza obszarem Natura 2000. |  |
| 2.1 | Kaczmarowe Doły | 841/1, 841/2, 874/5 | 1 | 11670 | 7 (1) | Teren spadzisty, dominujące gatunki podrostu: robinia akacjowa, klon jesionolistny, dominujące gatunki krzewów: głóg sp., śliwa tarnina, ligustr pospolity | 1. Karczowanie nalotów i podrostów drzew, 2. Karczowanie krzewów do 10% pokrycia powierzchni obszaru; pozostawić jałowce, róże i głogi o wysokości powyżej 1,5m, 3.Wszystkie robinie powyżej średnicy 5 cm do zaobrączkowania, pozostałe do wykarczowania 4. Usunięcie zwartych grup krzewów: - na dz.841/1- klon jesionolistny, kruszyna pospolita, robinia akacjowa do 1 m wysokości- pow.8 m2 - na dz. 841/2 – dereń, robinia akacjowa, kruszyna pospolita do 2,5 m wysokości – pow. 15 m2 5. Uporządkowanie powierzchni po karczowaniu, 6.Usunięcie wyciętej biomasy poza obszar Natura 2000 lub utylizacja biomasy poza obszarem Natura 2000 | Obrączkowanie na dz.841/1: robinia akacjowa – 20 szt. o średnicy 5-10cm |
| 2.2 | Kaczmarowe Doły | 843, 845 | 2 | 12049 | 7(1) | Teren spadzisty, dominujące gatunki podrostu: klon jesionolistny, dominujące gatunki krzewów: głóg sp., śliwa tarnina, | 1. Karczowanie nalotów i podrostów drzew, 2. Karczowanie krzewów do 10% pokrycia powierzchni obszaru; pozostawić jałowce, róże i głogi o wysokości powyżej 1,5m, 3.Usunięcie zwartych grup krzewów do 2,5 wysokości na dz.845- klon jesionolistny : pow.250 m2 4. Uporządkowanie powierzchni po karczowaniu, 5. Usunięcie wyciętej biomasy poza obszar Natura 2000 lub utylizacja biomasy poza obszarem Natura 2000 |  |
| 3.1 | Komorów | 2126 2127 3269/11 | 1 | 5414 | 8(1) | Nachylenie terenu od 5 do 30°, Dominujące gatunki krzewów: śliwa tarnina, dereń świdwa, róże | 1. Karczowanie nalotów i podrostów drzew, 2. Karczowanie krzewów do 10% pokrycia powierzchni obszaru; pozostawić jałowce, róże i głogi o wysokości powyżej 1,5m 3. Uporządkowanie powierzchni po karczowaniu, 4.Usunięcie wyciętej biomasy poza obszar Natura 2000 lub utylizacja biomasy poza obszarem Natura 2000 |  |
| 3.2 | Komorów | 157/2 158/2 159/2 160/2 161/2 | 2 | 4227 | 8 (2) | Nachylenie terenu do 30°, Dominujące gatunki krzewów: śliwa tarnina, dereń świdwa, róże | 1. Karczowanie krzewów o bardzo luźnym zwarciu do uzyskania 10% pokrycia powierzchni obszaru; 2.Pozostawić wszystkie krzewy w górnej części obszaru na granicy z gruntami rolnymi, 3. Uporządkowanie powierzchni po karczowaniu, 4.Usunięcie wyciętej biomasy poza obszar Natura 2000 lub utylizacja biomasy poza obszarem Natura 2000 |  |
| 3.3 | Komorów | 322/2 | 3 | 5413 | 8 (3) | Nachylenie terenu od 5 do 30°, Dominujące gatunki krzewów: śliwa tarnina, dereń świdwa , róże | 1. Karczowanie krzewów o bardzo luźnym zwarciu do uzyskania 10% pokrycia powierzchni obszaru; 2.Pozostawić wszystkie krzewy w górnej części obszaru na granicy z gruntami rolnymi, 3. Uporządkowanie powierzchni po karczowaniu, 4.Usunięcie wyciętej biomasy poza obszar Natura 2000 lub utylizacja biomasy poza obszarem Natura 2000 |  |
| 3.4 | Komorów | 359/2 | 4 | 3192 | 8 (3) | Nachylenie terenu od 5 do 30°, Dominujące gatunki krzewów: śliwa tarnina, dereń świdwa, róże | 1. Karczowanie krzewów o bardzo luźnym zwarciu do uzyskania 10% pokrycia powierzchni obszaru; 2.Pozostawić wszystkie krzewy w górnej części obszaru na granicy z gruntami rolnymi, 3. Uporządkowanie powierzchni po karczowaniu, 4.Usunięcie wyciętej biomasy poza obszar Natura 2000 lub utylizacja biomasy poza obszarem Natura 2000 |  |
| 4 | Sławice Duchowne | 478 | 1 | 8535 | 9 (1) | Teren spadzisty, dominują gatunki krzewów: śliwa tarnina, róże, głogi, leszczyna, dereń świdwa , pojedynczo kruszyna pospolita Nalot i podrost: lipa drobnolistna, jesion wyniosły, czereśnia | 1. Karczowanie nalotów i podrostów drzew, 2. Karczowanie krzewów do 15% pokrycia powierzchni obszaru; pozostawić należy krzewy róż o wys. powyżej 1,5m, drzewiaste formy głogów, dereni oraz krzewy rosnące w górnej części obszaru na granicy z gruntami rolnymi, 3. Uporządkowanie powierzchni po karczowaniu, 4.Usunięcie wyciętej biomasy poza obszar Natura 2000 lub utylizacja biomasy poza obszarem Natura 2000 |  |