Podsumowanie spotkania informacyjnego z dnia 08.08.2025 r. 
w sprawie naboru wniosków na 2026 r. 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- TERMINY OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW

Zgodnie z zapisami ustawy o RFRD Minister Infrastruktury w terminie od dnia 1 lipca do dnia 15 lipca roku kalendarzowego informuje wojewodów o przewidywanej wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań. Wojewoda ogłasza nabór w terminie 14 dni od otrzymania powyższej informacji.

- POZIOMY DOFINANSOWANIA ZADAŃ

Zgodnie z Ogłoszeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2025 r. o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań na rok 2026 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poziom dofinansowania ze środków Funduszu do poszczególnych zadań zostanie ustalony zgodnie z przepisami ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Jednostki samorządu terytorialnego, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji, mogą otrzymać dofinansowanie zadania w wysokości do 80 % kosztów kwalifikowanych zadania, przy czym przewidywany minimalny poziom dofinansowania zadania wyniesie 50 % kosztów kwalifikowanych.

- WNIOSKODAWCY

Wnioskodawcą może być wyłączenie ustawowy zarządca drogi powiatowej albo gminnej, tj. zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 320). Nie ma możliwości złożenia przez gminę / powiat wniosku na budowę/przebudowę/remont odpowiednio drogi powiatowej /gminnej.

- ZAKRES ZADAŃ

Dofinansowaniu w ramach Funduszu podlegają zadania obejmujące:

- budowę, przebudowę lub remont dróg powiatowych (zadania powiatowe) oraz budowę przebudowę lub remont dróg gminnych (zadania gminne);

- przebudowę dróg wewnętrznych, które po uzyskaniu właściwych parametrów technicznych będzie można zaliczyć do odpowiedniej kategorii dróg publicznych w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

- budowę lub przebudowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, np. drogą powiatową, wojewódzką (roboty budowlane nie powinny wychodzić poza skrzyżowanie dróg);

- przebudowę mostu usytuowanego w ciągu drogi powiatowej lub gminnej wraz z drogą. Brak możliwości dofinansowania przebudowy samego mostu.

Niedopuszczalne jest:

- zgłoszenie budowy/rozbudowy drogi wewnętrznej,

- zgłoszenie remontu drogi, która była drogą wewnętrzną – droga nie posiadała nadanej stosownej kategorii drogi publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

- zgłoszenie przebudowy drogi, która posiada obecnie nawierzchnię gruntową, w tym utwardzoną kruszywem, żwirem, tłuczniem itp. polegającej jedynie na wykonaniu powierzchni utwardzanej, bez podniesienia jej parametrów użytkowych.

- LICZBA ODCINKÓW

W ramach zadania istnieje możliwość zgłoszenia maksymalnie trzech powiązanych ze sobą odcinków drogi/dróg. Poprzez odcinki powiązane rozumie się odcinki drogi o tym samym numerze lub odcinki dróg połączone ze sobą skrzyżowaniem, przejazdem kolejowym lub mostem/wiaduktem/ tunelem.

- ELEMENTY PASA DROGI

Pas drogowy to wydzielony liniami rozgraniczającymi grunt, wraz z przestrzenią nad i pod nim, na którym znajduje się lub będzie znajdować droga. Obejmuje on zarówno jezdnię, chodniki, jak i inne elementy infrastruktury drogowej tj. urządzenia odwadniające, obiekty inżynieryjne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Elementy pasa drogowego nie muszą obejmować całej długości odcinka/odcinków zgłoszonych do dofinansowania.

Miejsca parkingowe nie są elementami pasa drogowego.

UWAGA!

W przypadku zadań polegających na budowie (rozbudowie) lub przebudowie, wszelkie elementy odcinków drogi/dróg zgłoszonych do dofinansowania (zarówno zaprojektowane jak i te, na których nie zaplanowano do realizacji żadnych prac) muszą spełniać warunki 
i wymogi techniczne określone w przepisach techniczno-budowlanych dla dróg publicznych wydanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- KWALIFIKOWALNOŚĆ ELEMENTÓW PASA DROGI

W przypadku, gdy w ramach naboru tylko jeden z etapów inwestycji ma być objęty dofinansowaniem, powinien on stanowić funkcjonalną całość; kwalifikowane będą tylko elementy pasa drogi, które zlokalizowane są przy odcinku/odcinkach zgłoszonych 
w ramach zadania.

- OKRES REALIZACJI ZADANIA

Realizacja zadania planowanego do zgłoszenia w ramach naboru musi się rozpocząć 
w roku 2026. Rozpoczęcie zadania liczy się od dnia podpisania umowy z wykonawcą zadania, zakończenie rzeczowe realizacji zadania oznacza datę podpisania protokołu końcowego odbioru robót realizowanych w ramach zadania:

- zadanie jednoroczne – należy przez to rozumieć zadanie realizowane w ramach Funduszu określone we wniosku o dofinansowanie, którego czas realizacji nie przekracza 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych;

- zadanie wieloletnie - należy przez to rozumieć zadanie realizowane w ramach Funduszu określone we wniosku o dofinansowanie, którego czas realizacji przekracza 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych.

Dokumentacja zadania może zostać przygotowana w latach poprzednich, z zastrzeżeniem aby nie straciła ona terminu ważności.

- KRYTERIUM DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ

Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych - Poprawa dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych i świadczących usługi publiczne. Należy podać liczbę obiektów, w których prowadzona jest działalność o charakterze publicznym lub działalność gospodarcza (placówki oświatowe, handlowe, ochrony zdrowia, opiekuńcze, kultury, sportu, rekreacji i wypoczynku, urzędy, służby, itp.) zlokalizowanych przy drodze/drogach objętej zadaniem. W ramach wykazywanych obiektów można wskazać m.in. kościół, basen, boisko czy świetlicę wiejską.

- KRYTERIUM DOSTĘPNOŚCI TRANSPORTOWEJ

Obsługa transportu zbiorowego:

- Zbiorowy transport publiczny - zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym oznacza powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany 
w określonych odstępach czasu i po określonej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej;

- Transport szkolny - jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, przekracza odległości wskazane w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu 
i opieki w czasie przewozu. Zapewnienie bezpłatnego transportu, łącznie z opieką 
w czasie przewozu, odnosi się do przewozów wykonywanych bezpośrednio przez gminę własnymi środkami transportu, a także poprzez zawarcie odpowiedniej umowy 
z przewoźnikiem do przewozów wykonywanych przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia w zakresie świadczenia usług transportowych.

Należy zaznaczyć linie autobusowe jedynie na drodze/drogach wskazanych do dofinansowania. Jeśli na nowobudowanej drodze lub przebudowanej drodze wewnętrznej będzie odbywał się zbiorowy transport publiczny / transport szkolny, należy wskazać go na mapie poglądowej załączonej do wniosku.

Zadanie otrzyma 1 punkt również w przypadku, gdy tylko na jednym ze wskazanych odcinków odbywa się zbiorowy transport publiczny / transport szkolny.

- OBIEKTY ZBIOROWEJ OCHRONY

Obiekty zbiorowej ochrony wskazane zostały w Rozdziale 9 ustawy z dnia 05 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 109).

- KRYTERIUM SIECIOWE

Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych - Zadanie mające na celu usunięcie skutków klęski żywiołowej (dotyczy klęsk od roku 2024). Należy wskazać, czy zadanie realizowane jest na obszarze zniszczonym lub uszkodzonym w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej; należy opisać charakter i skalę poniesionych strat oraz rok ich wystąpienia; zniszczenia lub uszkodzenia muszą dotyczyć odcinka/odcinków drogi objętej wnioskiem i wpływać bezpośrednio na jej stan techniczny. Zadanie otrzyma 2 punkty również w przypadku, gdy tylko jeden ze wskazanych odcinków uległ uszkodzeniu podczas powodzi.

- KRYTERIUM DODATKOWEJ OCENY

Wnioski posiadające dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie realizacji zadania na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, tj. zgłoszenie organowi administracji architektoniczno-budowlanej wykonania robót budowlanych wraz z zaświadczeniem organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu  (lub stosowną pieczęcią to potwierdzającą) / ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę / decyzję o  zezwoleniu  na realizację  inwestycji  drogowej w procedurze naboru otrzymają dodatkowe punkty.

- KRYTERIUM DODATKOWEJ OCENY

Punkty ujemne są naliczane w przypadku, gdy całkowity koszt kwalifikowany zadania wskazany w pkt. 7 wniosku przekraczają kwoty określone w uszczegółowieniu kryteriów oceny merytorycznej (kryterium nr 8).

- NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to przede wszystkim piesi, ale też kierujący motorowerem, rowerem, hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego (UTO), czy poruszający się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

- DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PROJEKTOWA

Zgodnie z Ogłoszeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 lipca 2025 r. o naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań na rok 2026 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zgłoszonego zadania wnioskodawca powinien posiadać pełną dokumentację techniczną i projektową (w tym m.in. projekt stałej organizacji ruchu, przedmiar robót, kosztorys inwestorski), niezbędną do pozyskania dokumentu uprawniającego do wykonania robót budowlanych.

- ZASADY PODPISYWANIA WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wniosek o dofinansowanie zadania oraz załączniki muszą posiadać podpisy elektroniczne osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy.

- pismo przewodnie powinno posiadać podpis elektroniczny przedstawiciela wnioskodawcy (nie jest wymagane upoważnienie);

- wniosek o dofinansowanie zadania powinien posiadać podpisy elektroniczne osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy;

- w przypadku zadania gminnego podpis: Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta oraz skarbnika/głównego księgowego/osoby upoważnionej;

- w przypadku zadania powiatowego podpis: Starosty/Wicestarosty oraz Członka zarządu powiatu oraz skarbnika/głównego księgowego/osoby upoważnionej;

- załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być podpisane elektronicznie przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy;

- pełnomocnictwo/upoważnienia powinno być podpisane elektronicznie przez osobę udzielającą pełnomocnictwa/upoważnienia.

Podpis na wniosku oraz załącznikach należy złożyć w jeden ze sposobów składania podpisu elektronicznego, tj. w formie podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub za pomocą 
e-dowodu.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby załączone do wniosku załączniki zostały podpisane elektronicznie. Brak podpisu załączników powoduje niespełnienie wymogu formalnego 
i skutkuje odrzuceniem wniosku.

- TERMIN PUBLIKACJI LIST ZADAŃ REKOMENDOWANYCH DO DOFINANSOWANIA

Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach RFRD publikowane są po podpisaniu ich przez Prezesa Rady Ministrów, najczęściej na początku lutego roku następnego po ogłoszeniu naboru.

- TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z zapisami ustawy o RFRD wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy 
o dofinansowanie zadania, z konsekwencją jej wygaśnięcia po upływnie tego terminu. Istnieje możliwość wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przed publikacją list zadań dofinansowanych lub podpisaniem umowy o dofinansowanie.

- DODATKOWE DZIAŁANIA INFORMACYJNE

Dodatkowe działania informacyjne (w kwocie 1 000 zł – 5 000 zł) dotyczą umów 
o dofinansowanie, których łączna wartość zadania wynosi powyżej 1 mln i mogą obejmować: spoty, konferencje, artykuły w prasie itp.

- TABLICA INFORMACYJNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu realizacji zadania w momencie rozpoczęcia prac budowlanych lub innych działań zmierzających bezpośrednio do realizacji zadania.

- DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWODZIOWYCH

Zgodnie art. 41b ust. 3 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1473 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów, może zwiększyć wysokość dofinansowania zadań powiatowych oraz zadań gminnych zlokalizowanych 
w gminach wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 do 100 % kosztów realizacji tego zadania tylko w przypadku naboru wniosków na zadania powiatowe oraz zadania gminne, o którym mowa w art. 21 
ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, na które przeznaczono środki w planie finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 r.