## Slide 1: Zarządzanie Dostępność cyfrowa w projektach finansowanych z funduszy europejskich Inwestycja C2.1.1 E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki

## Slide 2: Agenda
Dostępność cyfrowa
Zarządzanie dostępnością cyfrową w projekcie:
  Planowanie zasobów
  Etapy projektu a dostępność cyfrowa
  Weryfikacja dostępności cyfrowej

## Slide 3: Czym jest dostępność cyfrowa
Dostępność cyfrowa to cecha rozwiązań cyfrowych, która umożliwia samodzielne korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami.
Dostępność jest koniecznością – nie opcją.

## Slide 4: Różne grupy użytkowników. Beneficjenci dostępności cyfrowej
Dostępność cyfrowa jest niezbędna dla niektórych, ale przydatna dla wszystkich
Wiele elementów dostępności cyfrowej jest uniwersalnych i poprawia użyteczność każdemu
Z dostępności cyfrowej korzystają wszyscy użytkownicy stron internetowych i aplikacji mobilnych w tym: Osoby niewidome, Osoby słabowidzące, Osoby głuche, Osoby słabosłyszące, Osoby z niepełnosprawnością ruchową, Osoby starsze, Cudzoziemcy

## Slide 5: Regulacje prawne związane z dostępnością cyfrową
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 - Załącznik nr 2 - standardy dostępności
Wytyczne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

## Slide 6: Obowiązek w projektach
Rozwiązanie tworzone ze środków publicznych ma być dostępne cyfrowo.
Dostępne cyfrowo muszą być między innymi:
strony internetowe
aplikacje mobilne
systemy teleinformatyczne
wszystkie treści publikowane w Internecie

## Slide 7: Kryterium 5 - Przedsięwzięcie jest zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
Ostateczny odbiorca wsparcia wykazał, że wdrażanie Przedsięwzięcia będzie zgodne z przepisami krajowymi i europejskimi, w tym dyrektywami (UE) 2019/882 w sprawie wymogów dostępności produktów i usług i (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Dostępność będzie realizowana przez stosowanie zasad uniwersalnego projektowania i standardów w zakresie m.in. dostępności cyfrowej produktów;
w przypadku systemów informatycznych objętych zakresem Przedsięwzięcia Ostateczny odbiorca wsparcia zaplanował skuteczny sposób sprawdzenia zadeklarowanego poziomu dostępności;
Notes: Państwa wniosek przeszedł pozytywną ocenę – na koniec sprawdzimy to kryterium. Jeśli Państwo będą robili audyt, reaudyt – będziemy prosić o przekazanie nam go do wglądu

## Slide 8: Zasady kwalifikowania wydatków w Przedsięwzięciach realizowanych w ramach inwestycji C2.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Katalog wydatków kwalifikowalnych rozdział 4:
Usługi zewnętrzne:
wydatek audytu zewnętrznego Rozwiązania IT w celu sprawdzenia wypełnienia co najmniej ustawowych wymagań dostępności cyfrowej dla podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wymogów związanych z aktualnymi standardami WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
Notes: Poprosimy o wgląd

## Slide 9: Proces wymagający zaplanowania
Dostępność cyfrowa staje się, a nie jest. Nie jest tym samym dana raz na zawsze — jeśli się nie dba o nią na co dzień można łatwo obniżyć jej poziom.
Dostępność cyfrowa dotyczy wielu elementów w projekcie i wymaga zaangażowania wielu osób.

## Slide 10: Standard dostępności cyfrowej WCAG
  WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) to wytyczne dla dostępności treści internetowych. Wytyczne te wyjaśniają, jak tworzyć strony internetowe i aplikacje, aby udostępnić je osobom z niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi.
  WCAG skierowany jest do twórców, programistów, projektantów serwisów internetowych i aplikacji mobilnych oraz redaktorów.

## Slide 11: Standard dostępności cyfrowej WCAG 2.1
Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

## Slide 12: Standard dostępności cyfrowej WCAG 2.1 c.d.

## Slide 13: Błędy w realizowaniu dostępności cyfrowej w projektach

## Slide 14: 1. Brak uwzględnienia dostępności cyfrowej
Główne zagrożenia:
brak odbioru (akceptacji) produktów cyfrowych projektu
brak środków na wdrażanie dostępności cyfrowej
dodatkowe, wysokie koszty wdrożenia dostępności cyfrowej w gotowym rozwiązaniu lub po ustaniu finansowania

## Slide 15: 2. Wyłącznie audyt dostępności cyfrowej na koniec projektu
Główne zagrożenia:
w razie negatywnego wyniku zagrożenie takie jak przy braku dostępności cyfrowej – brak odbioru, brak środków na wdrażanie dostępności, wysokie koszty wdrożenia
brak czasu na wdrożenie wszystkich rekomendacji wynikających z audytu

## Slide 16: 3. Błędne wyobrażenie o wdrażaniu dostępności cyfrowej
Główne zagrożenia:
przenoszenie wszystkich działań związanych z dostępnością cyfrową na specjalistów zewnętrznych

## Slide 17: 4. To zadanie wyłącznie dla specjalisty do spraw dostępności
Główne zagrożenia:
brak uwzględnienia dostępności cyfrowej na etapie planowania projektu
inne priorytety w projekcie niż dostępność cyfrowa
pojedynczy specjalista

## Slide 18: Czym jest dostępność cyfrowa w projekcie
To nie tylko e-produkt, strona czy aplikacja zgodna z ustawą!
Dostępność cyfrowa dotyczy także innych kwestii w projekcie, na przykład:
działań informacyjno-promocyjnych w mediach społecznościowych, na dedykowanej stronie internetowej
procedur projektowych
zamówień publicznych
narzędzi cyfrowych wykorzystywanych w projekcie

## Slide 19: Zarządzanie dostępnością cyfrową w projekcie

## Slide 20: Zarządzanie dostępnością cyfrową
Ludzie
Wiedza
Sprzęt i oprogramowanie
Finanse
Czas

## Slide 21: 1 - Dostępność cyfrowa w projekcie - Ludzie
Specjalista do spraw dostępności cyfrowej nie zagwarantuje dostępności cyfrowej w projekcie, jeśli będzie działał sam
Kierownik projektu odpowiada za dostępność cyfrową w projekcie
  informuj wszystkich pracowników, że musicie tworzyć rozwiązania dostępne dla każdego
  wskazuj na konkretne obowiązki związane z dostępności cyfrową, przy pracy na danym stanowisku
  pytaj o dostępność cyfrową podczas rozmów kwalifikacyjnych

## Slide 22: Kto jest niezbędny do zapewnienia dostępności cyfrowej
kierownik projektu
projektant UX
projektant — grafik
developer
redaktor/ twórca treści
tester
każdy merytoryczny i administracyjny pracownik — szczególnie jeśli wyniki jego pracy mogą być przekazywane do innych osób.

## Slide 23: Wykonawcy zewnętrzni
Wykonawcy zewnętrzni pojawiają się w większości projektów:
  możesz zlecać im działania specjalistyczne — np. napisy rozszerzone do filmów, audiodeskrypcję, audyt ekspercki
  możesz zlecać im całe elementy — np. stronę internetową, system, funkcjonalność, aplikację
Dostępność cyfrowa musi być wprost wpisana w wymaganiach i dokładnie omówiona z wykonawcą
Zlecenie na zewnątrz nie rozwiązuje wszystkich problemów. Musisz zbudować zespół lub kompetencje, które pozwolą realnie weryfikować, to co tworzy wykonawca zewnętrzny.

## Slide 24: Przenoszenie części zarządzania na zewnętrznego wykonawcę
Wykonawca zewnętrzny może:
odpowiadać za zbudowanie zespołu o określonych kompetencjach
monitorować i dostarczać na bieżąco raporty/analizy stanu dostępności cyfrowej
Uwaga! Nie zwalnia to kierownika projektu z odpowiedzialności za dostępność cyfrową w projekcie i dostępność finalnego produktu.

## Slide 25: 2 - Dostępność cyfrowa w projekcie - Wiedza
Dostępność cyfrowa to szeroki temat — nie szkól wszystkich z wszystkiego.
Zabezpiecz wiedzę o dostępności cyfrowej zdobywaną w trakcie całego projektu.
dokumentację techniczną z opisem kwestii dostępności cyfrowej
design system z uwzględnieniem dostępności cyfrowej
wytyczne dotyczące publikowanych treści
procedury dedykowane do tematu dostępności
archiwum audytów i testów dostępności cyfrowej

## Slide 26: 2 - Dostępność cyfrowa w projekcie – Wiedza cd.
Zaplanuj między innymi kto i w jakich sposób:
  monitoruje stan dostępności cyfrowej
  dba o dostępność cyfrową multimediów
  uwzględnia dostępność cyfrową w zamówieniach publicznych
  zbiera wnioski i skargi związane z dostępnością cyfrową
  wdraża poprawki wynikające ze zgłoszonych wniosków i skarg
  dba o dostępność cyfrową w publikacjach w mediach społecznościowych

## Slide 27: 2 - Dostępność cyfrowa w projekcie – Wiedza cd.
Bezpłatne szkolenia z dostępności cyfrowej:
Szkolenia z dostępności cyfrowej
Projekt — Systemowe kształcenie specjalistów i specjalistek ds. dostępności cyfrowej
Szkoła Dostępności Cyfrowej – Czas na ekspertów cyfrowej dostępności (certes.pl)

## Slide 28: 2 - Dostępność cyfrowa w projekcie – Wiedza cd.
Jak samodzielnie zbadać dostępność cyfrową strony internetowej
Jak automatycznie testować dostępność cyfrową stron internetowych
Jak automatycznie testować dostępność cyfrową aplikacji mobilnych
Jak badać dostępność cyfrową z użyciem technologii asystujących

## Slide 29: 3 - Dostępność cyfrowa w projekcie – Sprzęt, oprogramowanie
Sprzęt do testów i badań:
automaty i rozszerzenia do przeglądarek do badania stron internetowych i aplikacji mobilnych
technologie asystujące, które wykorzystują użytkownicy
różne urządzenia mobilne, komputery z różnym systemami operacyjnymi
popularne przeglądarki internetowe.

## Slide 30: 4 - Dostępność cyfrowa w projekcie – Środki finansowe
Dbanie o dostępność cyfrową kosztuje, ale brak dostępności cyfrowej także kosztuje, i to często dużo więcej niż jej zaplanowane wdrażania.
Przyjmuje się, że dostępność cyfrowa to średnio kilka procent całego budżetu projektu.

## Slide 31: 5 - Dostępność cyfrowa w projekcie – Czas
Planuj czas na dostępność cyfrową.
Brak czasu w projekcie nie usprawiedliwia braku zajmowania się dostępnością cyfrową.

## Slide 32: Dostępność cyfrowa nie kończy się wraz z projektem
Pomimo zakończenia projektu i finansowania z nim związanego, Beneficjent wciąż odpowiada za dostępność cyfrową rozwiązania stworzonego w ramach projektu, w tym za:
  aktualizowanie deklaracji dostępności
  reagowanie na żądania zapewnienia dostępności cyfrowej oraz skargi związane z tym obszarem
Dostępność cyfrowa nie jest dana raz na zawsze — planując koszty utrzymaniowe rozwiązania cyfrowego pamiętaj zawsze o uwzględnieniu kosztów dostępnościowych.

## Slide 33: Podsumowanie
Dbałość o dostępne cyfrowo e-produkty musi być uwzględniana na wszystkich etapach projektowania strony internetowej/aplikacji/e-usługi/systemu.
Zadbaj o ludzi, wiedzę, środki finansowe, sprzęt i oprogramowanie i czas.
CPPC weryfikuje pod kątem dostępności cyfrowej produkty wytworzone w projektach.

## Slide 34: Dziękuję za uwagę