|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu*:** Raport z postępu rzeczowo-finansowego za II kwartał 2022 r. projektu informatycznego pn**.: Budowa i wdrożenie Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej (SPOE KAS)** - wnioskodawca Minister Finansów, beneficjent Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy | Jako, że projekt zakończył się 30.06.2022 Czas realizacji projektu powinien być wykazany jako 100%. | Proszę o korektę raportu |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Kamienie milowe:   * Odbiór dokumentacji technicznej * Dokumentacja powykonawcza   nie zostały zrealizowane mimo zakończenia realizacji projektu.  Proszę rozważyć wydłużenie terminu realizacji projektu tak, aby wszystkie kamienie zostały zrealizowane w projekcie. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu |  |