|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *raport końcowy z realizacji projektu informatycznego pn.:* ***Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 5. Postęp rzeczowy | Doprecyzowania wymaga przyczyna zmian terminu zakończenia realizacji projektu, szczególnie w kontekście przyczyny opisanej jako wydłużenie okresu realizacji projektu w celu dostosowania postępu rzeczowego projektu do harmonogramu zadań zleconych. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu. |  |
| **2** | **MC** | 10. E-usługi i rejestry z  jakimi zintegrował  się wytworzony  system w ramach  realizacji projektu | W związku z faktem, że raport wpłynął 6 miesięcy po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu, konieczne jest przedstawienie dodatkowej informacji dotyczącej aktualnego statusu integracji systemu iPFRON z innymi systemami. | Proszę o analizę i przekazanie wyjaśnienia w piśmie przewodnim |  |
| **3** | **MC** | 5. Postęp rzeczowy.  12. Doświadczenia  związane z realizacją  projektu. | Konieczne jest zlikwidowanie rozbieżności pomiędzy opisanymi doświadczeniami projektu a zawartymi w raporcie przyczynami opóźnienia projektu. | Proszę o analizę i uzupełnienie raportu. |  |