| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Przestrzenne dane statystyczne w systemie informacyjnym państwa” (wnioskodawca – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, beneficjent – Główny Urząd Statystyczny). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” w przypadku nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie należy wskazać przyczyny jego nieosiągnięcia dot. następujących kamieni milowych: - Wyłonienie Głównego Wykonawcy Systemu PDS oraz szkoleń - Opracowanie planu projektu oraz dokumentacji analitycznej | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, należy podać nr porządkowy z tab. „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wraz z wartością docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym (np. w formie: „KPI 2, 1 szt.”) w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie bezpośrednio wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu. Brak w raporcie odpowiednich wskazań np. w kamieniach milowych „Odbiór końcowy Systemu PDS”. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 3 | MC | 6. Produkty końcowe projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” oprócz podania - nazwy systemu lub rejestru, - i opisu zależności należy opisać odrębnie dla każdego rozwiązania aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 4 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu. | W raporcie wskazano tylko jedno ryzyko związane w realizacją i utrzymaniem projektu. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w raporcie: - „należy wskazać najważniejsze ryzyka projektowe, w szczególności wpływające na harmonogram projektu lub jego uzasadnienie biznesowe, związane m.in. z zarządzaniem projektem, zapewnieniem finansowania, zależnościami z innymi projektami, procedurą legislacyjną, itp.”, - „należy wskazać główne ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu”. | Proszę o ponowną analizę zagrożeń i szans dla realizacji projektu i ew. uzupełnienie raportu w tym zakresie. |
| 5 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu. | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka oprócz podejmowanych działań zarządczych należy wskazać: - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań, - oraz (w przypadku kolejnych raportów) czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. | Proszę o analizę i korektę raportu. |