| Nazwa dokumentu: raport za IV kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2 Postęp finansowy. | Pomimo upływu 14,29 % czasu realizacji projektu w kolumnie wartość środków zaangażowanych wpisano wartość 0. Zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu „należy podać % wartość środków zaangażowanych w projekcie - wynikających z uruchomionych postępowań o udzielenie zamówień publicznych (wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia), środków zaangażowanych na wynagrodzenia (możliwe uwzględnienie wartości przybliżonej), umowy zawarte z wykonawcami, itp. - w stosunku do całkowitego kosztu projektu” | Proszę o wskazanie przyczyny braku zaangażowania środków lub stosowną korektę raportu. |
| 2 | MC | 3 Postęp rzeczowy Kamienie milowe. | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu należy podać nr porządkowy z tab. „Wskaźniki efektywności projektu (KPI) wraz z wartością docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym. Przedstawiona w informacja dla części kamieni milowych nie spełnia wymagania wynikającego z instrukcji wypełnienia raportu. Przykładowo dla kamienia milowego „Złożenie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu” określono, że wskaźnik „Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego” zostanie osiągnięty poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie. | Proszę o korektę raportu. |