Załącznik nr 1 do SWZ

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwatach przyrody województwa podkarpackiego.

Zamówienie podzielone jest na 2 części:

- Część nr 1 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Źródliska Jasiołki”  –  odkrzaczanie.

- Część nr 2 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Skarpa Jaksmanicka” – odkrzaczanie.

- PODSTAWA WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ

- Część nr 1 – Zarządzenie nr 42/19 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Źródliska Jasiołki”.

- Część nr 2 –Zarządzenie nr 7/20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Skarpa Jaksmanicka”.

- TERMINY REALIZACJI ZABIEGÓW OCHRONY CZYNNEJ

Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w następujących terminach:

  - Część nr 1 – od dnia podpisania umowy do dnia 14 listopada 2022 r.

  - Część nr 2 – od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2022 r.

- TEREN OBJĘTY ZAMÓWIENIEM

- Część nr 1 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Źródliska Jasiołki”  - odkrzaczanie:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zabiegów ochrony czynnej w oddziałach 172d, 170h, 172h, 166b, 166d, 166c, 166k, 171d, 171c, 168i, 168k, 168j znajdujących się
w Nadleśnictwie Rymanów.

Łączny obszar objęty pracami wynosi: 26,40 ha.

Mapa przedstawiająca powierzchnie prac stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

- Część nr 2 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Skarpa Jaksmanicka” – odkrzaczanie.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zabiegów ochrony czynnej na części działki 
o nr ewidencyjnym 179/2 w m. Jaksmanice, gmina Medyka.

Obszar objęty pracami wynosi: 0,20 ha.

Mapa przedstawiająca powierzchnie koszenia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

Zarządcy terenów wyrazili zgodę na przeprowadzenie zabiegów ochronnych na powierzchniach wchodzących w zakres niniejszego zamówienia.

- ZAKRES PRAC

- Część nr 1 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Źródliska Jasiołki”  - odkrzaczanie:

- Zabiegi ochrony czynnej obejmują:

- odkrzaczenie (usunięcie roślinności drzewiastej i krzewiastej) w szczególności wierzby uszatej, wierzby iwy, brzozy brodawkowatej, sosny zwyczajnej przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznego z terenów porośniętych przez borówkę czarną, malinę i kruszynę na powierzchni 3 ha w oddziałach 170d i 170h, kontynuację zabiegów z 2018 i 2019 r. tj. odkrzaczenie powierzchni 5,20 ha
w oddziałach 170h, 172d i 172h,

- odkrzaczenie (usunięcie roślinności drzewiastej i krzewiastej) w szczególności wierzby uszatej, wierzby iwy, brzozy brodawkowatej, sosny zwyczajnej przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznego łąk 6510 i 6230 na powierzchni 18,20 ha 
w oddziałach 166b, 166d, 166c, 166k, 171d, 171c, 168i, 168k i 168j,

- Łączna powierzchnia poddana zabiegom, o których mowa w pkt 1 i 2 to  26,40 ha,

- Zabiegi, o których mowa w pkt 1 i 2 należy wykonać przy użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznego,

- Uzyskaną biomasę pociętą należy złożyć w stosy nie wymiarowe  w wyznaczonych miejscach na terenie rezerwatu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozdrobnienia powstałej biomasy przy użyciu specjalistycznego sprzętu mechanicznego (np. mulczera, rębaka) a powstała biomasa ma być wywieziona i złożona w miejscach na terenie rezerwatu,

- Drzewa i krzewy należy wyciąć równo z poziomem gruntu.

- Część nr 2 – Wykonanie działań ochrony czynnej w rezerwacie przyrody „Skarpa Jaksmanicka” – odkrzaczanie.

  - Zabiegi ochrony czynnej obejmują czyszczenie skarpy i jej podnóża z ekspansywnej roślinności drzewiastej i krzewiastej poprzez ręczne usunięcie (wycięcie lub wyrwanie) ekspansywnych gatunków drzew i krzewów głównie robinii akacjowej 
z powierzchni 0,20 ha,

  - Zabiegi wymienione w pkt 1 należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi ręcznych
i mechanicznych (siekiera, pilarka, wykaszarka, rębak),

  - Po przeprowadzonych zabiegach powstałą biomasę należy:

- przekazać właścicielowi działki (osobie prywatnej) do wykorzystania poprzez złożenie jej w północno-zachodnim narożniku rezerwatu przyrody,

- w przypadku, w którym właściciel działki zrezygnuje z wykorzystania powstałej biomasy - wywieść z terenu rezerwatu,

  - Wywieziona biomasa może zostać zutylizowana lub wykorzystana przez Wykonawcę na własny użytek. Zabrania się wprowadzania powstałej biomasy do obrotu na rynek,

  - Zabieg należy wykonać  poza okresem lęgowym żołny (po 1 września) z należytą dbałością.

- DODATKOWE INFORMACJE

- Wykonawca powinien wziąć pod uwagę regionalne uwarunkowania atmosferyczne oraz lokalne warunki pracy i zrealizować wszystkie prace w terminie umożliwiającym należyte wykonanie prac.

- Sprzęt niezbędny do wykonania działań ochrony czynnej zostanie zabezpieczony przez Wykonawcę.

- Użyty podczas wykonywania przedmiotu zamówienia sprzęt nie może swoim ciężarem spowodować powstania widocznych kolein ani naruszyć warstw gleby.

- O terminach realizacji prac terenowych Wykonawca powiadomi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Zamawiającego w terminie tygodnia przed ich rozpoczęciem, wraz z przedstawieniem harmonogramu tych prac. W przypadku zmiany terminu prac terenowych Wykonawca jest zobowiązany skutecznie powiadomić Zamawiającego na 2 dni przed rozpoczęciem prac.

- Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie składał na piśmie/e-mailowo informacje/wyjaśnienia odnośnie zakresu przeprowadzonych prac będących przedmiotem zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli stanu zaawansowania prac na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, żądania stosownych wyjaśnień, w tym przeprowadzenia kontroli w terenie.

- Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby podczas prac terenowych nie dopuścić do zniszczenia siedlisk przyrodniczych.

- Wykonawca oraz jego pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zapewni na terenie wykonywanych działań porządek, tj. nie pozostawi po sobie śmieci, odpadków itp. W trakcie wykonywania zabiegów Wykonawca zapewni oszczędne korzystanie z terenu. Wszelkie koszty związane z eksploatacją maszyn i narzędzi, wykorzystywanych podczas wykonywania zadań, ponosi Wykonawca. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia prac w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gleby i wody przed szkodliwymi substancjami: paliwem, olejem, herbicydem itp. Aby nie dopuścić do skażenia siedlisk przyrodniczych substancjami ropopochodnymi Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt sprawny technicznie, posiadający aktualne i wymagane prawem badania i przeglądy techniczne, a w przypadku awarii sprzętu – używać zestawów do absorpcji paliwa.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należyte wykonanie prac, zwłaszcza 
z poszanowaniem przepisów obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisów 
o ochronie przyrody. Naruszenie przepisów prawa przez Wykonawcę będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy i stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Warunki odbioru – odbiór zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru, stwierdzającego przez Zamawiającego wykonanie przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązany jest  do sporządzenia dokumentacji fotograficznej obrazującej stan przed realizacją zamówienia oraz stan po zrealizowaniu zamówienia, na każdej powierzchni gdzie będą prowadzone zabiegi ochrony czynnej. Zdjęcia należy skatalogować w sposób umożliwiający jednoznaczne dopasowanie zdjęć do obszaru, np. opisując katalog adresem leśnym powierzchni zabiegów ochronnych. Zdjęcia należy przekazać Zamawiającemu w formie cyfrowej, np. na nośniku elektronicznym, przed odbiorem prac. Dokumentacja musi być oznaczona znakami graficznymi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

- Mapa przedstawiająca powierzchnie przewidziane do działań ochrony czynnej stanowi załączniki nr 10 do SWZ.