| Nazwa dokumentu: raport za III kwartał 2019 r. postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | Pkt 3 Postęp rzeczowy -Kamienie milowe | Dla Kamieni milowych: 1. Podpisanie umowy z Wykonawca systemu „ŚWITEŹ”, 2. Odbiór dokumentacji projektowej systemu ŚWOTEŹ”, 3. Odbiór planu wdrożenia i testów systemu Zidentyfikowano 6 miesięczne opóźnienie. Proszę o informację czy opóźnienie wpływa na planowany termin końcowy realizacji projektu. | Proszę o wyjaśnienie. |
| 2 | MC | Pkt 6 Produkty końcowe projektu | W kolumnie nazwa produktu wskazano „hosting infrastruktury serwerowej”. Wyjaśnienia wymaga umieszczenie usługi jako produktu projektu. | Proszę o wyjaśnienie. |