Bartosz Grodecki	                                                                     Warszawa, 13 stycznia 2022 r.
Podsekretarz Stanu

DT-WOP-0733-2-1/2022/WI

Pani Wioletta Zwara

Sekretarz Komitetu

Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Szanowna Pani Sekretarz,

stosownie do postanowień zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (t.j. M.P. 2021, poz. 231), przekazuję w załączeniu raporty                  z postępu rzeczowo – finansowego za IV kwartał 2021 r. dotyczące realizacji następujących projektów informatycznych:

- System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP – beneficjent MSWiA;

- e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów - beneficjent MSWiA;

- System Rejestracji Broni (SRB) - beneficjent MSWiA.

Jednocześnie w związku z wydłużeniem do 30.09.2023 r. okresu realizacji projektu pn. System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP i poszerzenie zakresu merytorycznego tego projektu o realizację komponentu szkoleniowego upowszechniającego wiedzę o SMUP, przekazuję w załączeniu zaktualizowany Opis założeń projektu informatycznego do akceptacji Komitetu.

W załączeniu przekazuję również raport końcowy z realizacji projektu pn. System Wczesnego Ostrzegania Alarmowania i Informowania 2.0 – beneficjent Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

Wskazuję jednocześnie, że decyzję o zakończeniu procesu procedowania budowy ww. systemu, Wojewoda Dolnośląski podjął w związku z brakiem możliwości zapewnienia środków finansowych                          w wysokości podanej w złożonej ofercie przetargowej, niezbędnych do dalszej realizacji projektu                                 i zawarcia umowy z wykonawcą, a także otrzymaniem odmownej decyzji Ministra Finansów w zakresie przyznania dodatkowych środków na realizację projektu.

Uwzględniając powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o zaopiniowanie załączonych dokumentów przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Łączę wyrazy szacunku,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

z up. Bartosz Grodecki
Podsekretarz Stanu

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załączniki:

- Raporty z postępu rzeczowo-finansowego za IV kwartał 2021r . (3 sztuki).

- Opis założeń projektu pn. System Monitorowania Usług Publicznych – wdrożenie SMUP.

- Raport końcowy z realizacji projektu pn. System Wczesnego Ostrzegania Alarmowania i Informowania 2.0.