|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2021 roku pn. „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar” – wnioskodawca Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, beneficjent Główny Urząd Miar | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | Część ogólna | W „Całkowitym koszcie projektu” została zmieniona kwota w stosunku do raportu za IV kwartał 2020 r. | Proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie kwota została zmieniona. |  |
|  | **MC** | 2. Postęp finansowy | Wartość środków zaangażowanych jest niższa niż w raporcie za IV kwartał 2020 r. | Proszę o wyjaśnienie lub ew. korektę raportu |  |