Załącznik nr 5 do Umowy nr …………z dnia …………….

Wykonywanie usług na rzecz Zamawiającego związanych z utrzymywanym Systemem

- Zakres realizowanych usług

  - Wykonawca jest zobowiązany do wspierania Zamawiającego lub realizacji prac technologicznych zdalnie lub w ośrodku Zamawiającego (serwerownia), w terminach i w godzinach określonych przez Zamawiającego, polegających na:

- włączeniu i wyłączeniu Systemu,

- włączeniu i wyłączeniu przetwarzania w Systemie,

- aktualizacji oprogramowania gotowego/narzędziowego/systemowego,

- podłączeniu innych systemów do Systemu  systemu backupu, systemu monitorowania, systemu do wytwarzania kodów źródłowych, systemu do automatyzacji pracy Administratora, systemu zgłoszeniowego, systemu monitorowania wydajności systemu i innych.

2)  Wykonawca jest zobowiązany do opracowania procedury backupu, testowania i wdrożenia mechanizmu backupu i odtworzenia Systemu w ciągu 90 dni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji procedur backupu i odtworzenia Systemu każdorazowo w przypadku istotnych zmian Sytemu mających wpływ na prawidłowe wykonanie czynności backupu i odtworzenia.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania procedur backupu/odtworzenia z wykorzystaniem oprogramowania do backupu posiadanego przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany oprogramowania do backupu, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 90 dni, od przekazania informacji o zmianie oprogramowania, do aktualizacji procedury testowania i wdrożenia mechanizmu backupu.

3)   Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie przeprowadzał testy:

- elementów Infrastruktury technicznej,

- usług udostępnianych z systemów zewnętrznych w przypadku ich modyfikacji (nowszych wersji) np. Płatności elektroniczne, Centralny Rejestr Dokumentów, Moduł Tożsamości, System Losowego Przydziału Spraw, Centralny Podpis Elektroniczny, Usługa katalogowa, Poczta elektroniczna, System Zarzadzania Tożsamością i inne,

nie więcej niż dwa razy w miesiącu.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aktualizacji Dokumentacji zgodnie z Załącznikiem nr 10, dla usług określonych powyżej.

- Wykonanie usługi i kanały komunikacji

  - Za pośrednictwem wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu zgłoszeniowego.

  - Wskazanie Wykonawcy do realizacji Zgłoszenia w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie zgłoszeniowym jest równoważne z przyjęciem przez Wykonawcę Zgłoszenia do realizacji.

- Dodatkowe sposoby komunikacji

Zamawiający i Wykonawca udostępniają dodatkowe sposoby komunikacji:

  - numer telefonu,

  - adres poczty elektronicznej „e-mail”,

ustalone zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Umowy.

- Miejsce wykonywania usługi

W przypadku Zgłoszenia potrzeby wykonania usługi Wykonawca realizuje Zgłoszenie zdalnie lub w siedzibie wskazanej przez Zamawiającego.

- Procedura realizacji usług i ich odbiór

  - Zamawiający zgłasza potrzebę realizacji usługi, z wyłączeniem usługi określonej w pkt. 1 ppkt. 2), jednocześnie wskazuje termin i godziny w jakich usługa będzie realizowana :

- Domyślnie za pośrednictwem wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu zgłoszeniowego, określając zwrotny kanał komunikacji.

- W przypadku braku dostępności wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu zgłoszeniowego - telefonicznie lub drogą mailową. Zgłoszenia przyjęte drogą mailową bądź telefonicznie Wykonawca rejestruje w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie zgłoszeniowym zgodnie z procedurą obsługi Zgłoszeń  określoną przez Zamawiającego.

  - Po przyjęciu Zgłoszenia, Wykonawca analizuje jego treść a następnie:

- w terminie do 2 godzin od otrzymania Zgłoszenia Wykonawca potwierdza termin i godziny  realizacji Zgłoszenia wskazane przez Zamawiającego bądź przekazuje Zgłoszenie z propozycją zmiany terminu i godziny realizacji Zgłoszenia do Zamawiającego w celu ich akceptacji. W przypadku nie ustosunkowania się Wykonawcy do zaproponowanego  przez Zamawiającego terminu i godziny realizacji Zgłoszenia w terminie do 2 godzin od otrzymania Zgłoszenia – przyjmuje się, iż termin i godzina realizacji Zgłoszenia wskazane przez Zamawiającego zostały zaakceptowane przez Wykonawcę;

- Zamawiający w ciągu 6 godzin zegarowych od otrzymania Zgłoszenia z propozycją zmiany terminu i godziny realizacji Zgłoszenia akceptuje lub nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę i przekazuje Zgłoszenie z informacją o podjętej decyzji do Wykonawcy. Akceptacja Zgłoszenia oznacza uzgodnienie przez Strony terminu i godziny realizacji Zgłoszenia. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę terminu i godziny realizacji Zgłoszenia, Wykonawca realizuje Zgłoszenie w terminie i w godzinach wskazanych pierwotnie przez Zamawiającego w Zgłoszeniu zgodnie z pkt 5 ppkt 1;

- realizuje usługę w sposób określony w Zgłoszeniu (poprzez wykorzystywany przez Zamawiającego system zgłoszeniowy, telefonicznie, e-mail lub osobiście),

- działania wykonywane w trakcie rozwiązywania, zamykania bądź przekazywania Zgłoszenia muszą być opisane i na bieżąco aktualizowane w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie zgłoszeniowym,

- moment przekazania (yyyy-mm-dd-hh:mm, gdzie: yyyy- określa rok, mm- określa miesiąc, dd- określa dzień miesiąca, hh- określa godzinę w danym dniu, mm- określa minutę w godzinie) rozwiązanego Zgłoszenia do Zamawiającego jest uznawany za zakończenie Zgłoszenia pod warunkiem zamknięcia Zgłoszenia przez Zamawiającego,

- w przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji Zgłoszenia, iż występuje konieczność naprawy danych w  bazie danych, Wykonawca przekazuje Zgłoszenie do Zamawiającego z komentarzem i zaleca zarejestrowanie nowego Zgłoszenia dotyczącego naprawy danych wynikających z naprawy Błędów. Wykonawca realizuje usługę w sposób opisany w Załączniku nr 3 do Umowy.

  - W przypadku pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego rozwiązania, Zamawiający zamyka Zgłoszenie.

  - W przypadku braku pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego rozwiązania, Zamawiający aktualizuje Zgłoszenie podając opis dotyczący braku skuteczności rozwiązania i przekazuje Zgłoszenie do Wykonawcy.

  - Ponowne przekazanie Zgłoszenia do Wykonawcy nie powoduje wydłużenia czasu realizacji na rozwiązanie Zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 7.

  - Zamawiający dopuszcza dalszą komunikację w zakresie rozwiązywanego Zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, nie powoduje to jednak wydłużenia czasu realizacji na rozwiązanie Zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 7.

  - Zamawiający dopuszcza jednokrotne przekazanie przez Wykonawcę Zgłoszenia do uzupełnienia Zamawiającemu lub jednokrotne przekazanie przez Zamawiającego rozwiązanego Zgłoszenia z uwagami do Wykonawcy. Każde kolejne przekazanie Zgłoszenia Wykonawcy Zamawiający potraktuje jako uchybienie.

  - W przypadku każdego dodatkowego przekazywania Zgłoszenia między Zamawiającym a Wykonawcą, czas przebywania Zgłoszenia po stronie Zamawiającego również nie powoduje wydłużenia czasu realizacji na rozwiązanie Zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 7.

- Raport Zgłoszeń

Wykonawca przedstawi raport z realizacji Zgłoszeń zawierający minimum:

  - nazwę raportu,

  - nazwę modułu,

  - identyfikator Zgłoszenia,

  - status Zgłoszenia z uwzględnieniem Zgłoszeń zakończonych i Zgłoszeń w trakcie realizacji,

  - Typ zgłoszenia,

  - w przypadku Zgłoszeń za pomocą wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu zgłoszeniowego: datę i godzinę wskazania Wykonawcy do realizacji Zgłoszenia w formacie (yyyy-mm-dd-hh:mm),

  - w przypadku Zgłoszeń za pomocą poczty elektronicznej bądź telefonicznie: datę i godzinę potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia przez Wykonawcę (w formacie yyyy-mm-dd-hh:mm),

  - opis Zgłoszenia (treść merytoryczna Zgłoszenia),

  - imię i nazwisko osoby rozwiązującej Zgłoszenie,

  - datę i godzinę przekazania rozwiązania Zgłoszenia (w formacie yyyy-mm-ddhh:mm),

  - liczba rozpoczętych godzin zegarowych opóźnienia, (jeśli dotyczy) po upływie terminu o którym mowa w punkcie 7 ppkt 1),

  - sposób rozwiązania Zgłoszenia i informację o aktualizacji Dokumentacji,

  - wnioski dotyczące sposobów i działań podjętych lub planowanych do podjęcia, zmierzających do ostatecznego uniknięcia bądź zmniejszenia ilości Zgłoszeń w przyszłości,

  - ewentualne uwagi.

- Czas realizacji

  - Wykonawca realizuje Zgłoszenie w czasie nie dłuższym niż czas realizacji uzgodniony przez Strony zgodnie z pkt 5 ppkt 2;

  - Czas realizacji Zgłoszenia przez Wykonawcę, liczony jest od momentu uzgodnienia przez Strony terminu i godzin realizacji poszczególnego Zgłoszenia w wykorzystywanym przez Zamawiającego w systemie zgłoszeniowym, bądź upływu terminu 2 godzin określonego w pkt 5 ppkt 2 lit. a) do momentu przekazania (w formacie yyyy-mm-dd-hh:mm) rozwiązanego Zgłoszenia do Zamawiającego w Systemie, bez okresów, kiedy Zgłoszenie pozostawało po stronie Zamawiającego pod warunkiem zamknięcia Zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Rozliczenia usługi

  - Wykonawca przedstawia Zamawiającemu raport Zgłoszeń w cyklu miesięcznym, w terminie do 5 Dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w postaci elektronicznej.

  - Zamawiający w terminie do 10 Dni roboczych od przedstawienia w/w raportu potwierdza kompletność i poprawność przedstawionego raportu lub zgłasza do niego uwagi;

  - W przypadku zgłoszenia uwag do miesięcznego raportu Zgłoszeń przez Zamawiającego, Wykonawca w terminie do 5 Dni roboczych zobowiązuje się do ich uwzględnienia.

  - Zaakceptowany bez uwag raport Zgłoszeń w wersji elektronicznej i papierowej stanowi załącznik do Miesięcznego protokołu odbioru realizacji przedmiotu Umowy i jest podstawą do przekazania Miesięcznego protokołu odbioru realizacji przedmiotu Umowy Zamawiającemu w celu dokonania odbioru przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

  - Akceptacja raportów, o których mowa powyżej może się  odbywać z wykorzystaniem Usługi rozliczenia w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie zgłoszeniowym.

- Rodzaje środowisk technologicznych

Zamawiający przedstawia definicje środowisk technologicznych, jednakże nie wszystkie z tych środowisk będą wykorzystywane w niniejszej umowie. Dostęp do wymienionych środowisk, za wyjątkiem środowiska developerskiego Wykonawcy,  jest możliwy jedynie z siedziby Zamawiającego, bez możliwości podłączenia sprzętu Wykonawcy. Wykonawca nie może podłączać jakichkolwiek nośników oraz sprzętu komputerowego bez zgody Zamawiającego. Zdalny dostęp do środowisk technologicznych jest możliwy jedynie w przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 5) Umowy zdanie 3 (tj. w przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na świadczenie usług określonych  w § 2 ust. 1 pkt 1 w formie zdalnej przez określony czas).

| Nazwa środowiska technologicz-nego | Rodzaj danych | Wersja aplikacji | Dla kogo i komu służy | Kto zapewnia infrastrukturę | Kto może korzystać ze środowiska |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkcyjne | Dane produkcyjne | Wersja produkcyjna | Użytkownicy | Zamawiający | Zamawiający oraz Wykonawca na wniosek Zamawiające-go |
| Przedproduk-cyjne | Dane pełne przeniesione z produkcji | Wersja produkcyjna | Wsparcie użytkowników (środowisko do sprawdzania błędów na produkcji) | Zamawiający | Zamawiający i Wykonawca |
| Testowe | Dane testowe | Wersja testowa | Wsparcie użytkowników (służy do sprawdzenia nowych wersji aplikacji, która rozwiązuje zauważone błędy) | Zamawiający | Zamawiający i Wykonawca |
| Rozwojowe | Dane testowe | Wersja testowa inna niż na środowisku testowym | Pracownicy Zamawiającego zajmujący się wdrażaniem nowych funkcjonalności/ projektów Systemu | Zamawiający | Zamawiający i Wykonawca |
| Developerskie Wykonawcy | Brak danych | Wersja implementowana (programowana) przez programistów | Pracownicy Wykonawcy | Wykonawca | Wykonawca |
| Developerskie do kompilacji kodów | Brak danych | Kod źródłowy gotowy do kompilacji i konsolidacji | Pracownicy Zamawiającego, którzy kompilują kod | Zamawiający | Zamawiający oraz incydentalnie kiedy Zamawiający nie może skompilować kodu - Wykonawca |