Załącznik nr 3

- Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji

Zakres rzeczowo-finansowy przedmiotowej inwestycji obejmuje realizację 3 zadań inwestycyjnych polegających na:

- doposażeniu podmiotu w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt niemedyczny,

- przebudowie pomieszczeń Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii,

- zakupie sprzętu IT i niezbędnego oprogramowania.

W przedmiotowym rozdziale przedstawiony został zakres rzeczowy inwestycji w podziale na ww. zadania (tabela poniżej), prognozowany harmonogram rzeczowy realizacji inwestycji, prognozowane zestawienie źródeł finansowania oraz prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji w latach.

Tabela 4. Zakres rzeczowy

| Lp. | KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ | Powierzchnia całkowita w m2 |  | Liczba łóżek |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przed inwestycją | Po inwestycji | Przed inwestycją | Po inwestycji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ZADANIE 1 - Doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz sprzęt niemedyczny |  |  |  |  |
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Klinika Położnictwa Perinatologii i Ginekologii | 3 828 | 3 828 | 48 | 48 |
| 1.2. | Zakład Radiologii Pediatrycznej | 625 | 625 | 0 | 0 |
| 1.3. | Klinika Gastroenterologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii | 1 444 | 1 444 | 18 | 18 |
| 1.4. | Klinika Neonatologii i Chorób Rzadkich | 2 480 | 2 480 | 46 | 46 |
| 1.5. | Klinika Pediatrii | 1 848 | 1 848 | 43 | 43 |
| 1.6. | Klinika Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii | 2 745 | 2 745 | 42 | 42 |
| 1.7. | Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej | 939 | 939 | 15 | 15 |
| 1.8. | Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii | 3 134 | 3 134 | 48 | 48 |
| 1.9. | Klinika Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii | 1 894 | 1 894 | 34 | 34 |
| 1.10. | Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci i Pediatrii | 1 886 | 1 886 | 23 | 23 |
| 1.11. | Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii Dziecięcej i Pediatrii | 1 878 | 1 878 | 40 | 40 |
| 1.12. | Klinika Nefrologii Dziecięcej i Pediatrii | 1 228 | 1 228 | 28 | 28 |
| 1.13. | Laboratorium DSK oraz Laboratorium Mikrobiologii - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej | 1 431 | 1 431 | 0 | 0 |
| 1.14. | Klinika Endokrynologii Dziecięcej i Pediatrii | 1 413 | 1 413 | 24 | 24 |
| 1.15. | Klinika Neurologii Dziecięcej i Pediatrii | 708 | 708 | 15 | 15 |
| 1.16. | Klinika Neurochirurgii Dziecięcej oraz Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej | 1 465 | 1 465 | 23 | 23 |
| 1.17. | Klinika Otolaryngologii Dziecięcej i Pediatrii | 1 468 | 1 468 | 22 | 22 |
| 1.18. | Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży | 1 527 | 1 527 | 15 | 15 |
| 1.19. | Klinika Chorób Zakaźnych i Pediatrii | 752 | 752 | 10 | 10 |
| 1.20. | Centralny Blok Operacyjny Pediatryczny | 2 614 | 2 614 | 0 | 0 |
| 1.21. | Szpitalny Oddział Ratunkowy | 1 629 | 1 629 | 10 | 10 |
| 1.22. | Zespół Poradni Specjalistycznych | 1 414 | 1 414 | 0 | 0 |
| 1.23. | Apteka Szpitalna (w tym funkcjonująca w niej Pracownia Leku Cytostatycznego) | 1 003 | 1 003 | 0 | 0 |
| 1.24. | Laboratorium Genetyki - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej | 141 | 141 | 0 | 0 |
| 1.25. | Laboratorium Genetyki - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej; | 102 | 102 | 0 | 0 |
| 2 | ZADANIE 2 – Przebudowa pomieszczeń Kliniki Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii |  |  |  |  |
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Klinika Położnictwa Perinatologii i Ginekologii* | Jak w pkt 1.1 |  |  |  |
| 3 | ZADANIE 3 – Zakup sprzętu IT i oprogramowań |  |  |  |  |
| ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Dział Informatyki | 0 |  |  |  |
| 3.2. | Klinika Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii | Jak w pkt 1.6 |  |  |  |
| RAZEM |  | 39 596 | 39 596 | 504 | 504 |

Klinika wspierana w ramach dwóch zadań, w celu uniknięcia dublowania, jej powierzchnia została uwzględniona tylko w zadaniu 1.

#### 9.1. Prognozowane zestawienie źródeł finansowania inwestycji

| Lp. | Źródła finansowania inwestycji | Wartość Kosztorysowa Inwestycji | Prognozowane nakłady w poszczególnych w latach |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Środki własne Inwestora | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej – Fundusz Medyczny | 106 024 792 | 45 947 780,43 | 60 077 011,57 |
|  | OGÓŁEM | 106 024 792 | 45 947 780,43 | 60 077 011,57 |

#### 9.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

| Lp. | Etap realizacji inwestycji | Prognozowany harmonogram rzeczowy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pozyskanie działki budowlanej |  |  |
| 2 | Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci |  |  |
| 3 | Budowa obiektów podstawowych |  |  |
| 4 | Instalacje |  |  |
| 5 | Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych |  |  |
| 6 | Wyposażenie |  |  |
| 7 | Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny |  |  |

W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.

Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową nr DOI/FM/SIS/12/102/376/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. na udzielenie dotacji celowej na finansowanie Programu inwestycyjnego pn. „Wzmocnienie infrastruktury do realizacji świadczeń pediatrycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” zawartej pomiędzy Ministrem Zdrowia a UCK WUM, w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.

10. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji

| Lp. | Rok realizacji | Zakres rzeczowy realizowanego celu | Wartość wg WKI w złotych | Mierniki - udział realizowanego zakresu rzeczowego |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rocznie | narastająco |
|  |  |  |  | % | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2024 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 106 024 792 | 43% | 43% |
|  |  | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |
|  |  | Instalacje |  |  |  |
| 2 | 2025 | Zakup sprzętu i wyposażenia |  | 57% | 100% |
|  |  | Budowa obiektów podstawowych |  |  |  |
|  |  | Instalacje |  |  |  |