|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Załącznik nr 1**  **Nazwa dokumentu:** Raport za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego pn. **„Cyfryzacja procesów back – office  w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”** | | | | | |
| **L.p.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Wprowadzone zmiany** |
| **1** | **MFiPR** | Pkt 3 „Postęp  rzeczowy” | W raporcie brakuje wskaźników określonych dla projektu. Podano jedynie wskaźnik „Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego”. Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu ma na celu m.in. prezentowanie bieżącego stanu jego realizacji. Wykazanie tylko jednego wskaźnika, którego termin realizacji określono na koniec wdrażania projektu, powoduje, że postęp rzeczowy projektu nie będzie widoczny. Zostanie on wykazany dopiero w raporcie końcowym. Dlatego, w niniejszym raporcie powinny być wykazane wszystkie wskaźniki określone dla projektu. Termin ich realizacji może być wcześniejszy niż data zakończenia realizacji projektu. | W raporcie należy wymienić wskaźniki określone dla projektu wraz z wartościami docelowymi oraz przewidywanym terminem ich osiągnięcia. Po wprowadzeniu wskaźników, należy odpowiednio zaktualizować tabelę „Kamienie milowe”, w której podaje się „powiązane wskaźniki projektu”. | Odniesiono się do propozycji zmian zapisów i uzupełniono wskaźniki określone dla projektu wraz z wartościami docelowymi oraz przewidywanym terminem ich osiągnięcia. Następnie zaktualizowano tabelę „Kamienie milowe”, w której podaje się „powiązane wskaźniki projektu”. |
| **2** | **MC** | 4. E-usługi A2A, A2B, A2C | Projekt z działania 2.2 nie wdraża e-usług | W części raportu dotyczącej E-usługi A2A, A2B, A2C należy wpisać „nie dotyczy”. | Odniesiono się do propozycji zmian zapisów w części raportu dotyczącej E-usługi A2A, A2B, A2C i wpisano – *nie dotyczy* |