Numer postępowania: WSI.261.1.2026

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

pn. „Usunięcie odpadów niebezpiecznych zdeponowanych w pobliżu ul. Krywałdzkiej przy osadniku Bagier w Knurowie.”

1.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, UWAGI OGÓLNE.

  - Przedmiotem zamówienia jest kompletna usługa zagospodarowania (usunięcia, transportu i unieszkodliwienia) odpadów niebezpiecznych nielegalnie zmagazynowanych na pryzmie, w rejonie osadnika mułowego „Bagier”, zwanych dalej „odpadami”. Odpady zmagazynowane są na działce o nr ewidencyjnym: 3368, k.m. 39, obręb 0001 Knurów (na dzień wydania decyzji stanowiącej Załącznik Nr 1 do OPZ) położonej w pobliżu ul. Krywałdzkiej przy osadniku Bagier w Knurowie.

  - Lokalizacja odpadów została przedstawiona w Załączniku Nr 2 do OPZ.

  - Szacowana ilość odpadów, o których mowa w pkt 1.1. OPZ wynosi ok. 20 Mg odpadów. Jest to wartość orientacyjna, natomiast realizacja zamówienia obejmuje usunięcie i poddanie ostatecznym procesom unieszkodliwienia wszystkich odpadów, o których mowa w pkt. 1.1. OPZ. Zdjęcia poglądowe obrazujące zdeponowane odpady oraz miejsce ich zgromadzenia stanowią Załącznik nr 3 do OPZ.

  - Za należyte wykonanie Przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy maksymalną kwotę w wysokości 62 650 zł brutto.

  - Realizacja powyższego zadania odbywa się w oparciu o decyzję z 1 sierpnia 2022 r., znak WSI.473.2.2020.KN.10, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, wydaną na podstawie art. 26a ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku z koniecznością podjęcia działań polegających na unieszkodliwieniu przedmiotowych odpadów i gospodarowaniu nimi ze względu na stwarzane przez nie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Kopia ww. decyzji stanowi Załącznik Nr 1 do OPZ.

  - Odpady zdeponowane na przedmiotowym terenie znajdujące się na pryzmie pochodzą najprawdopodobniej z produkcji wtórnej aluminium i można je oznaczyć kodami: 10 03 08* - Słone żużle z produkcji wtórnej lub 10 03 29* - Odpady z przetwarzania słonych żużli I czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne.

  - Dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym również koszty nieprzewidziane wprost w dokumentacji, lecz niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, ponosi Wykonawca.

- MIEJSCE I SPOSÓB ZGROMADZENIA ODPADÓW.

  - Miejsce, w którym następuje magazynowanie odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, objętych niniejszym zamówieniem, znajduje się na działce ewidencyjnej o nr 3368 (na dzień wydania decyzji stanowiącej Załącznik Nr 1 do OPZ), obręb 0001 w Knurowie.

  - Odpady zgromadzone są w pryzmie o wymiarach ok. 15 m2 x 2 m.

- PRZEKAZANIE TERENU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TEREN.

  - Zamawiający z chwilą podpisania Umowy udostępni Wykonawcy Nieruchomość, na której są magazynowane przedmiotowe odpady niebezpieczne (określoną w pkt. 2 OPZ). Udostępnienie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym ujawnione zostaną wszystkie istotne okoliczności dotyczące miejsca zgromadzenia odpadów oraz ewentualnych zanieczyszczeń terenu istniejących na dzień przekazania.

  - Od chwili udostępnienia Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dysponuje Nieruchomością - zakres dyspozycji jest zgodny z uprawnieniami wynikającymi z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 1 sierpnia 2022 r., znak WSI.473.2.2020.KN.10 i ponosi za nią odpowiedzialność oraz za przejęte odpady.

  - Pomimo udostępnienia terenu, Zamawiający i jego przedstawiciele zachowują prawo wstępu do miejsca zgromadzenia odpadów w każdym czasie po uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcy.

  - Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną miejsca i jego sąsiadującego otoczenia, w którym będą prowadzone prace.

  - Wykonawca ma obowiązek udostępnić wszelkim służbom, w tym m.in.: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, WIOŚ, GIOŚ oraz Prokuratura, wejście na teren przedmiotowej Nieruchomości.

  - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w sposób niezakłócający korzystania z nieruchomości sąsiednich.

  - Wykonawca zobligowany jest do ustalenia z władającym terenem, na którym znajdują się odpady, czasu wyłączenia tego terenu z korzystania przez ludność na czas realizacji przedmiotu umowy.

  - Zwrotne przekazanie Nieruchomości nastąpi na podstawie protokołu zdawczo- odbiorczego, po zakończeniu realizacji czynności związanych z załadunkiem odpadów i ich wywozem, po usunięciu wszelkich zanieczyszczeń (innych niż istniejące w chwili przejęcia) z terenu Nieruchomości i terenów, po których poruszał się Wykonawca, w tym drogi dojazdowej.

- ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA PRAC

  - Unieszkodliwieniu z Nieruchomości, podlegają wszystkie odpady znajdujące się na niej.

  - Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy podjęcie wszystkich

czynności niezbędnych do załadunku, transportu i unieszkodliwienia w procesie ostatecznym odpadów, a w tym:

    - Przygotowanie terenu dojazdu oraz terenu wokół Nieruchomości w zakresie niezbędnym dla wykonania usługi. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim obejmują ewentualną wycinkę roślinności uniemożliwiającej przejazd lub manewry pojazdów, po uzgodnieniu z Zamawiającym, a w przypadku, gdy będzie to wymagane, po uzyskaniu stosownych decyzji i zezwoleń przez Wykonawcę.

    - Dobór i zapewnienie środków zabezpieczenia indywidualnego pracowników wykonujących czynności związane z odpadami.

    - Przygotowanie obsługi biorącej udział w usuwaniu odpadów z terenu Nieruchomości w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa BHP, przepisów p.poż., zasad postępowania na wypadek rozprzestrzenienia się odpadów.

    - Przygotowanie odpadów do transportu w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska zgodny z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Wykonawca zapewnia niezbędny do tego sprzęt, pojemniki, materiały oraz środki niezbędne do podjęcia działań na wypadek rozprzestrzenienia się odpadów podczas przeładunku.

    - Transport odpadów z Nieruchomości bezpośrednio do miejsc ich ostatecznego przetwarzania.

    - Ważenie odpadów na legalizowanej wadze przy przyjęciu ich do instalacji prowadzącej ostateczny proces przetwarzania - dokument z danego ważenia na legalizowanej wadze (np. przyjęcie zewnętrzne, dowód ważenia) będzie wykorzystany w procesie zatwierdzania przez przejmującego odpad (instalację) karty przekazania odpadów w systemie BDO.

    - Poddanie odpadów procesowi ostatecznego unieszkodliwienia w instalacjach działających na podstawie stosownych zezwoleń/pozwoleń na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

    - Uporządkowanie miejsca, z którego zostaną usunięte odpady, zarówno w odniesieniu do danej partii wywożonych odpadów, jak i po usunięciu wszystkich odpadów z miejsca ich zgromadzenia. Wykonawca odpowiada za zanieczyszczenia i uszkodzenia powstałe w czasie i na skutek usuwania odpadów, zarówno na terenie Nieruchomości, jak i drogi dojazdowej.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich środków, narzędzi, materiałów, sprzętu oraz obsługi, niezbędnych do bezpiecznego usunięcia przedmiotowych odpadów z miejsc, w których są magazynowane oraz ich dostarczenia do miejsc ich ostatecznego przetwarzania. Środki mają być adekwatne do sytuacji, która dotyczy odpadów magazynowanych w szacowanej ilości 20 Mg.

  - Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań zaradczych i naprawczych w razie rozprzestrzenienia się odpadów, w celu zapobieżenia lub ograniczenia negatywnego wpływu odpadów na ludzi i środowisko. O zaistnieniu takiego zdarzenia zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego.

- PROCEDURA USUNIĘCIA I TRANSPORTU ODPADÓW

  - Ustala się, że przekazującym odpady, zobowiązanym do sporządzenia kart przekazania odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej zwanej BDO), jest Wykonawca, który zgodnie z pkt. 3 OPZ przejmuje odpowiedzialność za teren Nieruchomości.

  - Sporządzenie kart przekazania odpadów w BDO będzie odbywać się zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

  - W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym BDO jest prowadzona, uniemożliwiającej sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, Strony zobowiązane są do postępowania zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi tej kwestii, zawartymi w ustawie o odpadach.

- TRANSPORT ODPADÓW.

  - Wykonawca zrealizuje transport odpadów bezpośrednio do instalacji ich ostatecznego przetwarzania.

  - Realizacja transportu będzie prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych lub innych w tym zakresie.

  - Z racji na fakt, iż Zamawiający oczekuje transportu odpadów bezpośrednio do instalacji ich ostatecznego przetwarzania, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zbierania przez Wykonawcę odpadów w miejscach pośrednich.

  - Pojazdy transportujące odpady winny spełniać wymagania prawa i właściwych norm w zakresie dotyczącym transportu odpadów niebezpiecznych tj.:

    - Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy do odbioru odpadów niebezpiecznych w elektroniczny system monitoringu (bazujący na GPS lub innym równoważnym systemie nawigacji satelitarnej, dalej wymieniany jako GPS) rejestrujący przebieg trasy pojazdów - punkty nie rzadziej niż co 100 m i 15 sekund;

    - Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do systemu lokalizacji GPS w czasie rzeczywistym do systemu GPS w czasie rzeczywistym (np. przez platformę online) lub udostępni Zamawiającemu raport z przejazdu każdego odbioru zawierający: datę, godzinę, trasę przejazdu (mapa lub plik z danymi lokalizacji), numery rejestracyjne pojazdu oraz długość trwania usługi.

    - Dane z systemu lokalizacji będą stanowiły podstawę do potwierdzenia wykonania usługi oraz mogą służyć do rozliczenia zrealizowanego zakresu prac.

    - Brak możliwości potwierdzenia przejazdu z wykorzystaniem systemu lokalizacji będzie traktowany jako nienależyte wykonanie umowy i może skutkować naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami umowy.

- PRZETWARZANIE ODPADÓW

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania procesu przetwarzania odpadów w instalacji lub instalacjach do prowadzenia ostatecznych procesów przetwarzania odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia, w tym o kodach: 10 03 08*, 10 03 29* - (słone żużle z produkcji wtórnej lub odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne), funkcjonującymi na podstawie stosowanych zezwoleń/pozwoleń na prowadzenie działalności w tym zakresie.

  - Wykonawca odpowiada za nadanie kodu odpadów zg. z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

  - Przetwarzanie odpadów może nastąpić na:

- instalacji własnej zarządzanej przez Wykonawcę,
albo

- instalacjach z którymi Wykonawca posiada zawarte umowy, które gwarantują przyjęcie i zagospodarowanie odpadów, które zarządzane są przez podmioty, które staną się Podwykonawcą Wykonawcy w zakresie przetwarzania odpadów,

- TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  - Rozpoczęcia realizacji czynności zg. z przedmiotem Umowy winno nastąpić najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie: do 30 września 2026 r. z tym, że Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich odpadów, o których mowa w pkt. 1.1 OPZ w terminie do 29 maja 2026 r. i ich unieszkodliwienia w terminie do 30 września 2026 r.

  - Przedmiotu Umowy będzie realizowany w dwóch etapach:

- Etap I – odbiór częściowy polegający na potwierdzeniu usunięcia odpadów, o których mowa w pkt. 1.1 OPZ i przekazanie ich do unieszkodliwienia,

- Etap II – odbiór końcowy polegający na potwierdzeniu posiadacza instalacji o przyjęciu danej partii odpadów oraz terminie ich ostatecznego unieszkodliwienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować prace objęte etapem I przedmiotu zamówienia w terminie do 29 maja 2026 r.

  - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować prace objęte etapem II przedmiotu zamówienia w terminie do 30 września 2026 r.

  - Unieszkodliwienie odpadów w terminie późniejszym niż wskazany w pkt. 8.2, które zostały przekazane instalacji do 29 maja 2026 r. będzie możliwa jedynie w sytuacji, w której Wykonawca przedstawi pisemne oświadczenie instalacji do przetwarzania odpadów o braku możliwości unieszkodliwienia odpadów odpowiednio w terminie do 30 września 2026 r.

- KOORDYNACJA

  - Wykonawca wyznaczy z chwilą podpisania umowy koordynatora realizacji zadania, który będzie nadzorował wykonanie umowy oraz kierował pracami związanymi z usuwaniem odpadów z Nieruchomości oraz ich dostarczeniem do miejsc ostatecznego przetwarzania. Wyznaczenie koordynatora nastąpi w formie pisemnej poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec Zamawiającego.

  - Zamawiający wyznaczy koordynatora realizacji usługi, który odpowiedzialny będzie za bieżącą współpracę z Wykonawcą.

  - Koordynator realizacji zadania z ramienia Wykonawcy zobowiązany jest do bieżącej współpracy z koordynatorem realizacji zadania z ramienia Zamawiającego.

- DOKUMENTACJA REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

  - Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego dokumentowania realizacji zamówienia, w tym:

    - Przedłożenia wyników badań, przeprowadzonych zg. z art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, świadczących o zgodności kwalifikacji odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

    - Dokumentowania ewentualnych zdarzeń związanych z powstaniem zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi lub środowiska oraz podjętych na tę okoliczność czynności zaradczych i naprawczych.

    - Sporządzania sprawozdania częściowego w zakresie wykonanych prac. Załączniki do ww. sprawozdania:

- oświadczenie Wykonawcy określające rodzaj i masę odpadów przekazanych do ostatecznego procesu przetwarzania [w Mg] w całym okresie obowiązywania Umowy,

- protokół z każdego transportu odpadów,

- dowód ważenia z wyszczególnioną masą odpadów poszczególnej partii wg wagi legalizowanej na instalacji,

- wydruk karty przekazania odpadów z systemu BDO, osobno dla każdego transportu odpadów,

- wydruk z karty ewidencji odpadów (KEO) instalacji prowadzącej proces przetwarzania odpadów pochodzących z Nieruchomości z zaznaczonymi kartami przekazania odpadów (KPO) przyjętych w ramach niniejszego zamówienia do ostatecznego przetwarzania w danym okresie jak i z zaznaczonymi wpisami odpowiadającymi przetwarzaniu.

Wykonawca w celu potwierdzenia dokonania przetwarzania w kolumnie KEO Masa [Mg]: wpisuje masę tożsamą z KPO dotyczącej przyjęcia odpadów na instalacji,

- zbiorcza karta ewidencji odpadów wraz z zestawieniem nr stron karty zbiorczej, na których Wykonawca wskazuje proces dla odpadów pochodzących z Nieruchomości. Na karcie zbiorczej Wykonawca winien zakreślić odpady poddane przetwarzaniu w ramach przedmiotowej Umowy.

- protokół zdawczo-odbiorczy zwrotnego udostępnienia Nieruchomości przez Wykonawcę dla Zamawiającego.

    - Sporządzenia sprawozdania końcowego zawierającego oświadczenie posiadacza instalacji o przyjęciu danej partii odpadów oraz terminie ich ostatecznego unieszkodliwienia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 8.6 w przypadku, gdy unieszkodliwienie odpadów nie nastąpi do 30 września 2026 r. Oświadczenia winny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu prowadzącego działalność w zakresie ostatecznego przetwarzania

    - Sprawozdanie częściowe wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemnie i drogą e-mailową (wersja edytowalna) w celu weryfikacji zakresu wykonanej usługi (adres poczty elektronicznej zostanie ustalony po podpisaniu umowy) w terminie do 29 maja 2026 r., a sprawozdanie końcowe do 30 września 2026 r. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego odpowiednio protokołu odbioru częściowego i protokołu odbioru końcowego oraz załączników (5 dni roboczych) przekazuje go Wykonawcy.

    - Protokół odbioru częściowego wraz z załącznikami oraz protokół odbioru końcowego musi być podpisany przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy i Zamawiającego stanowiąc potwierdzenie wykonania prac.

- ROZLICZENIE I PŁATNOŚCI.

  - Rozliczenie realizacji zamówienia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie na podstawie faktycznie wykonanych prac polegających na usunięciu, transporcie oraz przekazaniu do ostatecznego unieszkodliwienia i ostatecznego unieszkodliwienia wszystkich odpadów niebezpiecznych znajdujących się na nieruchomości objętej zamówieniem wskazanej w pkt. 1.1 OPZ.

  - Wynagrodzenie jest należne wyłącznie w odniesieniu do tych odpadów, które zostały poddane procesowi ostatecznego przetwarzania i unieszkodliwiania, co zostanie potwierdzone w dokumentacji, o której mowa w pkt 10.1 OPZ.

- ZAŁĄCZNIK.

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są następujące załączniki:

- Załącznik Nr 1 - Kopia Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 1 sierpnia 2022 r., znak WSI.473.2.2020.KN.10.

- Załącznik Nr 2 – Plan sytuacyjny przedstawiający lokalizację odpadów.

- Załącznik Nr 3 – Poglądowe zdjęcia obrazujące zdeponowane odpady oraz miejsce ich zgromadzenia.