|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Opis założeń projektu informatycznego* ***Utworzenie zespołów specjalistów cyberbezpieczeństwa działających lokalnie i wspierających podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w obsłudze incydentów i odzyskiwaniu danych oraz prowadzenie działań podnoszących świadomość o cyberbezpieczeństwie–*** wnioskodawca: Minister Cyfryzacji, beneficjent: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (P443) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **RA IT** | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | Cel – 1  KPI 1 – docelowe KPI opisane zbyt ogólnie i nie odnosi się w całości do opis KPI (pominięte jest skonfigurowanie zaplecza systemowego)  KPI 2 – biorąc pod uwagę liczbę podmiotów to wdrożenie metodyki w dwóch nie jest ambitnym celem | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **RA IT** | 2.4. Produkty końcowe projektu | Nie wykazano produktów związanych z prowadzeniem działań podnoszących świadomość o cyberbezpieczeństwie. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **RA IT** | 2.4. Produkty końcowe projektu | W tytule projektu jest „Utworzenie zespołów specjalistów cyberbezpieczeństwa...”, co nie ma swojego odzwierciedlenia w produktach projektu | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | **RA IT** | 3. Kamienie milowe | Na 06/2026 przewidziany jest odbiór systemu oraz raporty z testów bezpieczeństwa i testów wydajności – jeżeli raport wykaże problemy, to nie będzie czasu na poprawę produktu przed odbiorem. | Proszę o analizę i korektę daty wdrożenia produktów, tak aby zabezpieczyć termin w razie negatywnych wniosków z raportów. |  |
|  | **RA IT** | 7.1 Widok kooperacji aplikacji | Na diagramie nie zaprezentowano systemów teleinformatycznych a podmioty, co jest niezgodne z celem tego punktu opisu założeń.  Brak m.in. na diagramie systemu S46 służącego do zgłaszania incydentów. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |