| Nazwa dokumentu: raport za I kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Cyfryzacja procesów back – office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Wprowadzone zamiany |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | Wskazano nieprawidłowy procent Czasu realizacji projektu. Należy skorygować nieprawidłowy procent Czasu realizacji projektu mając na uwadze okres realizacji projektu, tj. 01.09.2019 – 20.12.2021. | Proszę o korektę. | Odniesiono się do propozycji zmian zapisów i zmieniono wskazany zapis |
| 2 | MC | 3. Postęp rzeczowy Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia kamieni milowych nie jest zgodny z harmonogramem kamieni milowych stanowiącym załącznik do Aneksu nr 1 do Porozumienia o dofinansowanie projektu. Należy skorygować Planowany termin osiągnięcia kamieni milowych zgodnie z harmonogramem kamieni milowych stanowiącym załącznik do Aneksu nr 1 do Porozumienia o dofinansowanie projektu. | Proszę o korektę. | Odniesiono się do propozycji zmian zapisów i skorygowany daty kamieni milowych w odniesieniu do obowiązującego harmonogramu po Aneksie. |