| Nazwa dokumentu: raport za I kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. Zakup i zdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1 | MC | Metryczka dokumentu | Wyjaśnienia w treści raportu wymagają przyczyny zmiany terminu realizacji projektu (przesunięcie z 27-07-2020 na 30-11-2020) | Proszę o ponowną analizę i poprawienie raportu |  |
| 2 | MC | Pkt. 2 Postęp finansowy | - W raporcie rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 roku Beneficjent przedstawił błędny % wartości wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu tj. 26,66 %. - W raporcie rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2020 roku Beneficjent przedstawił błędny % wartości wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych tj. 25,96% | Ad. 1 Prośba o korektę % wartości wydatków poniesionych w projekcie w stosunku do całkowitego kosztu projektu zgodnie z przedstawionymi informacjami we wniosku o płatność obejmujący okres do końca I kw. 2020 r. tj. 25,95% tj. kwota 908 374,30 PLN poniesiona do I kw. 2020 r. (908 374,30/3 499 755,00=25,95) Ad. 2 Prośba o korektę % wartości wydatków kwalifikowalnych wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych zgodnie z informacjami przekazywanymi o zatwierdzeniu wniosków o płatność. Do końca I kw. 2020 r. została w ramach projektu zatwierdzona kwota 860 281,30 PLN. W związku z powyższym ww. % powinien wynosić 24,58 tj. 860 281,30/3 499 755,00=24,58) |  |