Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego


Umowa 
o roboty budowlane 
nr SA.271.      .2026
(Dotyczy sprawy: S.224.1.2025)
W dniu      …. 2026 r. w Świebodzinie pomiędzy:

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Świebodzin („Zamawiający”), 

ul. Wojska Polskiego 3; 66-200 Świebodzin

NIP: 9270003303
REGON: 970040209

reprezentowanym przez:

Pana Dawida Kłap -Nadleśniczego, 
a firmą …………………..

NIP: ………………,   REGON ………………………

działającym osobiście 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej („Oferta”), złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 170 tyś. zł., pn. „Roboty budowlane, polegające 
na wykonaniu rozbiórki obiektów budowlanych, usytuowanych na terenie dawnej bazy harcerskiej „Krzeczków” dz. 254/2 obr. 0001 Borów, gm. Świebodzin wraz 
z uporządkowaniem terenu i utylizacją”, nr S.224.1.2025, prowadzone w związku
 z decyzją nr 1/2025 z dn. 22.01.2025r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Świebodzinie nakładającą obowiązek rozbiórki jw.; postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzane na podstawie Zarządzenia Nr 19/2026 Nadleśniczego Nadleśnictwa Świebodzin z dnia 01 kwietnia 2026r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych” w Nadleśnictwie Świebodzin (Postępowanie), pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą (łącznie „Strony”) została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści:.

§ 1. 
Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegające na rozbiórce obiektów budowlanych dawnej bazy harcerskiej 
„Krzeczków” obręb 0001 Borów, gmina Lubrza, powiat Świebodziński, województwo lubuskie, dz. nr 254/2, wraz z uprzątnięciem/wywozem i utylizacją materiałów 
z rozbiórki oraz niwelacją terenu, stanowiące („Przedmiot Umowy”), a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wynagrodzenia. Zakres rozbiórki obejmuje: budynek stołówki z zapleczem kuchennym (umywalnie, prysznice, wiata), toaleta murowana, drewutnia-barak stalowy, kontenery stalowe 2 szt., ogrodzenie z siatki (po stacji Trafo) ok. 34m, schody z balustradą przy jeziorze, szamba betonowe (o poj. 5m3 i o poj. 16m3), ogrodzenie z siatki (ok.20m) przy studni z hydroforem – pozostałość płyta betonowa, sieci podziemne (wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna). Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w załączniku nr 5 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia, na który składają się: ekspertyza techniczna o stanie technicznym obiektów budowlanych na terenie dawnej bazy harcerskiej KRZECZKÓW na działce 254/2, obr.0001 Borów, gm. Świebodzin – obszar wiejski oraz przedmiarem robót.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, zasadami najnowszej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa obowiązującymi w trakcie jego realizacji. 
3. Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie świadczenia, które z technicznego, technologicznego, organizacyjnego lub prawego punktu widzenia są lub okażą się niezbędne do uzyskania rezultatów, w tym w szczególności wykonania robót, opisanych lub wynikających (chociażby pośrednio) z Opisu przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z najwyższą starannością zawodową. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał ludzki, finansowy i sprzętowy niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy na warunkach wynikających z Umowy. 

§ 2. 
TEREN BUDOWY 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren, na którym będą realizowane roboty stanowiące Przedmiot Umowy („Teren Budowy”), w terminie do 7 dni, od dnia zawarcia Umowy. 
2. Przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy nastąpi protokolarnie.
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 
na terenie budowy od momentu jego przekazania do momentu zwrotu. 
§ 3. 
Terminy

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy, zgodnie ze złożoną przez siebie Ofertą w terminie dnia 15.10.2026r. („Termin Wykonania”). 

§ 4. 
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

1. Poza innymi obowiązkami określonymi w Umowie lub wynikającymi z przepisów prawa, Zamawiający jest obowiązany do:

(1) wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy;

(2) dokonania odbioru Przedmiotu Umowy w terminach i na zasadach określonych w Umowie;

(3) zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w terminach wskazanych w Umowie 
za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy;

2. Zamawiający jest uprawniony do:

(1) kontrolowania w każdym momencie prawidłowości wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do wglądu do dokumentów Wykonawcy i jego podwykonawców, w tym do dokumentów finansowych związanych z Przedmiotem Umowy;
(2) składania uwag w zakresie dotyczącym składowania urządzeń i materiałów, jeżeli będą budziły zastrzeżenia;

(3) żądania usunięcia z terenu budowy podmiotów lub osób, które w ocenie Zamawiającego nie legitymują się wymaganymi kwalifikacjami lub których obecność jest zbędna z punktu widzenia Przedmiotu Umowy;

3. Zamawiający może wydać Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych robót
(np. uporządkowanie zjazdu do drogi publicznej po wywozie gruzu i pozostałości 
po rozbiórce). Polecenie Zamawiającego będzie traktowane jako działanie zgodne z Umową.  

4. Wykonawca zobowiązuje się zastosować do wszystkich poleceń Zamawiającego o których mowa w ust. 3. W miarę możliwości polecenia powinny mieć formę pisemną. 

§ 5. 
Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
(1) wykonanie robót wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy zgodnie 
z Umową, Opisem przedmiotu zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa;
(2) protokolarne przejęcie terenu budowy;
(3) wykonanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu oraz wyposażenie go w sprzęt ochrony osobistej i narzędzia niezbędne 
do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy; 
(4) wykonanie Przedmiotu Umowy pod nadzorem kierownika budowy zobowiązanego do prowadzenia dziennika rozbiórki;
(5) na żądanie Zamawiającego usunięcie z Terenu Budowy osób z Personelu Wykonawcy, które swoim zachowaniem utrudniają realizację Umowy;
(6) realizacja zaleceń i poleceń Zamawiającego;
(7) zabezpieczenie Terenu Budowy;
(8) przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
(9) zachowanie czystości Terenu Budowy i zaplecza budowy;
(10) uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu prac;
(11) terminowe opłacanie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom;
(12) w przypadku wykorzystania materiałów pozyskanych z rozbiórki do powtórnego użytku (zamiast do utylizacji) należy przedłożyć stosowne oświadczenie Zamawiającemu lub dowód utylizacji.
(13) Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z dopełnieniem wszelkich formalności dokonania zgłoszenia we właściwym organie.
§ 6. 
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu umowy 
w kwocie: ……. Netto + obowiązujący podatek VAT 23 %  w wysokości  ……. zł, 
tj. kwota brutto …… zł (słownie: ……  …./100).
2. Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy w etapach.

3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym w znaczeniu i ze skutkami określonymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego.
4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty wszelkich niezbędnych opłat związanych z realizacją Przedmiotu Umowy.
§ 7. 
Płatność Wynagrodzenia

1. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, po wykonaniu wszystkich robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy. 
2. Podstawa do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 
3. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni, od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dołączonymi dokumentami stanowiącymi, zgodnie z Umową podstawę do jej wystawienia oraz pozostałymi dokumentami wymaganymi na podstawie Umowy. Zapłata wynagrodzenia z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 nastąpi na konto bankowe Wykonawcy wskazane 
na fakturze w systemie podzielonej płatności.
4.    W przypadku, gdy Wykonawca wystawia faktury ustrukturyzowane 
w systemie   KSeF, zapłata nastąpi w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury 
w KSeF, tj. od daty przydzielenia dokumentowi numeru identyfikującego w systemie KSeF. 

5. W przypadku wykonywania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przy udziale jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców (łącznie: „Podwykonawcy”, a pojedynczo „Podwykonawca”), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
do protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, jak również na każde żądanie Zamawiającego:
(1) oświadczenia w formie pisemnej wszystkich Podwykonawców w sprawie: (i) dokonania przez Wykonawcę zapłaty wymagalnych płatności na rzecz Podwykonawcy za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy, (ii) kwot zafakturowanych przez Podwykonawcę i niewymagalnych oraz (iii) kwot pozostałych do zafakturowania przez Podwykonawcę na Wykonawcę zgodnie z umową łączącą Wykonawcę z Podwykonawcą;
(2) zestawienie w formie pisemnej wystawionych przez Podwykonawców faktur;
(3) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt (1) – (3) powyżej, to w takim przypadku Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością w części Wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej wynagrodzeniu należnemu Podwykonawcy. 
6. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1646 z późn. zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.). Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.).

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego, który nie jest zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 775 z późn. zm.) Zamawiający ma prawo dokonać płatności na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wymienionym wykazie.
8. Za datę zapłaty Wynagrodzenia przyjmuje się każdorazowo datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
9. Zamawiający ma prawo potrącić wszelkie swoje wierzytelności z jakimikolwiek wierzytelnościami Wykonawcy. Wszystkie wierzytelności Zamawiającego, w tym wierzytelności przyszłe będą mogły być potrącone na zasadzie potrącenia umownego niezależnie od ich wymagalności. Uprawnienie do dokonania potrącenia umownego nie ogranicza prawa do potrącenia ustawowego. 
10. Wykonawca nie może przelewać jakichkolwiek należności wynikających z Umowy 
na rzecz innego podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiającego w tym zakresie 
§ 8. 
Odbiory

1. Przedmiot Umowy podlegać będzie odbiorowi końcowemu Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że potwierdzeniem prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy jest wyłącznie odbiór końcowy. 
2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie cały Przedmiot Umowy. 
3. Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, to wówczas, bez uchybienia innym uprawnieniom wynikającym z postanowień Umowy lub przepisów prawa Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

(1)
jeżeli wada ma charakter nieistotny (usterka), tzn. nadaje się do usunięcia i nie uniemożliwia użytkowania Przedmiotu Umowy - odbioru Przedmiotu Umowy i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad; 

(2)
jeżeli wada ma charakter istotny, lecz nadaje się do usunięcia, przy czym uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: 

(a)
odmowy odbioru Przedmiotu Umowy i wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad, a po jego bezskutecznym upływie zlecenia usunięcia wad w ramach Wykonawstwa Zastępczego;

albo

(b)
odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad.

(3)
jeżeli wada ma charakter istotny, lecz nie nadaje się do usunięcia, ale nie uniemożliwia użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - odpowiedniego obniżenia Wynagrodzenia, które nastąpi w takim stosunku, w jakim wartość i użyteczność robót stanowiących Przedmiot Umowy wolnych od jakichkolwiek wad pozostaje do jej wartości i użyteczności ocenionej z uwzględnieniem istniejących wad; 
(4)
jeżeli wada ma charakter istotny, lecz nie nadaje się do usunięcia i jednocześnie uniemożliwia użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: 
(a)
odstąpienia od Umowy, przy czym odstąpienie to będzie uznawane za odstąpienie z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

albo

(b)
wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi w ramach Wykonawstwa Zastępczego.
5. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony w ciągu 7 dni 
od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego bądź komisję odbiorową. Brak obecności przedstawiciela Wykonawcy nie stanowi przeszkody w dokonaniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.
6. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie zakończony podpisaniem protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, w którym w zależności od okoliczności, Zamawiający odbierze Przedmiot Umowy określając dzień jego wykonania oraz wskazane zostaną terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze albo odmówi dokonania odbioru wskazując przyczyny odmowy.
7. Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony będą uważać dzień wskazany w protokole odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez wad istotnych. 
§ 9. 
Podwykonawstwo 



1. Zamawiający dopuszcza realizację Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawców na zasadach określonych w Umowie. Umowy 
o podwykonawstwo zawierane pomiędzy (i) Wykonawcą, a Podwykonawcami, 
(ii) Podwykonawcami, a podwykonawcami dalszymi, jak również pomiędzy 
(iii) podwykonawcami dalszymi których przedmiotem będą roboty budowlane będą zawierane wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

2. Zamawiający odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba 
że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złożył Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

3. Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Zamawiający może potrącić kwotę wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z Wynagrodzenia. 
5. Za działania i zaniechania Podwykonawców i dalszych podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne.

§ 10.  
Kary Umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

(1) za niedotrzymanie Terminu Wykonania – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

(2) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbiorów – w wysokości 0,2 % Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za każdy taki przypadek;

(3) w przypadku odstąpienia od Umowy w całości z przyczyn leżących pod stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % Wynagrodzenia; 

2. Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wierzytelnościami wzajemnymi Wykonawcy. 

4. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą i w dacie powstania podstawy 
do ich naliczenia, bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich zapłaty. 

5. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne mogą być dochodzone kumulatywnie. Kary naliczone do dnia odstąpienia od Umowy są należne niezależnie od kary 
za odstąpienie. 

6. Łączna wysokość kar umownych naliczonych którejkolwiek ze Stron nie przekroczy równowartości 50% Wynagrodzenia.

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

(1)
w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w całości z przyczyn leżących pod stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % Wynagrodzenia.

§ 11. 
 Odstąpienie od umowy
1. Poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach:
(1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od dnia przejęcia Terenu Budowy od Zamawiającego;
(2) Wykonawca realizuje roboty budowlane wchodzące w skład Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy, z którym umowa o podwykonawstwo została zawarta bez zgody Zamawiającego;
(3) Wykonawca w sposób nienależyty wykonuje zobowiązania umowne.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, w terminie 14 dni 
od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej złożenie takiego oświadczenia, z podaniem przyczyny oświadczenia. 
3. Strony postanawiają, iż w przypadku odstąpienia od Umowy, po rozpoczęciu realizacji Umowy, odstąpienie będzie miało skutek ex nunc – będzie dotyczyło niewykonanej części Przedmiotu Umowy. 
4. Odstąpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych i innych odszkodowań za szkody wynikłe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę. 
5. W przypadku, gdy odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty oraz naprawi wszelkie szkody, które Zamawiający poniesie w związku z zabezpieczeniem Terenu Budowy. 
§ 12. 
Porozumiewanie się

1. Wszelka korespondencja będzie przekazywana pomiędzy Stronami na adresy wskazane w komparycji Umowy.
2. Strony obowiązane są informować się wzajemnie o zmianach adresów swoich siedzib. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana na adres wskazany komparycji Umowy lub adres, wskazany drugiej Stronie będzie uważana za dostarczoną. 
3. Przedstawicielem Zamawiającego, tj. osobą odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywania Umowy ze strony Zamawiającego jest: 

Przemysław Dubiał – Sekretarz

e-mail: przemyslaw.dubial@zielonagora.lasy.gov.pl
tel. kom. 451 172 577
p. Agnieszka Choroszyńska – St. specjalista ds. budowlanych;

e-mail: agnieszka.choroszynska@zielonagora.lasy.gov.pl, 

tel. kom. + 48 533 013 897.

4. Przedstawicielem Wykonawcy, tj. osobą odpowiedzialną za nadzorowanie wykonywania Umowy ze strony Wykonawcy jest: 

p. ……………..
e-mail: ……………………………. 

tel. kom. ……………………………..
§ 13.
Rozstrzyganie sporów

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o której mowa w przepisach o postępowaniu cywilnym.

2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, wszelkie spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 14. 
GOSPODAROWANIE WYTWORZONYMI ODPADAMI

Wytwórcą odpadów powstających w związku z realizacją niniejszej umowy jest Wykonawca. Tym samym koszty utylizacji odpadów w tym złomu stanowią obciążenie Wykonawcy.
§ 15. 
Postanowienia końcowe

1. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną cześć Umowy.

4. Załączniki do Umowy stanowią: 

(1) Oferta,
(2) Zapytanie ofertowe wraz z opisem przedmiotu zamówienia (opinia techniczno-budowlana w zakresie stanu technicznego i zasadności dokonania rozbiórki wraz z określeniem zakresu czynności koniecznych do wykonania oraz przedmiarem robót, decyzją administracyjną o pozwolenie na rozbiórkę);
5. Umowę zawarto w 2 jednobrzmiących egz. po 1 egz. dla każdej ze Stron. 

	Zamawiający:

	Wykonawca:

	…………………………………………………………………..
	…………………………………………………………………...


Załączniki:

1. Załącznik – formularz ofertowy

2. Załącznik – wzór umowy

3. Załącznik – Oświadczenie

4. Załącznik – RODO

5. Załącznik – Ekspertyza techniczna oraz przedmiar robót.
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